Rozsah poskytovaných služeb

k veřejné zakázce

Poskytování služeb projektového řízení

Ev.č.: 515364

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „zadavatel“ nebo „MPSV“ nebo také „Objednatel“)

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa,

první náměstek ministryně,

náměstek pro řízení sekce informačních technologií

Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Alena Najmanová, oddělení veřejných zakázek

e-mail: alena.najmanova@mpsv.cz

tel.: +420 221 922 540

Obsah

1	Úvod	3

2	Popis stávajícího stavu	3

3	požadavky na Služby	3

3.1	Popis předmětu plnění	3

3.2	Seznam rolí	3

3.3	Požadavky na služby personální kapacity	4

3.3.1	Ředitel projektu	4

3.3.2	Vedoucí projektového týmu, Zástupce vedoucího týmu a Projektový manažer 1 až 5	5

3.3.3	Vedoucí týmu podpory rozvoje a řízení služeb a Zástupce vedoucího týmu podpory rozvoje a řízení služeb	5

3.3.4	Architekt informačních a komunikačních technologií (ICT) a Architekt informačních systémů (IS)	6

3.3.5	Správce dokumentace (administrátor projektu)	6

3.3.6	Quality assurance manager senior	6

3.3.7	Testing manager senior	7

3.3.8	Architekt kybernetické bezpečnosti senior	7

3.4	Související požadavky na poskytování služeb	8

- Úvod

- MPSV poptává poskytování služeb personální kapacity v oblasti podpory projektového řízení plnění z oblasti ICT v rámci resortu MPSV. Poptává tedy poskytování organizačních, řídících a administrativních služeb spojených s řízením a realizací projektů ICT, a to včetně podpory při přípravě zadávacích podmínek a koordinaci dodavatelů; podpoře projektového řízení a řízení služeb, poskytování metodických činností; poskytování služeb souvisejících s řízením životních cyklů ICT projektů a kontrole kvality služeb z oblasti ICT a v poskytování ostatních odborných a konzultačních služeb z oblasti projektového řízení.

- Cílem a účelem veřejné zakázky je zajištění řádného chodu řízení a podpory implementace nových informačních systémů a rozvoje systémů tvořících JIS PSV a současně systému patřících do IIS MPSV.

- Popis stávajícího stavu

- MPSV a jiné organizační složky státu v resortu MPSV (OSS) v současné době zajišťují související či obdobné služby prostřednictvím vlastních pracovníků a formou nákupu služeb od svých dodavatelů. Pro řízení ICT projektů je pak využívána vlastní metodika postavená na metodice PRINCE2 a SharePoint pro projektové úložiště. V současné době je plánována realizace cca 40 ICT projektů různého rozsahu, časové náročnosti i finančního objemu.

- požadavky na Služby

## Popis předmětu plnění

- Předmětem veřejné zakázky je závazek Poskytovatele poskytovat MPSV a jiným organizačním složkám státu v resortu MPSV (Objednateli) služby personální kapacity v oblasti podpory projektového řízení plnění z oblasti ICT v rámci resortu Objednatele, zejména pak spočívající v(ve):

    - poskytování organizačních, řídících a administrativních služeb spojených s projektovým vedením ICT projektů, a to včetně podpory při přípravě zadávacích podmínek a koordinaci dodavatelů;

    - podpoře projektového řízení a řízení služeb, poskytování metodických činností;

    - poskytování služeb souvisejících s řízením životních cyklů ICT projektů a kontrole kvality služeb z oblasti ICT a v

    - poskytování ostatních odborných a konzultačních služeb z oblasti projektového řízení.

## Seznam rolí

Poskytovatel bude zajišťovat služby vymezené předmětem plnění prostřednictvím osob, které splňuji podmínky kvalifikačních požadavků, a to prostřednictvím následujících rolí:

    - Ředitel projektu

    - Vedoucí projektového týmu

    - Zástupce vedoucího týmu

    - Vedoucí týmu podpory rozvoje a řízení služeb

    - Zástupce vedoucího týmu podpory rozvoje a řízení služeb

    - Architekt informačních a komunikačních technologií (ICT)

    - Architekt informačních systémů (IS)

    - Projektový manažer 1 až 5

    - Správce dokumentace

    - Quality assurance manager senior

    - Testing manager senior

    - Architekt kybernetické  bezpečnosti senior

## Požadavky na služby personální kapacity

Poskytovatel bude poskytovat služby personální kapacity v oblasti podpory projektového řízení plnění z oblasti ICT v rámci resortu Objednatele, které budou poskytovány v obsahu obvyklém pro danou roli.

Dále uvádíme přehled činností přiřazených k jednotlivým rolím, které bude Objednatel požadovat.

## Ředitel projektu

V rámci role budou poskytovány zejména následující činnosti:

- odpovědnost za řízení portfolia projektu;

- pro svěřené portfolio projektů řídí a odpovídá zejména za následující oblasti:

- monitorování a reporting – měření a kontroly pokroku, zprávy a vyhodnocení,

- informační management – zodpovídá za dostatečnou programovou a projektovou dokumentaci a administrativu,

- finanční management – asistenci při řízení rozpočtu a kontrole čerpání financí, pracuje s rozpočtem projektů, sleduje  jeho čerpání, poskytuje finanční výkazy Objednateli

- sledování vývoje rizik a otevřených otázek, zodpovědný za řešení konfliktů a problémů, které mohou v průběhu projektu nastat,

- analýzu závislostí a vztahů mezi projekty,

- procesy kontroly kvality, zmírňuje a hlídá rizika v průběhu projektu,

- procesy řízení změn,

- na základě vstupů z projektů koordinuje zpracování kritické cesty,

- vede a tvoří projektový tým, deleguje práci, motivuje a podporuje členy týmu,

- je zástupce Objednatele – z hlediska Objednatele nese odpovědnost a vykonává k tomu příslušné pravomoci, proto je vyžadována důvěryhodnost a spolehlivost. Podle charakteru pověření může být odpovědný i za dodržování směrnic, norem a legislativy, stejně jako za bezpečnost a ochranu zdraví.

## Vedoucí projektového týmu, Zástupce vedoucího týmu a Projektový manažer 1 až 5

V rámci role budou poskytovány zejména následující činnosti:

- Odpovídá za zajištění potřebných projektových produktů a zajištění dennodenního projektového managementu během celého životního cyklu projektu.

- Odpovídá za finanční sledování projektů, provádí  kontrolu výkazů práce a jejich předložení k akceptaci Objednatelem.

- Na základě plánu projektu a plánů jednotlivých projektových etap řídí procesně a manažersky jednotlivé členy Realizačního/projektového týmu k vytvoření požadovaných výstupů.

Tato role obsahuje minimálně následující aktivity:

- odpovídá za řízení projektu dle zadání a smluvních vztahů ve schválených termínech, rozsahu a zdrojích včetně řízení změn v projektu a řízení rizik,

- dohlíží na jakékoliv změny oproti původnímu zadání a posuzuje jejich dopad na zbytek projektu,

- eviduje změny v projektové dokumentaci a hlídá verze dokumentů,

- odpovídá za plánování a čerpání zdrojů projektu, tj. především rozpočtu a kapacit lidských zdrojů,

- spolu se Objednatelem je u startu projektu: jeho počáteční analýzy, u formulace záměru a cíle projektu. Má na starosti tvorbu koncepce, plánování a rozfázování projektu,

- přijímá návrhy a rozhoduje o nich v rámci svých kompetencí, případně je předkládá k rozhodnutí na vyšší úroveň řízení,

- na základě plánu projektu a plánu jednotlivých projektových etap řídí procesně a manažersky jednotlivé členy realizačního/projektového týmu, zadává úkoly a odpovídá za jejich zadání v rozsahu schválených kapacit, na denní bázi vede projektový tým,

- organizuje jednání a připravuje materiály pro jednání, odpovídá za informovanost o stavu projektu,

- aktualizuje kritickou cestu projektu;

- spolupracuje s vedením projektu na straně externího dodavatele dle pravidel ve schváleném definičním dokumentu projektu a dalších závazných dokumentech,

- odpovídá za zpracování, schválení a uložení povinných projektových dokumentů,

- koordinuje zajištění pilotního provozu, funkčního testování, zajišťuje supervizi vývoje prototypu a finálního řešení,

- navrhuje členy týmu napříč dodavateli i z řad Objednatele,

- zajišťuje součinnost Objednatele i jeho dodavatelů,

- koordinuje akceptaci katalogu požadavků, zajišťuje definování akceptačních procedur a bezpečnostních testů.

## Vedoucí týmu podpory rozvoje a řízení služeb a Zástupce vedoucího týmu podpory rozvoje a řízení služeb

V rámci role budou poskytovány zejména následující činnosti:

- odpovídá za převzetí služby do běžného provozu,

- odpovídá za definování kvality služeb a jejich pravidelnou kontrolou a akceptaci kvality služby v běžném provozu,

- navrhuje změny pro zlepšení kvality dodávaných služeb a řídí realizaci změn služeb,

- definuje pravidla pro katalog služeb a dohlíží správnost aktualizace,

- zajišťuje a konzultuje definici parametrů kvality služeb a zajišťuje to i pro nové nebo měněné služby,

- zajišťuje potřebné součinnosti po dobu trvání projektu,

- koordinuje a dohlíží vznik, testování a akceptaci změnových požadavků ve fázi provozu,

- akceptuje výstupy  a stav vyhodnocení kvality přidělených služeb,

- dává podněty k eskalacím,

- aktualizuje informace u přidělených služeb v katalogu ICT služeb,

- aktivně se účastní oponentních řízení,

- aktivně komunikuje s manažery služeb.

## Architekt informačních a komunikačních technologií (ICT) a Architekt informačních systémů (IS)

V rámci role budou poskytovány zejména následující činnosti:

- návrh business, aplikační a infrastrukturní architektury informačních a komunikačních systémů včetně  integrace aplikačních komponent,

- aplikace nových technologií do architektury informačního systému,

- částečné zpracování strategie informačních a komunikačních technologií,

- komunikace s interními odděleními a dodavateli informačního systému,

- aktivně se účastní oponentních řízení,

- aktualizuje architecture repository,

- vytváření metodik, analýz a norem při projektování informačních systémů.

## Správce dokumentace (administrátor projektu)

V rámci role budou poskytovány zejména následující činnosti:

- Odpovídá za zajištění administrativní podpory projektového řízení a správu dokumentace jednotlivých projektů včetně administrace registrů rizik, změn a konfiguračních položek, poznatků a kvality.

Tato role obsahuje minimálně následující aktivity:

- administrativní podporu řízení projektu,

- odpovídá za správu dokumentace projektu,

- odpovídá za administraci sdíleného úložiště projektu,

- řídí správu verzí dokumentů a zajišťuje vstup do oponentních řízení,

- odpovídá za procedury řízení konfigurace,

- provádí administraci Registru rizik a Problem logu,

- provádí administraci Katalogu změnových požadavků,

- připravuje zápisy z jednání,

- provádí dohled nad realizací schůzek realizačních týmu,

- ostatní administrativní činnosti spojené s řízením projektů.

## Quality assurance manager senior

V rámci role budou poskytovány zejména následující činnosti:

- Kontroluje zajištění souladu výkonu realizačních složek projektu s projektovým plánem, a to z pohledu cílů projektu, času a nákladů, dokumentace, působících rizik a úrovně dosažené kvality. Kvalitou shody se rozumí stupeň souladu implementace se specifikací návrhu. Provádí kontrolu práce projektového manažera včetně projektového dohledu.

Tato role obsahuje minimálně následující aktivity:

- příprava plánu kvality projektu,

- plán testů nastavení postupů při zjištění chyb,

- monitorování všech aspektů výkonnosti projektu a produktů, provádí hodnocení, audity a oponování,

- kontrola/přezkoumávání dokumentace a souladu se standardy použitými v projektu,

- dokumentování odchylek od stanoveného procesu kvality  a tvorba zpráv pro management,

- návrh nápravných opatření, doporučení,

- eskaluje identifikované neshody na projektového manažera,

- dohlíží na dodržování standardů definovaných v zakládací listině projektu, zajišťuje projektový dohled,

## Testing manager senior

V rámci role budou poskytovány zejména následující činnosti:

- návrh strategie testování s ohledem na funkční a nefunkční požadavky, požadavky na automatizaci testování (v rámci projektu) v součinnosti s vedoucím projektu,

- nastavení cílů testování,

- definice požadavků na testování, vytvoření plánu testování, harmonogramu včetně etap testů,

- řídí portfolio testovacích nástrojů a metodik,

- návrh typů testů, metrik hodnocení testů, vstupy a výstupy z testování,

- na základě analýzy požadavků návrh designu, test case, test suit a testovacích scénářů,

- koordinace všech testovacích činností,

- spolupráce na hodnocení relevantních výstupů projektu,

- vyhodnocení testování na základě připravených metrik,

- aktivní účast na oponentním řízení;

- vyhodnocení procesu testování na projektu a napříč všemi týmy a návrh na zlepšení procesu testování.

## Architekt kybernetické bezpečnosti senior

V rámci role budou poskytovány zejména následující činnosti:

- formulace požadovaného budoucího stavu kybernetické bezpečnosti v rámci projektů,

- identifikace kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu,

- analýza úrovně architektury kybernetické bezpečnosti projektů, definice metrik a identifikace existujících rizik a návrh strategie a bezpečnostních opatření na zmírnění identifikovaných rizik,

- tvorba plánů implementace architektury kybernetické bezpečnosti, určování částí a milníků k dosažení očekávaného cílového stavu,

- příprava pravidel a standardů pro oblast kybernetické bezpečnosti projektů,

- variantní doporučování nástrojů pro zajištění technických opatření kybernetické bezpečnosti projektů,

- podíl na aktualizaci strategie kybernetické bezpečnosti organizace vyplývající z projektů,

- tvorba a aktualizace modelu projektové architektury kybernetické bezpečnosti (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.),

- průběžné vyhodnocování aktuálního stavu úrovně bezpečnostní politiky projektů podle stanovených metrik,

- aktivní účast na oponentním řízení.

## Související požadavky na poskytování služeb

Služby dodávané Poskytovatelem budou odebírány v prostředí Objednatele, který zajistí   přiměřené prostory pro výkon činností. V těchto prostorách bude instalována jedna síťová tiskárna  dodaná Objednatelem. Připojení k této tiskárně zajistí Objednatel. Provozní náklady této tiskárny v přiměřeném a obvyklém množství hradí Objednatel. Prostory poskytnuté Objednatelem budou vybavené běžným kancelářským nábytkem, přívodem tepla a elektrické energie. Přístup do těchto prostor bude zajištěn Objednatelem.

Řízení projektů bude realizováno v sídle Objednatele (popř. jím určených lokacích). Je výjimečně možné, že v rámci výkonu služeb budou požadovány krátkodobé pracovní cesty v rámci území České republiky do lokalit rezortních složek MPSV, pro které bude projekt(y) realizován(y). S výkonem služby dodávané Poskytovatelem formou práce z domova (homeworking) se nepočítá, s případnou vyjímkou požadovanou ze strany Poskytovatele musí Objednatel souhlasit písemnou formou. Časový fond pro využití 1 osoby v rámci každé role je maximálně 20 člověkodní za měsíc, nepředpokládá se práce o víkendech a svátcích.

Pro Poskytovatele zajistí Objednatel vzdálený zabezpečený přístup k síťovým zdrojům MPSV.

Jmenný seznam poskytnutých přístupů spolu s přístupovými údaji budou součástí projektové dokumentace. Po ukončení projektu bude Poskytovateli vzdálený přístup ke zdrojům MPSV zrušen.

Vzdálený přístup Poskytovateli Objednatel vytvoří po podpisu prohlášení o mlčenlivosti, které podepíše každá osoba takto vzdáleně přistupující. Vzor tohoto prohlášení tvoří.Přílohu č. 8 zadávací dokumentace.

Zajištění PC, notebooků, mobilních telefonů či jiné kancelářské či výpočetní techniky Objednatel nepředpokládá.