**Veřejná zakázka**

**Poskytování služeb projektového řízení**

Ev.č.: 515364

**Zadavatel veřejné zakázky:**

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „**zadavatel**“ nebo „**MPSV**“)



**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. III**

dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**ZVZ**“).

*MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 29. 7. 2016 žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.*

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

**Dotaz č. 1**:

Zadavatel v zadávací dokumentaci (dále též „ZD“), příloha č. 7 „Tabulka pro zpracování nabídkové ceny“ ve sloupci „Předpokládaný počet člověkodní za 48 měsíců“ uvádí hodnoty pro jednotlivé role v projektu. V případě role „Vedoucí projektového týmu“ (řádek č. 2) se jedná o 1 920 člověkodní, což je v průměru 40 člověkodní za měsíc. Analogicky v případě role „Architekt informačních systémů (IS)“ (řádek č. 7) je předpokládaný počet člověkodní 2 880, tedy v průměru 60 člověkodní za měsíc. Zadavatel současně v ZD uvádí v příloze č. 6 v kap. 3.4 „Související požadavky na poskytování služeb“, že „*časový fond pro využití 1 osoby v rámci každé role je maximálně 20 člověkodní za měsíc*“. Dále je v ZD v příloze č. 1 „Kvalifikační dokumentace“ uvedeno, že „*dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici realizační tým složený minimálně z 16 osob*“.

**Jak zadavatel přistoupí k nabídce, kde uchazeč uvede právě 16 osob na 16 pozic, tj. neobsadí roli „Vedoucí projektového týmu“ dvěma osobami (potažmo roli „Architekt informačních systémů (IS)“ třemi osobami)?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto uvádí, že je nezbytné odlišit časový fond pro využití 1 role a časový fond pro využití 1 osoby v rámci role. Zatímco časový fond pro využití 1 osoby v rámci role je omezen 20 člověkodny za měsíc, očekávaný časový fond pro využití 1 role odpovídá hodnotám uvedeným v příloze č. 7 zadávací dokumentace (tedy i např. 60 člověkodnům v rámci 1 kalendářního měsíce) a není tak omezen 20 člověkodny za měsíc.

Výše uvedené tedy znamená, že dodavatel je v takových případech povinen disponovat dostatečně širokým týmem, aby mohl zajistit poskytování výše uvedeného plnění v množství předpokládaném zadavatelem. Toto nicméně neznamená, že by všechny osoby podílející se na plnění musely být osoby, jimiž je prokazována kvalifikace. V souladu s odst. 3.7 závazného vzoru smlouvy je naopak možné, aby vedle osoby, jejímž prostřednictvím byla pro určitou roli prokazována kvalifikace, se na plnění v rámci této role podíleli též náhradníci s dostatečnou kvalifikací vymezenou pro určitou roli v rámci kvalifikační dokumentace. Pokud nemá být osoba, kterou bylo prokazováno splnění kvalifikace, nahrazována, ale pouze doplňována dalšími členy týmu s identickou kvalifikací, není nezbytné zapojení této osoby předem projednat se zadavatelem a písemně schválit zadavatelem, zadavatel nicméně požaduje, aby mu identita a kvalifikace těchto osob byly sděleny před jejich zapojením na plnění smlouvy.

**V souhrnu tedy platí, že pokud uchazeč uvede v nabídce právě 16 osob na 16 pozic, tj. neobsadí roli „Vedoucí projektového týmu“ dvěma osobami (potažmo roli „Architekt informačních systémů (IS)“ třemi osobami), nebude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Zadavatel nicméně upozorňuje, že ve vztahu k těmto rolím musí uchazeč disponovat dostatečným počtem osob s požadovanou kvalifikací, aby byl schopen zajistit plnění minimálně v rozsahu předpokládaném zadavatelem.**

**Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze dotazu a odpovědi zadavatele, kterou se nemění zadávací podmínky, se lhůta pro podání nabídek v souvislosti s poskytnutím těchto dodatečných informací č. 3 neprodlužuje.**

V Praze dne 4. 8. 2016