Detailní specifikace plnění

**na veřejnou zakázku**

**Resortní elektronický systém spisové služby**

**zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,**

**o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)**

**Zadavatel veřejné zakázky:**

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „**zadavatel**“ nebo „**MPSV**“)



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa,

první náměstek ministryně,

náměstek pro řízení sekce informačních technologií

Zástupce zadavatele dle ustanovení § 151 zákona (zastoupení zadavatele v řízení):

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1, e-mail: [vz@mt-legal.com](mailto:vz@mt-legal.com). Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s ust. § 151 zákona pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dodavatelů dle ust. § 110 zákona.

Obsah

[Dodávka softwarového řešení resortního elektronického systému spisové služby 5](#_Toc456948901)

[Předmět a podmínky plnění 5](#_Toc456948902)

[Termín a místo plnění 7](#_Toc456948903)

[Platební podmínky 7](#_Toc456948904)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 7](#_Toc456948905)

[Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí 9](#_Toc456948906)

[Předmět a podmínky plnění 9](#_Toc456948907)

[Termín a místo plnění 11](#_Toc456948908)

[Platební podmínky 12](#_Toc456948909)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 12](#_Toc456948910)

[Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky 13](#_Toc456948911)

[Předmět a podmínky plnění 13](#_Toc456948912)

[Termín a místo plnění 16](#_Toc456948913)

[Platební podmínky 16](#_Toc456948914)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 17](#_Toc456948915)

[Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení 18](#_Toc456948916)

[Předmět a podmínky plnění 18](#_Toc456948917)

[Termín a místo plnění 20](#_Toc456948918)

[Platební podmínky 21](#_Toc456948919)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 21](#_Toc456948920)

[Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání 23](#_Toc456948921)

[Předmět a podmínky plnění 23](#_Toc456948922)

[Termín a místo plnění 25](#_Toc456948923)

[Platební podmínky 25](#_Toc456948924)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 26](#_Toc456948925)

[Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce 27](#_Toc456948926)

[Předmět a podmínky plnění 27](#_Toc456948927)

[Termín a místo plnění 29](#_Toc456948928)

[Platební podmínky 30](#_Toc456948929)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 30](#_Toc456948930)

[Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky 32](#_Toc456948931)

[Předmět a podmínky plnění 32](#_Toc456948932)

[Termín a místo plnění 34](#_Toc456948933)

[Platební podmínky 35](#_Toc456948934)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 35](#_Toc456948935)

[Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí 36](#_Toc456948936)

[Předmět a podmínky plnění 36](#_Toc456948937)

[Termín a místo plnění 39](#_Toc456948938)

[Platební podmínky 39](#_Toc456948939)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 39](#_Toc456948940)

[Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí 41](#_Toc456948941)

[Předmět a podmínky plnění 41](#_Toc456948942)

[Termín a místo plnění 42](#_Toc456948943)

[Platební podmínky 42](#_Toc456948944)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 42](#_Toc456948945)

[Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky 43](#_Toc456948946)

[Předmět a podmínky plnění 43](#_Toc456948947)

[Termín a místo plnění 44](#_Toc456948948)

[Platební podmínky 44](#_Toc456948949)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 44](#_Toc456948950)

[Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení 44](#_Toc456948951)

[Předmět a podmínky plnění 44](#_Toc456948952)

[Termín a místo plnění 45](#_Toc456948953)

[Platební podmínky 46](#_Toc456948954)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 46](#_Toc456948955)

[Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání 46](#_Toc456948956)

[Předmět a podmínky plnění 46](#_Toc456948957)

[Termín a místo plnění 47](#_Toc456948958)

[Platební podmínky 47](#_Toc456948959)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 47](#_Toc456948960)

[Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce 48](#_Toc456948961)

[Předmět a podmínky plnění 48](#_Toc456948962)

[Termín a místo plnění 49](#_Toc456948963)

[Platební podmínky 49](#_Toc456948964)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 49](#_Toc456948965)

[Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky 49](#_Toc456948966)

[Předmět a podmínky plnění 49](#_Toc456948967)

[Termín a místo plnění 50](#_Toc456948968)

[Platební podmínky 51](#_Toc456948969)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 51](#_Toc456948970)

[Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí 51](#_Toc456948971)

[Předmět a podmínky plnění 51](#_Toc456948972)

[Termín a místo plnění 52](#_Toc456948973)

[Platební podmínky 52](#_Toc456948974)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 52](#_Toc456948975)

[Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby 53](#_Toc456948976)

[Předmět a podmínky plnění 53](#_Toc456948977)

[Termín a místo plnění 53](#_Toc456948978)

[Platební podmínky 54](#_Toc456948979)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 54](#_Toc456948980)

[Školení resortního elektronického systému spisové služby 54](#_Toc456948981)

[Předmět a podmínky plnění 54](#_Toc456948982)

[Termín a místo plnění 54](#_Toc456948983)

[Platební podmínky 54](#_Toc456948984)

[Předání, převzetí a akceptace plnění 54](#_Toc456948985)

# Dodávka softwarového řešení resortního elektronického systému spisové služby

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Dodávka softwarového řešení Resortního elektronického systému spisového služby (dále jen RESSS)“ je dodávka samostatného softwarového díla (dále též systém RESSS) a poskytnutí souvisejících služeb.
  2. Dodané „Softwarové řešení RESSS“ bude splňovat požadavky na něj kladené, které jsou uvedeny v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele.
  3. Dodávka samostatného softwarového díla zahrnuje:
     1. Předání kompletního softwarového díla ve spustitelné podobě na dvou kopiích instalačních médií.
     2. Předání užívacích práv – licencí k softwarovému dílu v souladu s Rámcovou smlouvou.
     3. Předání zdrojových kódů a dalších výstupů nezbytných pro sestavení (kompilaci) softwarového díla v souladu s Rámcovou smlouvou na dvou kopiích datových médií.
     4. Předání dokumentace k softwarovému dílu ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech na datovém nosiči zahrnující:
        1. Instalační příručku.
        2. Příručku administrátora (správce).
        3. Příručku programátora.
        4. Uživatelskou příručku.
     5. Předání školících materiálů k softwarovému dílu ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech.
  4. V rámci dodávky softwarového řešení budou Dodavatelem poskytnuty následující související služby:
     1. „Provedení detailní analýzy“ požadavků kladených na softwarové dílo a zpracování cílového modelu softwarového díla.
     2. „Návrh a implementace RESSS“ v souladu s detailními požadavky a modelem softwarového díla zpracovaných v rámci detailní analýzy.
     3. „Nasazení testovací instance RESSS“ do prostředí Objednatele a její zprovoznění pro účely testování.
     4. „Příprava testovacího plánu a scénářů“ za účelem ověření činnosti softwarového díla.
     5. „Nasazení školící instance RESSS“ do prostředí Objednatele a její zprovoznění pro účely školení.
     6. „Příprava plánů školení a provedení školení“ metodiků Objednatele.
     7. „Vytvoření pracoviště vývojáře“ za účelem prokázání správnosti předaných zdrojových kódů.
  5. V rámci služby „Provedení detailní analýzy“ provede Dodavatel detailní analýzu požadavků kladených na řešení v bodě 1.2. Detailní analýza bude provedena v součinnosti s metodickými a odbornými pracovníky Objednatele. V rámci analýzy vyhotoví Dodavatel souhrnný „Analytický model“ dodávaného řešení způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje „Katalog požadavků“ a modely, u nichž je uvedeno, že jsou výstupem analytické fáze projektu s tím, že relevantní detailní modely nemusí zpracovávat pro ty části dodávaného řešení, které nevznikají zakázkovým vývojem na základě detailních požadavků Objednatele. Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  6. V rámci služby „Návrh a implementace RESSS“ provede Dodavatel návrh zakázkově vyvíjených částí softwarového díla a jejich následnou implementaci tak, aby se staly integrální součástí „Softwarového řešení RESSS“. V rámci návrhu u zakázkové vyvíjených částí softwarového díla vyhotoví Dodavatel souhrnný „Model návrhu“ dodávaného řešení způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichž je uvedeno, že jsou výstupem fáze návrhu projektu. Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  7. V rámci služby „Návrh a implementace RESSS“ implementuje (vyvine) softwarové dílo (RESSS) v souladu s detailními požadavky Objednatele a návrhem díla a připraví jeho instalační média.
  8. V rámci služby „Nasazení testovací instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti Objednatele nasazení systému RESSS do prostředí Objednatele připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní nasazenou instanci RESSS pro potřeby jejího testování a poskytne součinnost Objednateli pro ověření funkčnosti díla na základě připraveného plánu testů a testovacích scénářů.
  9. V rámci služby „Příprava testovacích plánů a scénářů“ připraví Dodavatel plán testů za účelem ověření požadované funkčnosti systému RESSS včetně popisu testovacích scénářů ověřujících jednotlivé dílčí funkcionality. Do plánu testů Dodavatel zahrne též testy výkonnostní (zátěžové), integrační a bezpečnostní a to včetně metodického popisu vykonání těchto typů testů. Plán testů a testovací scénáře budou akceptovány dodavatelem na základě jejich ověření v testovací instanci RESSS. Na základě plánu testů a testovacích scénářů bude Objednatelem akceptován systém RESSS.
  10. V rámci služby „Nasazení školící instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti Objednatele nasazení systému RESSS do prostředí Objednatele připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní nasazenou instanci RESSS pro potřeby školení.
  11. V rámci služby „Příprava plánů školení a provedení školení“ připraví Dodavatel plán školení metodiků a klíčových uživatelů Objednatele a jejich následné vyškolení v souladu s plánem. Školeno bude 100 (slovy jedno sto) pracovníků. Pro potřeby školení zpracuje Dodavatel školící dokumentaci, kterou předá Objednateli a která bude předmětem akceptace Objednatelem. Školení budou realizována na školicí instanci RESSS.
  12. V rámci služby „Příprava plánů školení a provedení školení“ Dodavatel zajistí dodávku 100 (slovy jednoho sta) mobilních pracovišť pro potřeby testování v konfiguraci dané požadavkem SKO009 – Dodávka mobilních pracovišť - uvedeným v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele.
  13. V rámci služby „Vytvoření pracoviště vývojáře“ Dodavatel vytvoří obraz virtuálního počítače reprezentujícího pracovní stanici vývojáře, tj. obraz bude obsahovat veškeré nezbytné softwarové vybavení pro sestavení (přeložení, kompilaci) zdrojových kódů do spustitelné podoby „Systému RESSS“ předané v rámci plnění. Tento virtuální počítač nasadí v prostředí Objednatele, tak aby umožňoval kompilaci předaných a v budoucnu aktualizovaných zdrojových kódů. Nedílnou součástí služby je předání či převedení potřebných softwarových licencí využívaných v rámci vývojářské stanice na Objednatele.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Dodávka softwarového řešení RESSS“ je dán hlavním harmonogramem plnění, který odpovídá službám poskytovaných Dodavatelem v rámci plnění a zahrnuje etapy uvedené v následující tabulce.

Pro každou etapu tabulka v příslušném řádku znázorňuje délku etapy a interval jejího průběhu v jednotkách měsíců od zahájení plnění. Každý měsíc trvání plnění je reprezentován jednou buňkou tabulky. Černé buňky znázorňují měsíce, kdy probíhá etapa. Linie označené P1, P2 a P3, pak označují termíny dále v dokumentu uvedených platebních milníků.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Provedení detailní analýzy |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a implementace RESSS |  |  |  |  |  |  |
| Příprava testovacího plánu a scénářů |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení testovací instance RESSS |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení školící instance RESSS |  |  |  |  |  |  |
| Příprava plánů školení a provedení školení |  |  |  |  |  |  |
| Vytvoření pracoviště vývojáře |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1 |  | P2 | P3 |  |

* 1. Místem plnění „Dodávka softwarového řešení RESSS“ je primárně sídlo Objednatele. Pro potřeby testování a školení softwarového díla mohou být části dodávky plněny v sídlech podřízených organizačních složek Objednatele, do kterých je plánováno systém RESSS nasadit.

## Platební podmínky

* 1. Celková cena za plnění „Dodávka softwarového řešení RESSS“ je cenou jednotkovou za dílo zahrnující cenu vlastního softwarového díla včetně užívacích práv (licencí) a požadované související služby.
  2. Platební (fakturační) milníky plnění „Dodávka softwarového řešení RESSS“ jsou vázány na dílčí akceptace plnění podle následující tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platební milník** | **Dílčí akceptace plnění** | **Výše platby (fakturace)** |
| P1 | Akceptace analýzy | 15% z celkové ceny |
| P2 | Akceptace softwarového řešení RESSS | 55% z celkové ceny |
| P3 | Akceptace školení | 30% z celkové ceny |

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Vlastní akceptace a převzetí plnění „Dodávka softwarového řešení RESSS“ bude realizováno na základě dílčích akceptací plnění způsoby vymezenými Rámcovou smlouvou. V rámci každé dílčí akceptace budou předávány a akceptovány dílčí výstupy. Akceptace výstupů probíhá podle typu akceptace způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. Akceptace výstupů probíhá k termínu ukončení etapy, v rámci které je výstup realizován.
  2. Dílčí akceptace plnění „Dodávka softwarového řešení RESSS“ jsou tyto:
     1. Akceptace analýzy.
     2. Akceptace softwarového řešení RESSS.
     3. Akceptace školení.
  3. „Akceptace analýzy“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v etapě „Provedení detailní analýzy“ a je provedena ke konci této etapy. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Analytický model | Provedení detailní analýzy | Akceptace dokumentu |

* 1. „Akceptace softwarového řešení RESSS“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů zpracovaných Dodavatelem v etapách „Návrh a implementace RESSS“, „Nasazení testovací instance RESSS“ a „Příprava testovacího plánu a scénářů“. „Akceptace softwarového díla“ je provedena ke konci etapy „Nasazení testovací instance RESSS“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Model návrhu | Návrh a implementace RESSS | Akceptace dokumentu |
| Plán testů | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Testovací scénáře | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Instalační média | Návrh a implementace RESSS | Předání |
| Užívací práva | Návrh a implementace RESSS | Předání |
| Zdrojové kódy | Návrh a implementace RESSS | Předání |
| Dokumentace | Návrh a implementace RESSS | Akceptace dokumentu |
| Instalace testovací instance RESSS | Nasazení testovací instance RESSS | Akceptace jednorázové služby |
| Systém RESSS | Nasazení testovací instance RESSS | Akceptace softwarového díla |

* 1. „Akceptace školení“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v rámci etap „Nasazení školící instance RESSS“, „Příprava plánu školení a provedení školení“ a „Vytvoření pracoviště vývojáře“. „Akceptace školení“ je provedena ke konci etapy „Příprava plánů školení a provedení školení“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| --- | --- | --- |
| Instalace školící instance RESSS | Nasazení školící instance RESSS | Akceptace jednorázové služby |
| Školicí materiály | Návrh a implementace softwarového díla | Akceptace dokumentu |
| Plán školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace dokumentu |
| Provedení školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace jednorázové služby |
| Dodávka mobilních školicích pracovišť | Příprava plánu školení a provedení školení | Předání |
| Obraz stanice vývojáře | Vytvoření pracoviště vývojáře | Předání |
| Zprovoznění stanice vývojáře | Vytvoření pracoviště vývojáře | Akceptace softwarového díla |

# Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ je poskytnutí služeb za účelem nasazení RESSS pro produkční využití, testování a školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby MPSV.
  2. Plnění bude splňovat požadavky na něj kladené, které jsou uvedeny v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele.
  3. V rámci nasazení RESSS pro potřeby MPSV budou Dodavatelem poskytnuty následující související služby:
     1. „Provedení detailní analýzy“ požadavků kladených na nasazení RESSS v prostředí MPSV a zpracování cílového modelu nasazení RESSS.
     2. Případný „Návrh a implementace specifických rozšíření“ v souladu s detailními požadavky a modelem nasazení RESSS zpracovaných v rámci detailní analýzy.
     3. „Nasazení produkční instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí MPSV a jeho zprovoznění pro účely produkčního využití.
     4. „Nasazení testovací instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí MPSV a jeho zprovoznění pro účely testování.
     5. „Nasazení školicí instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí MPSV a jeho zprovoznění pro účely školení.
     6. „Provedení migrace dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na MPSV do nasazeného RESSS určeného pro produkční využití.
     7. „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na MPSV do nasazeného RESSS pro potřeby testování a školení.
     8. „Příprava testovacího plánu a scénářů“ za účelem ověření činnosti nasazeného RESSS.
     9. „Poskytnutí součinnosti pro testování“ za účelem ověření funkčnosti, výkonnosti, stability a bezpečnosti nasazeného RESSS.
     10. „Příprava plánů školení a provedení školení“ uživatelů, metodiků a administrátorů Objednatele.
  4. V rámci služby „Provedení detailní analýzy“ provede Dodavatel detailní analýzu požadavků na nasazení RESSS v MPSV kladených na řešení v bodě 1.2. Detailní analýza bude provedena v součinnosti s metodickými a odbornými pracovníky MPSV. V rámci analýzy vyhotoví Dodavatel souhrnný „Analytický model“ dodávaného řešení způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje „Katalog požadavků“ a modely, u nichž je uvedeno, že jsou výstupem analytické fáze projektu s tím, že relevantní detailní modely nemusí zpracovávat pro ty části dodávaného řešení, které nevznikají zakázkovým vývojem na základě detailních požadavků Objednatele a ty části, které jsou součástí analytického modelu RESSS (v nezměněné podobě). Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  5. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ provede Dodavatel návrh případně zakázkově vyvíjených částí RESSS specifických pro nasazení RESSS pro potřeby MPSV a jejich následnou implementaci tak, aby se staly integrální součástí RESSS nasazené na MPSV. V rámci návrhu u zakázkově vyvíjených specifických rozšíření RESSS vyhotoví Dodavatel „Model návrhu“ rozšíření způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichž je ve standardu uvedeno, že jsou výstupem fáze návrhu projektu. Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  6. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ Dodavatel implementuje (vyvine) softwarové dílo specifických rozšíření v souladu s detailními požadavky MPSV a návrhem díla a připraví jeho instalační média.
  7. V případě dodávky specifických rozšíření RESSS pro potřeby MPSV bude dodávka softwarového díla specifických rozšíření zahrnovat:
     1. Předání specifických rozšíření jako softwarového díla ve spustitelné podobě ve formě modulů, k začlenění do RESSS a to na dvou kopiích instalačních médií.
     2. Předání užívacích práv – licencí k softwarovému dílu specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou.
     3. Předání zdrojových kódů a dalších výstupů nezbytných pro sestavení (kompilaci) softwarového díla specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou na dvou kopiích datových médií.
     4. Předání dokumentace k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech na datovém nosiči zahrnující:
        1. Instalační příručku.
        2. Příručku administrátora (správce).
        3. Příručku programátora.
        4. Uživatelskou příručku.
     5. Předání školících materiálů k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech.
  8. V rámci služby „Nasazení produkční instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti MPSV nasazení (instalaci) systému RESSS do produkčního prostředí MPSV připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho produkčního využití.
  9. V rámci služby „Nasazení testovací instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti MPSV nasazení (instalaci) systému RESSS do testovacího prostředí MPSV připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho testování.
  10. V rámci služby „Nasazení školící instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti MPSV nasazení (instalaci) systému RESSS do školícího prostředí MPSV připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho školení v rámci MPSV.
  11. V rámci služby „Provedení migrace dat“ zajistí Dodavatel přenesení dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro produkční využití. Pro účely migrace MPSV zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  12. V rámci služby „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ zajistí Dodavatel vymezení a přenesení anonymizovaného reprezentativního vzorku dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro testování a školení. Pro účely vymezení vzorku dat a jeho migraci MPSV zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  13. V rámci služby „Příprava testovacích plánů a scénářů“ připraví Dodavatel plán testů za účelem ověření požadované funkčnosti nasazeného systému RESSS včetně popisu testovacích scénářů ověřujících jednotlivé dílčí funkcionality. Do plánu testů Dodavatel zahrne též testy výkonnostní (zátěžové), integrační a bezpečnostní a to včetně metodického popisu vykonání těchto typů testů. Plán testů a testovací scénáře budou akceptovány dodavatelem. Na základě plánu testů a testovacích scénářů budou Objednatelem akceptovány nasazené instance systém RESSS pro potřeby MPSV.
  14. V rámci služby „Poskytnutí součinnosti pro testování“ poskytne Dodavatel součinnost pro provedení testů prováděných na základě jím připraveného testovacího plánu a scénářů. Součinnost bude poskytnuta pracovníkům MPSV či třetích stran pověřených provedením testů.
  15. V rámci služby „Příprava plánů školení a provedení školení“ připraví Dodavatel plán školení uživatelů, metodiků a správců MPSV a jejich následné vyškolení v souladu s plánem. Školení bude provedeno v rozsahu uvedeném v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele v požadavku SMPSV002. Pro potřeby školení zpracuje Dodavatel školící dokumentaci, kterou předá MPSV a která bude předmětem akceptace Objednatelem.
  16. Školení prováděna před nasazením školící instance RESSS na MPSV budou prováděna s využitím školící instance vzniklé v rámci plnění „Softwarové řešení Resortního elektronického systému spisové služby“.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ je dán hlavním harmonogramem plnění, který odpovídá službám poskytovaných Dodavatelem v rámci plnění a zahrnuje etapy uvedené v následující tabulce.

Pro každou etapu tabulka v příslušném řádku znázorňuje délku etapy a interval jejího průběhu v jednotkách měsíců od zahájení plnění. Každý měsíc trvání plnění je reprezentován jednou buňkou tabulky. Černé buňky znázorňují měsíce, kdy probíhá etapa. Linie označené P1, P2 a P3, pak označují termíny dále v dokumentu uvedených platebních milníků.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Provedení detailní analýzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava testovacího plánu a scénářů |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení testovací instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytnutí součinnosti pro testování |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení produkční instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení školicí instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava plánů školení a provedení školení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1 |  |  |  | P2 | P3 |

Místem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ je primárně sídlo MPSV.

## Platební podmínky

* 1. Celková cena za plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ je cenou jednotkovou za dílo zahrnující cenu případných specifických rozšíření RESSS pro MPSV (včetně užívacích práv) a požadované související služby.
  2. Platební (fakturační) milníky plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ jsou vázány na dílčí akceptace plnění podle následující tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platební milník** | **Dílčí akceptace plnění** | **Výše platby (fakturace)** |
| P1 | Akceptace analýzy | 20% z celkové ceny |
| P2 | Akceptace nasazení a migrací | 50% z celkové ceny |
| P3 | Akceptace školení | 30% z celkové ceny |

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Vlastní akceptace a převzetí plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ budou realizovány na základě dílčích akceptací plnění způsoby vymezenými Rámcovou smlouvou. V rámci každé dílčí akceptace budou předávány a akceptovány dílčí výstupy. Akceptace výstupů probíhá podle typu akceptace způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. Akceptace výstupů probíhá k termínu ukončení etapy, v rámci které je výstup realizován s tím, že akceptace musí být dokončena v termínu etapy.
  2. Dílčí akceptace plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ jsou tyto:
     1. Akceptace analýzy.
     2. Akceptace nasazení a migrací.
     3. Akceptace školení.
  3. „Akceptace analýzy“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v etapě „Provedení detailní analýzy“ a je provedena ke konci této etapy. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Analytický model | Provedení detailní analýzy | Akceptace dokumentu |

* 1. „Akceptace nasazení a migrací“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů zpracovaných Dodavatelem v etapách „Návrh a implementace specifických rozšíření“, „Nasazení produkční instance RESSS“, „Nasazení testovací instance RESSS“, „Nasazení školící instance RESSS“, „Provedení migrace dat“, „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ a „Příprava testovacího plánu a scénářů“. „Akceptace nasazení a migrací“ je provedena ke konci etapy „Provedení migrace dat“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Model návrhu | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán testů | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Testovací scénáře | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Instalační média | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Užívací práva | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Zdrojové kódy | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Dokumentace | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Produkční instance RESSS | Nasazení produkční instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Testovací instance RESSS | Nasazení testovací instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Školicí instance RESSS | Nasazení školící instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Přenesená data do produkční instance RESSS | Provedení migrace dat | Akceptace jednorázové služby |
| Přenesená data do testovací a školicí instance RESSS | Provedení anonymizovaného vzorku dat | Akceptace jednorázové služby |

* 1. „Akceptace školení“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v rámci etapy „Příprava plánu školení a provedení školení“. „Akceptace školení“ je provedena ke konci etapy „Příprava plánů školení a provedení školení“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| --- | --- | --- |
| Školicí materiály | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace dokumentu |
| Provedení školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace jednorázové služby |

# Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Úřadu práce České republiky“ je poskytnutí služeb za účelem nasazení RESSS pro produkční využití, testování a školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby ÚP.
  2. Plnění bude splňovat požadavky na něj kladené, které jsou uvedeny v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele.
  3. V rámci nasazení RESSS pro potřeby ÚP budou Dodavatelem poskytnuty následující související služby:
     1. „Provedení detailní analýzy“ požadavků kladených na nasazení RESSS v prostředí ÚP a zpracování cílového modelu nasazení RESSS.
     2. Případný „Návrh a implementace specifických rozšíření“ v souladu s detailními požadavky a modelem nasazení RESSS zpracovaných v rámci detailní analýzy.
     3. „Nasazení produkční instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí ÚP a jeho zprovoznění pro účely produkčního využití.
     4. „Nasazení testovací instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí ÚP a jeho zprovoznění pro účely testování.
     5. „Nasazení školicí instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí ÚP a jeho zprovoznění pro účely školení.
     6. „Provedení migrace dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na ÚP do nasazeného RESSS určeného pro produkční využití.
     7. „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na ÚP do nasazeného RESSS pro potřeby testování a školení.
     8. „Příprava testovacího plánu a scénářů“ za účelem ověření činnosti nasazeného RESSS.
     9. „Poskytnutí součinnosti pro testování“ za účelem ověření funkčnosti, výkonnosti, stability a bezpečnosti nasazeného RESSS.
     10. „Příprava plánů školení a provedení školení“ uživatelů, metodiků a administrátorů Objednatele.
  4. V rámci služby „Provedení detailní analýzy“ provede Dodavatel detailní analýzu požadavků na nasazení RESSS v ÚP kladených na řešení v bodě 1.2. Detailní analýza bude provedena v součinnosti s metodickými a odbornými pracovníky ÚP. V rámci analýzy vyhotoví Dodavatel souhrnný „Analytický model“ dodávaného řešení způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje „Katalog požadavků“ a modely, u nichž je uvedeno, že jsou výstupem analytické fáze projektu s tím, že relevantní detailní modely nemusí zpracovávat pro ty části dodávaného řešení, které nevznikají zakázkovým vývojem na základě detailních požadavků Objednatele a ty části, které jsou součástí analytického modelu RESSS (v nezměněné podobě). Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  5. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ provede Dodavatel návrh případně zakázkově vyvíjených částí RESSS specifických pro nasazení RESSS pro potřeby ÚP a jejich následnou implementaci tak, aby se staly integrální součástí RESSS nasazené na ÚP. V rámci návrhu u zakázkově vyvíjených specifických rozšíření RESSS vyhotoví Dodavatel „Model návrhu“ rozšíření způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichž je ve standardu uvedeno, že jsou výstupem fáze návrhu projektu. Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  6. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ Dodavatel implementuje (vyvine) softwarové dílo specifických rozšíření v souladu s detailními požadavky ÚP a návrhem díla a připraví jeho instalační média.
  7. V případě dodávky specifických rozšíření RESSS pro potřeby ÚP bude dodávka softwarového díla specifických rozšíření zahrnovat:
     1. Předání specifických rozšíření jako softwarového díla ve spustitelné podobě ve formě modulů, k začlenění do RESSS a to na dvou kopiích instalačních médií.
     2. Předání užívacích práv – licencí k softwarovému dílu specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou.
     3. Předání zdrojových kódů a dalších výstupů nezbytných pro sestavení (kompilaci) softwarového díla specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou na dvou kopiích datových médií.
     4. Předání dokumentace k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech na datovém nosiči zahrnující:
        1. Instalační příručku.
        2. Příručku administrátora (správce).
        3. Příručku programátora.
        4. Uživatelskou příručku.
     5. Předání školících materiálů k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech.
  8. V rámci služby „Nasazení produkční instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti ÚP nasazení (instalaci) systému RESSS do produkčního prostředí ÚP připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho produkčního využití.
  9. V rámci služby „Nasazení testovací instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti ÚP nasazení (instalaci) systému RESSS do testovacího prostředí ÚP připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho testování.
  10. V rámci služby „Nasazení školící instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti ÚP nasazení (instalaci) systému RESSS do školícího prostředí ÚP připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho školení v rámci ÚP.
  11. V rámci služby „Provedení migrace dat“ zajistí Dodavatel přenesení dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro produkční využití. Pro účely migrace ÚP zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  12. V rámci služby „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ zajistí Dodavatel vymezení a přenesení anonymizovaného reprezentativního vzorku dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro testování a školení. Pro účely vymezení vzorku dat a jeho migraci ÚP zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  13. V rámci služby „Příprava testovacích plánů a scénářů“ připraví Dodavatel plán testů za účelem ověření požadované funkčnosti nasazeného systému RESSS včetně popisu testovacích scénářů ověřujících jednotlivé dílčí funkcionality. Do plánu testů Dodavatel zahrne též testy výkonnostní (zátěžové), integrační a bezpečnostní a to včetně metodického popisu vykonání těchto typů testů. Plán testů a testovací scénáře budou akceptovány dodavatelem. Na základě plánu testů a testovacích scénářů budou Objednatelem akceptovány nasazené instance systém RESSS pro potřeby ÚP.
  14. V rámci služby „Poskytnutí součinnosti pro testování“ poskytne Dodavatel součinnost pro provedení testů prováděných na základě jím připraveného testovacího plánu a scénářů. Součinnost bude poskytnuta pracovníkům ÚP či třetích stran pověřených provedením testů.
  15. V rámci služby „Příprava plánů školení a provedení školení“ připraví Dodavatel plán školení uživatelů, metodiků a správců ÚP a jejich následné vyškolení v souladu s plánem. Školení bude provedeno v rozsahu uvedeném v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele v požadavku SUP002. Pro potřeby školení zpracuje Dodavatel školící dokumentaci, kterou předá ÚP a která bude předmětem akceptace Objednatelem.
  16. Školení prováděna před nasazením školící instance RESSS na ÚP budou prováděna s využitím školící instance vzniklé v rámci plnění „Softwarové řešení Resortního elektronického systému spisové služby“.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ je dán hlavním harmonogramem plnění, který odpovídá službám poskytovaných Dodavatelem v rámci plnění a zahrnuje etapy uvedené v následující tabulce.

Pro každou etapu tabulka v příslušném řádku znázorňuje délku etapy a interval jejího průběhu v jednotkách měsíců od zahájení plnění. Každý měsíc trvání plnění je reprezentován jednou buňkou tabulky. Černé buňky znázorňují měsíce, kdy probíhá etapa. Linie označené P1, P2 a P3, pak označují termíny dále v dokumentu uvedených platebních milníků.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Provedení detailní analýzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava testovacího plánu a scénářů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení testovací instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytnutí součinnosti pro testování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace dat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení produkční instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení integrační instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava plánů školení a provedení školení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  | P3 |

Místem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ je primárně sídlo ÚP.

## Platební podmínky

* 1. Celková cena za plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ je cenou jednotkovou za dílo zahrnující cenu případných specifických rozšíření RESSS pro ÚP (včetně užívacích práv) a požadované související služby.
  2. Platební (fakturační) milníky plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ jsou vázány na dílčí akceptace plnění podle následující tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platební milník** | **Dílčí akceptace plnění** | **Výše platby (fakturace)** |
| P1 | Akceptace analýzy | 20% z celkové ceny |
| P2 | Akceptace nasazení a migrací | 50% z celkové ceny |
| P3 | Akceptace školení | 30% z celkové ceny |

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Vlastní akceptace a převzetí plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ budou realizovány na základě dílčích akceptací plnění způsoby vymezenými Rámcovou smlouvou. V rámci každé dílčí akceptace budou předávány a akceptovány dílčí výstupy. Akceptace výstupů probíhá podle typu akceptace způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. Akceptace výstupů probíhá k termínu ukončení etapy, v rámci které je výstup realizován s tím, že akceptace musí být dokončena v termínu etapy.
  2. Dílčí akceptace plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ jsou tyto:
     1. Akceptace analýzy.
     2. Akceptace nasazení a migrací.
     3. Akceptace školení.
  3. „Akceptace analýzy“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v etapě „Provedení detailní analýzy“ a je provedena ke konci této etapy. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Analytický model | Provedení detailní analýzy | Akceptace dokumentu |

* 1. „Akceptace nasazení a migrací“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů zpracovaných Dodavatelem v etapách „Návrh a implementace specifických rozšíření“, „Nasazení produkční instance RESSS“, „Nasazení testovací instance RESSS“, „Nasazení školící instance RESSS“, „Provedení migrace dat“, „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ a „Příprava testovacího plánu a scénářů“. „Akceptace nasazení a migrací“ je provedena ke konci etapy „Provedení migrace dat“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Model návrhu | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán testů | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Testovací scénáře | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Instalační média | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Užívací práva | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Zdrojové kódy | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Dokumentace | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Produkční instance RESSS | Nasazení produkční instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Testovací instance RESSS | Nasazení testovací instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Školicí instance RESSS | Nasazení školící instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Přenesená data do produkční instance RESSS | Provedení migrace dat | Akceptace jednorázové služby |
| Přenesená data do testovací a školicí instance RESSS | Provedení anonymizovaného vzorku dat | Akceptace jednorázové služby |

* 1. „Akceptace školení“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v rámci etapy „Příprava plánu školení a provedení školení“. „Akceptace školení“ je provedena ke konci etapy „Příprava plánů školení a provedení školení“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| --- | --- | --- |
| Školicí materiály | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace dokumentu |
| Provedení školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace jednorázové služby |

# Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na České správě sociálního zabezpečení“ je poskytnutí služeb za účelem nasazení RESSS pro produkční využití, testování a školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby ČSSZ.
  2. Plnění bude splňovat požadavky na něj kladené, které jsou uvedeny v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele.
  3. V rámci nasazení RESSS pro potřeby ČSSZ budou Dodavatelem poskytnuty následující související služby:
     1. „Provedení detailní analýzy“ požadavků kladených na nasazení RESSS v prostředí ČSSZ a zpracování cílového modelu nasazení RESSS.
     2. Případný „Návrh a implementace specifických rozšíření“ v souladu s detailními požadavky a modelem nasazení RESSS zpracovaných v rámci detailní analýzy.
     3. „Nasazení produkční instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí ČSSZ a jeho zprovoznění pro účely produkčního využití.
     4. „Nasazení testovací instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí ČSSZ a jeho zprovoznění pro účely testování.
     5. „Nasazení integrační instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí ČSSZ a jeho zprovoznění pro účely školení.
     6. „Provedení migrace dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na ČSSZ do nasazeného RESSS určeného pro produkční využití.
     7. „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na ČSSZ do nasazeného RESSS pro potřeby testování a školení.
     8. „Příprava testovacího plánu a scénářů“ za účelem ověření činnosti nasazeného RESSS.
     9. „Poskytnutí součinnosti pro testování“ za účelem ověření funkčnosti, výkonnosti, stability a bezpečnosti nasazeného RESSS.
     10. „Příprava plánů školení a provedení školení“ uživatelů, metodiků a administrátorů Objednatele.
  4. V rámci služby „Provedení detailní analýzy“ provede Dodavatel detailní analýzu požadavků na nasazení RESSS v ČSSZ kladených na řešení v bodě 1.2. Detailní analýza bude provedena v součinnosti s metodickými a odbornými pracovníky ČSSZ. V rámci analýzy vyhotoví Dodavatel souhrnný „Analytický model“ dodávaného řešení způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje „Katalog požadavků“ a modely, u nichž je uvedeno, že jsou výstupem analytické fáze projektu s tím, že relevantní detailní modely nemusí zpracovávat pro ty části dodávaného řešení, které nevznikají zakázkovým vývojem na základě detailních požadavků Objednatele a ty části, které jsou součástí analytického modelu RESSS (v nezměněné podobě). Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  5. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ provede Dodavatel návrh případně zakázkově vyvíjených částí RESSS specifických pro nasazení RESSS pro potřeby ČSSZ a jejich následnou implementaci tak, aby se staly integrální součástí RESSS nasazené na ČSSZ. V rámci návrhu u zakázkově vyvíjených specifických rozšíření RESSS vyhotoví Dodavatel „Model návrhu“ rozšíření způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichž je ve standardu uvedeno, že jsou výstupem fáze návrhu projektu. Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  6. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ Dodavatel implementuje (vyvine) softwarové dílo specifických rozšíření v souladu s detailními požadavky ČSSZ a návrhem díla a připraví jeho instalační média.
  7. V případě dodávky specifických rozšíření RESSS pro potřeby ČSSZ bude dodávka softwarového díla specifických rozšíření zahrnovat:
     1. Předání specifických rozšíření jako softwarového díla ve spustitelné podobě ve formě modulů, k začlenění do RESSS a to na dvou kopiích instalačních médií.
     2. Předání užívacích práv – licencí k softwarovému dílu specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou.
     3. Předání zdrojových kódů a dalších výstupů nezbytných pro sestavení (kompilaci) softwarového díla specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou na dvou kopiích datových médií.
     4. Předání dokumentace k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech na datovém nosiči zahrnující:
        1. Instalační příručku.
        2. Příručku administrátora (správce).
        3. Příručku programátora.
        4. Uživatelskou příručku.
     5. Předání školících materiálů k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech.
  8. V rámci služby „Nasazení produkční instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti ČSSZ nasazení (instalaci) systému RESSS do produkčního prostředí ČSSZ připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho produkčního využití.
  9. V rámci služby „Nasazení testovací instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti ČSSZ nasazení (instalaci) systému RESSS do testovacího prostředí ČSSZ připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho testování.
  10. V rámci služby „Nasazení integrační instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti ČSSZ nasazení (instalaci) systému RESSS do integračního prostředí ČSSZ připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby integrací v rámci ČSSZ.
  11. V rámci služby „Provedení migrace dat“ zajistí Dodavatel přenesení dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro produkční využití. Pro účely migrace ČSSZ zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  12. V rámci služby „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ zajistí Dodavatel vymezení a přenesení anonymizovaného reprezentativního vzorku dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro testování a školení. Pro účely vymezení vzorku dat a jeho migraci ČSSZ zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  13. V rámci služby „Příprava testovacích plánů a scénářů“ připraví Dodavatel plán testů za účelem ověření požadované funkčnosti nasazeného systému RESSS včetně popisu testovacích scénářů ověřujících jednotlivé dílčí funkcionality. Do plánu testů Dodavatel zahrne též testy výkonnostní (zátěžové), integrační a bezpečnostní a to včetně metodického popisu vykonání těchto typů testů. Plán testů a testovací scénáře budou akceptovány dodavatelem. Na základě plánu testů a testovacích scénářů budou Objednatelem akceptovány nasazené instance systém RESSS pro potřeby ČSSZ.
  14. V rámci služby „Poskytnutí součinnosti pro testování“ poskytne Dodavatel součinnost pro provedení testů prováděných na základě jím připraveného testovacího plánu a scénářů. Součinnost bude poskytnuta pracovníkům ČSSZ či třetích stran pověřených provedením testů.
  15. V rámci služby „Příprava plánů školení a provedení školení“ připraví Dodavatel plán školení uživatelů, metodiků a správců ČSSZ a jejich následné vyškolení v souladu s plánem. Školení bude provedeno v rozsahu uvedeném v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele v požadavku SCZZS002. Pro potřeby školení zpracuje Dodavatel školící dokumentaci, kterou předá ČSSZ a která bude předmětem akceptace Objednatelem.
  16. Školení prováděna před nasazením integrační instance RESSS na ČSSZ budou prováděna s využitím testovací instance vzniklé v rámci plnění „Softwarové řešení Resortního elektronického systému spisové služby“.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ je dán hlavním harmonogramem plnění, který odpovídá službám poskytovaných Dodavatelem v rámci plnění a zahrnuje etapy uvedené v následující tabulce.

Pro každou etapu tabulka v příslušném řádku znázorňuje délku etapy a interval jejího průběhu v jednotkách měsíců od zahájení plnění. Každý měsíc trvání plnění je reprezentován jednou buňkou tabulky. Černé buňky znázorňují měsíce, kdy probíhá etapa. Linie označené P1, P2 a P3, pak označují termíny dále v dokumentu uvedených platebních milníků.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Provedení detailní analýzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava testovacího plánu a scénářů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení testovací instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytnutí součinnosti pro testování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace dat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení produkční instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení integrační instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava plánů školení a provedení školení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  | P3 |

Místem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ je primárně sídlo ČSSZ.

## Platební podmínky

* 1. Celková cena za plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ je cenou jednotkovou za dílo zahrnující cenu případných specifických rozšíření RESSS pro ČSSZ (včetně užívacích práv) a požadované související služby.
  2. Platební (fakturační) milníky plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ jsou vázány na dílčí akceptace plnění podle následující tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platební milník** | **Dílčí akceptace plnění** | **Výše platby (fakturace)** |
| P1 | Akceptace analýzy | 20% z celkové ceny |
| P2 | Akceptace nasazení a migrací | 50% z celkové ceny |
| P3 | Akceptace školení | 30% z celkové ceny |

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Vlastní akceptace a převzetí plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ budou realizovány na základě dílčích akceptací plnění způsoby vymezenými Rámcovou smlouvou. V rámci každé dílčí akceptace budou předávány a akceptovány dílčí výstupy. Akceptace výstupů probíhá podle typu akceptace způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. Akceptace výstupů probíhá k termínu ukončení etapy, v rámci které je výstup realizován s tím, že akceptace musí být dokončena v termínu etapy.
  2. Dílčí akceptace plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ jsou tyto:
     1. Akceptace analýzy.
     2. Akceptace nasazení a migrací.
     3. Akceptace školení.
  3. „Akceptace analýzy“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v etapě „Provedení detailní analýzy“ a je provedena ke konci této etapy. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Analytický model | Provedení detailní analýzy | Akceptace dokumentu |

* 1. „Akceptace nasazení a migrací“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů zpracovaných Dodavatelem v etapách „Návrh a implementace specifických rozšíření“, „Nasazení produkční instance RESSS“, „Nasazení testovací instance RESSS“, „Nasazení integrační instance RESSS“, „Provedení migrace dat“, „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ a „Příprava testovacího plánu a scénářů“. „Akceptace nasazení a migrací“ je provedena ke konci etapy „Provedení migrace dat“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Model návrhu | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán testů | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Testovací scénáře | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Instalační média | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Užívací práva | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Zdrojové kódy | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Dokumentace | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Produkční instance RESSS | Nasazení produkční instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Testovací instance RESSS | Nasazení testovací instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Školicí instance RESSS | Nasazení integrační instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Přenesená data do produkční instance RESSS | Provedení migrace dat | Akceptace jednorázové služby |
| Přenesená data do testovací a školicí instance RESSS | Provedení anonymizovaného vzorku dat | Akceptace jednorázové služby |

* 1. „Akceptace školení“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v rámci etapy „Příprava plánu školení a provedení školení“. „Akceptace školení“ je provedena ke konci etapy „Příprava plánů školení a provedení školení“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| --- | --- | --- |
| Školicí materiály | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace dokumentu |
| Provedení školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace jednorázové služby |

# Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Fondu dalšího vzdělávání“ je poskytnutí služeb za účelem nasazení RESSS pro produkční využití, testování a školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby FDV.
  2. Plnění bude splňovat požadavky na něj kladené, které jsou uvedeny v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele.
  3. V rámci nasazení RESSS pro potřeby FDV budou Dodavatelem poskytnuty následující související služby:
     1. „Provedení detailní analýzy“ požadavků kladených na nasazení RESSS v prostředí FDV a zpracování cílového modelu nasazení RESSS.
     2. Případný „Návrh a implementace specifických rozšíření“ v souladu s detailními požadavky a modelem nasazení RESSS zpracovaných v rámci detailní analýzy.
     3. „Nasazení produkční instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí FDV a jeho zprovoznění pro účely produkčního využití.
     4. „Nasazení testovací a školící instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí FDV a jeho zprovoznění pro účely testování a školení.
     5. „Provedení migrace dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na FDV do nasazeného RESSS určeného pro produkční využití.
     6. „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na FDV do nasazeného RESSS pro potřeby testování a školení.
     7. „Příprava testovacího plánu a scénářů“ za účelem ověření činnosti nasazeného RESSS.
     8. „Poskytnutí součinnosti pro testování“ za účelem ověření funkčnosti, výkonnosti, stability a bezpečnosti nasazeného RESSS.
     9. „Příprava plánů školení a provedení školení“ uživatelů, metodiků a administrátorů Objednatele.
  4. V rámci služby „Provedení detailní analýzy“ provede Dodavatel detailní analýzu požadavků na nasazení RESSS v FDV kladených na řešení v bodě 1.2. Detailní analýza bude provedena v součinnosti s metodickými a odbornými pracovníky FDV. V rámci analýzy vyhotoví Dodavatel souhrnný „Analytický model“ dodávaného řešení způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje „Katalog požadavků“ a modely, u nichž je uvedeno, že jsou výstupem analytické fáze projektu s tím, že relevantní detailní modely nemusí zpracovávat pro ty části dodávaného řešení, které nevznikají zakázkovým vývojem na základě detailních požadavků Objednatele a ty části, které jsou součástí analytického modelu RESSS (v nezměněné podobě). Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  5. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ provede Dodavatel návrh případně zakázkově vyvíjených částí RESSS specifických pro nasazení RESSS pro potřeby FDV a jejich následnou implementaci tak, aby se staly integrální součástí RESSS nasazené na FDV. V rámci návrhu u zakázkově vyvíjených specifických rozšíření RESSS vyhotoví Dodavatel „Model návrhu“ rozšíření způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichž je ve standardu uvedeno, že jsou výstupem fáze návrhu projektu. Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  6. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ Dodavatel implementuje (vyvine) softwarové dílo specifických rozšíření v souladu s detailními požadavky FDV a návrhem díla a připraví jeho instalační média.
  7. V případě dodávky specifických rozšíření RESSS pro potřeby FDV bude dodávka softwarového díla specifických rozšíření zahrnovat:
     1. Předání specifických rozšíření jako softwarového díla ve spustitelné podobě ve formě modulů, k začlenění do RESSS a to na dvou kopiích instalačních médií.
     2. Předání užívacích práv – licencí k softwarovému dílu specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou.
     3. Předání zdrojových kódů a dalších výstupů nezbytných pro sestavení (kompilaci) softwarového díla specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou na dvou kopiích datových médií.
     4. Předání dokumentace k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech na datovém nosiči zahrnující:
        1. Instalační příručku.
        2. Příručku administrátora (správce).
        3. Příručku programátora.
        4. Uživatelskou příručku.
     5. Předání školících materiálů k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech.
  8. V rámci služby „Nasazení produkční instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti FDV nasazení (instalaci) systému RESSS do produkčního prostředí FDV připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho produkčního využití.
  9. V rámci služby „Nasazení testovací a školící instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti FDV nasazení (instalaci) systému RESSS do testovacího prostředí FDV připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho testování a školení v rámci FDV.
  10. V rámci služby „Provedení migrace dat“ zajistí Dodavatel přenesení dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro produkční využití. Pro účely migrace FDV zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  11. V rámci služby „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ zajistí Dodavatel vymezení a přenesení anonymizovaného reprezentativního vzorku dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro testování a školení. Pro účely vymezení vzorku dat a jeho migraci FDV zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  12. V rámci služby „Příprava testovacích plánů a scénářů“ připraví Dodavatel plán testů za účelem ověření požadované funkčnosti nasazeného systému RESSS včetně popisu testovacích scénářů ověřujících jednotlivé dílčí funkcionality. Do plánu testů Dodavatel zahrne též testy výkonnostní (zátěžové), integrační a bezpečnostní a to včetně metodického popisu vykonání těchto typů testů. Plán testů a testovací scénáře budou akceptovány dodavatelem. Na základě plánu testů a testovacích scénářů budou Objednatelem akceptovány nasazené instance systém RESSS pro potřeby FDV.
  13. V rámci služby „Poskytnutí součinnosti pro testování“ poskytne Dodavatel součinnost pro provedení testů prováděných na základě jím připraveného testovacího plánu a scénářů. Součinnost bude poskytnuta pracovníkům FDV či třetích stran pověřených provedením testů.
  14. V rámci služby „Příprava plánů školení a provedení školení“ připraví Dodavatel plán školení uživatelů, metodiků a správců FDV a jejich následné vyškolení v souladu s plánem. Školení bude provedeno v rozsahu uvedeném v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele v požadavku SFDV002. Pro potřeby školení zpracuje Dodavatel školící dokumentaci, kterou předá FDV a která bude předmětem akceptace Objednatelem.
  15. Školení prováděna před nasazením školící instance RESSS na FDV budou prováděna s využitím školící instance vzniklé v rámci plnění „Softwarové řešení Resortního elektronického systému spisové služby“.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ je dán hlavním harmonogramem plnění, který odpovídá službám poskytovaných Dodavatelem v rámci plnění a zahrnuje etapy uvedené v následující tabulce.

Pro každou etapu tabulka v příslušném řádku znázorňuje délku etapy a interval jejího průběhu v jednotkách měsíců od zahájení plnění. Každý měsíc trvání plnění je reprezentován jednou buňkou tabulky. Černé buňky znázorňují měsíce, kdy probíhá etapa. Linie označené P1, P2 a P3, pak označují termíny dále v dokumentu uvedených platebních milníků.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Provedení detailní analýzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava testovacího plánu a scénářů |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení testovací a školící instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytnutí součinnosti pro testování |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení produkční instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava plánů školení a provedení školení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1 |  |  |  | P2 | P3 |

Místem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ je primárně sídlo FDV.

## Platební podmínky

* 1. Celková cena za plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ je cenou jednotkovou za dílo zahrnující cenu případných specifických rozšíření RESSS pro FDV (včetně užívacích práv) a požadované související služby.
  2. Platební (fakturační) milníky plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ jsou vázány na dílčí akceptace plnění podle následující tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platební milník** | **Dílčí akceptace plnění** | **Výše platby (fakturace)** |
| P1 | Akceptace analýzy | 20% z celkové ceny |
| P2 | Akceptace nasazení a migrací | 50% z celkové ceny |
| P3 | Akceptace školení | 30% z celkové ceny |

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Vlastní akceptace a převzetí plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ budou realizovány na základě dílčích akceptací plnění způsoby vymezenými Rámcovou smlouvou. V rámci každé dílčí akceptace budou předávány a akceptovány dílčí výstupy. Akceptace výstupů probíhá podle typu akceptace způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. Akceptace výstupů probíhá k termínu ukončení etapy, v rámci které je výstup realizován s tím, že akceptace musí být dokončena v termínu etapy.
  2. Dílčí akceptace plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ jsou tyto:
     1. Akceptace analýzy.
     2. Akceptace nasazení a migrací.
     3. Akceptace školení.
  3. „Akceptace analýzy“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v etapě „Provedení detailní analýzy“ a je provedena ke konci této etapy. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Analytický model | Provedení detailní analýzy | Akceptace dokumentu |

* 1. „Akceptace nasazení a migrací“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů zpracovaných Dodavatelem v etapách „Návrh a implementace specifických rozšíření“, „Nasazení produkční instance RESSS“, „Nasazení testovací instance RESSS“, „Nasazení školící instance RESSS“, „Provedení migrace dat“, „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ a „Příprava testovacího plánu a scénářů“. „Akceptace nasazení a migrací“ je provedena ke konci etapy „Provedení migrace dat“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Model návrhu | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán testů | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Testovací scénáře | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Instalační média | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Užívací práva | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Zdrojové kódy | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Dokumentace | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Produkční instance RESSS | Nasazení produkční instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Testovací a školící instance RESSS | Nasazení testovací a školící instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Přenesená data do produkční instance RESSS | Provedení migrace dat | Akceptace jednorázové služby |
| Přenesená data do testovací a školicí instance RESSS | Provedení anonymizovaného vzorku dat | Akceptace jednorázové služby |

* 1. „Akceptace školení“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v rámci etapy „Příprava plánu školení a provedení školení“. „Akceptace školení“ je provedena ke konci etapy „Příprava plánů školení a provedení školení“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| --- | --- | --- |
| Školicí materiály | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace dokumentu |
| Provedení školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace jednorázové služby |

# Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Státním úřadu inspekce práce“ je poskytnutí služeb za účelem nasazení RESSS pro produkční využití, testování a školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby SÚIP.
  2. Plnění bude splňovat požadavky na něj kladené, které jsou uvedeny v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele.
  3. V rámci nasazení RESSS pro potřeby SÚIP budou Dodavatelem poskytnuty následující související služby:
     1. „Provedení detailní analýzy“ požadavků kladených na nasazení RESSS v prostředí SÚIP a zpracování cílového modelu nasazení RESSS.
     2. Případný „Návrh a implementace specifických rozšíření“ v souladu s detailními požadavky a modelem nasazení RESSS zpracovaných v rámci detailní analýzy.
     3. „Nasazení produkční instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí SÚIP a jeho zprovoznění pro účely produkčního využití.
     4. „Nasazení testovací instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí SÚIP a jeho zprovoznění pro účely testování.
     5. „Nasazení školicí instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí SÚIP a jeho zprovoznění pro účely školení.
     6. „Provedení migrace dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na SÚIP do nasazeného RESSS určeného pro produkční využití.
     7. „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na SÚIP do nasazeného RESSS pro potřeby testování a školení.
     8. „Příprava testovacího plánu a scénářů“ za účelem ověření činnosti nasazeného RESSS.
     9. „Poskytnutí součinnosti pro testování“ za účelem ověření funkčnosti, výkonnosti, stability a bezpečnosti nasazeného RESSS.
     10. „Příprava plánů školení a provedení školení“ uživatelů, metodiků a administrátorů Objednatele.
  4. V rámci služby „Provedení detailní analýzy“ provede Dodavatel detailní analýzu požadavků na nasazení RESSS v SÚIP kladených na řešení v bodě 1.2. Detailní analýza bude provedena v součinnosti s metodickými a odbornými pracovníky SÚIP. V rámci analýzy vyhotoví Dodavatel souhrnný „Analytický model“ dodávaného řešení způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje „Katalog požadavků“ a modely, u nichž je uvedeno, že jsou výstupem analytické fáze projektu s tím, že relevantní detailní modely nemusí zpracovávat pro ty části dodávaného řešení, které nevznikají zakázkovým vývojem na základě detailních požadavků Objednatele a ty části, které jsou součástí analytického modelu RESSS (v nezměněné podobě). Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  5. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ provede Dodavatel návrh případně zakázkově vyvíjených částí RESSS specifických pro nasazení RESSS pro potřeby SÚIP a jejich následnou implementaci tak, aby se staly integrální součástí RESSS nasazené na SÚIP. V rámci návrhu u zakázkově vyvíjených specifických rozšíření RESSS vyhotoví Dodavatel „Model návrhu“ rozšíření způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichž je ve standardu uvedeno, že jsou výstupem fáze návrhu projektu. Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  6. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ Dodavatel implementuje (vyvine) softwarové dílo specifických rozšíření v souladu s detailními požadavky SÚIP a návrhem díla a připraví jeho instalační média.
  7. V případě dodávky specifických rozšíření RESSS pro potřeby SÚIP bude dodávka softwarového díla specifických rozšíření zahrnovat:
     1. Předání specifických rozšíření jako softwarového díla ve spustitelné podobě ve formě modulů, k začlenění do RESSS a to na dvou kopiích instalačních médií.
     2. Předání užívacích práv – licencí k softwarovému dílu specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou.
     3. Předání zdrojových kódů a dalších výstupů nezbytných pro sestavení (kompilaci) softwarového díla specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou na dvou kopiích datových médií.
     4. Předání dokumentace k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech na datovém nosiči zahrnující:
        1. Instalační příručku.
        2. Příručku administrátora (správce).
        3. Příručku programátora.
        4. Uživatelskou příručku.
     5. Předání školících materiálů k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech.
  8. V rámci služby „Nasazení produkční instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti SÚIP nasazení (instalaci) systému RESSS do produkčního prostředí SÚIP připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho produkčního využití.
  9. V rámci služby „Nasazení testovací instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti SÚIP nasazení (instalaci) systému RESSS do testovacího prostředí SÚIP připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho testování.
  10. V rámci služby „Nasazení školící instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti SÚIP nasazení (instalaci) systému RESSS do školícího prostředí SÚIP připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho školení v rámci SÚIP.
  11. V rámci služby „Provedení migrace dat“ zajistí Dodavatel přenesení dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro produkční využití. Pro účely migrace SÚIP zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  12. V rámci služby „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ zajistí Dodavatel vymezení a přenesení anonymizovaného reprezentativního vzorku dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro testování a školení. Pro účely vymezení vzorku dat a jeho migraci SÚIP zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  13. V rámci služby „Příprava testovacích plánů a scénářů“ připraví Dodavatel plán testů za účelem ověření požadované funkčnosti nasazeného systému RESSS včetně popisu testovacích scénářů ověřujících jednotlivé dílčí funkcionality. Do plánu testů Dodavatel zahrne též testy výkonnostní (zátěžové), integrační a bezpečnostní a to včetně metodického popisu vykonání těchto typů testů. Plán testů a testovací scénáře budou akceptovány dodavatelem. Na základě plánu testů a testovacích scénářů budou Objednatelem akceptovány nasazené instance systém RESSS pro potřeby SÚIP.
  14. V rámci služby „Poskytnutí součinnosti pro testování“ poskytne Dodavatel součinnost pro provedení testů prováděných na základě jím připraveného testovacího plánu a scénářů. Součinnost bude poskytnuta pracovníkům SÚIP či třetích stran pověřených provedením testů.
  15. V rámci služby „Příprava plánů školení a provedení školení“ připraví Dodavatel plán školení uživatelů, metodiků a správců SÚIP a jejich následné vyškolení v souladu s plánem. Školení bude provedeno v rozsahu uvedeném v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele v požadavku SSUIP002. Pro potřeby školení zpracuje Dodavatel školící dokumentaci, kterou předá SÚIP a která bude předmětem akceptace Objednatelem.
  16. Školení prováděna před nasazením školící instance RESSS na SÚIP budou prováděna s využitím školící instance vzniklé v rámci plnění „Softwarové řešení Resortního elektronického systému spisové služby“.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ je dán hlavním harmonogramem plnění, který odpovídá službám poskytovaných Dodavatelem v rámci plnění a zahrnuje etapy uvedené v následující tabulce.

Pro každou etapu tabulka v příslušném řádku znázorňuje délku etapy a interval jejího průběhu v jednotkách měsíců od zahájení plnění. Každý měsíc trvání plnění je reprezentován jednou buňkou tabulky. Černé buňky znázorňují měsíce, kdy probíhá etapa. Linie označené P1, P2 a P3, pak označují termíny dále v dokumentu uvedených platebních milníků.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Provedení detailní analýzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava testovacího plánu a scénářů |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení testovací instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytnutí součinnosti pro testování |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení produkční instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení školicí instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava plánů školení a provedení školení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1 |  |  |  | P2 | P3 |

Místem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ je primárně sídlo SÚIP.

## Platební podmínky

* 1. Celková cena za plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ je cenou jednotkovou za dílo zahrnující cenu případných specifických rozšíření RESSS pro SÚIP (včetně užívacích práv) a požadované související služby.
  2. Platební (fakturační) milníky plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ jsou vázány na dílčí akceptace plnění podle následující tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platební milník** | **Dílčí akceptace plnění** | **Výše platby (fakturace)** |
| P1 | Akceptace analýzy | 20% z celkové ceny |
| P2 | Akceptace nasazení a migrací | 50% z celkové ceny |
| P3 | Akceptace školení | 30% z celkové ceny |

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Vlastní akceptace a převzetí plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ budou realizovány na základě dílčích akceptací plnění způsoby vymezenými Rámcovou smlouvou. V rámci každé dílčí akceptace budou předávány a akceptovány dílčí výstupy. Akceptace výstupů probíhá podle typu akceptace způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. Akceptace výstupů probíhá k termínu ukončení etapy, v rámci které je výstup realizován s tím, že akceptace musí být dokončena v termínu etapy.
  2. Dílčí akceptace plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ jsou tyto:
     1. Akceptace analýzy.
     2. Akceptace nasazení a migrací.
     3. Akceptace školení.
  3. „Akceptace analýzy“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v etapě „Provedení detailní analýzy“ a je provedena ke konci této etapy. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Analytický model | Provedení detailní analýzy | Akceptace dokumentu |

* 1. „Akceptace nasazení a migrací“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů zpracovaných Dodavatelem v etapách „Návrh a implementace specifických rozšíření“, „Nasazení produkční instance RESSS“, „Nasazení testovací instance RESSS“, „Nasazení školící instance RESSS“, „Provedení migrace dat“, „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ a „Příprava testovacího plánu a scénářů“. „Akceptace nasazení a migrací“ je provedena ke konci etapy „Provedení migrace dat“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Model návrhu | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán testů | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Testovací scénáře | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Instalační média | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Užívací práva | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Zdrojové kódy | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Dokumentace | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Produkční instance RESSS | Nasazení produkční instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Testovací instance RESSS | Nasazení testovací instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Školicí instance RESSS | Nasazení školící instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Přenesená data do produkční instance RESSS | Provedení migrace dat | Akceptace jednorázové služby |
| Přenesená data do testovací a školicí instance RESSS | Provedení anonymizovaného vzorku dat | Akceptace jednorázové služby |

* 1. „Akceptace školení“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v rámci etapy „Příprava plánu školení a provedení školení“. „Akceptace školení“ je provedena ke konci etapy „Příprava plánů školení a provedení školení“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| --- | --- | --- |
| Školicí materiály | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace dokumentu |
| Provedení školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace jednorázové služby |

# Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Technické inspekci České republiky“ je poskytnutí služeb za účelem nasazení RESSS pro produkční využití, testování a školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby TIČR.
  2. Plnění bude splňovat požadavky na něj kladené, které jsou uvedeny v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele.
  3. V rámci nasazení RESSS pro potřeby TIČR budou Dodavatelem poskytnuty následující související služby:
     1. „Provedení detailní analýzy“ požadavků kladených na nasazení RESSS v prostředí TIČR a zpracování cílového modelu nasazení RESSS.
     2. Případný „Návrh a implementace specifických rozšíření“ v souladu s detailními požadavky a modelem nasazení RESSS zpracovaných v rámci detailní analýzy.
     3. „Nasazení produkční instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí TIČR a jeho zprovoznění pro účely produkčního využití.
     4. „Nasazení testovací instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí TIČR a jeho zprovoznění pro účely testování.
     5. „Nasazení školicí instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí TIČR a jeho zprovoznění pro účely školení.
     6. „Provedení migrace dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na TIČR do nasazeného RESSS určeného pro produkční využití.
     7. „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na TIČR do nasazeného RESSS pro potřeby testování a školení.
     8. „Příprava testovacího plánu a scénářů“ za účelem ověření činnosti nasazeného RESSS.
     9. „Poskytnutí součinnosti pro testování“ za účelem ověření funkčnosti, výkonnosti, stability a bezpečnosti nasazeného RESSS.
     10. „Příprava plánů školení a provedení školení“ uživatelů, metodiků a administrátorů Objednatele.
  4. V rámci služby „Provedení detailní analýzy“ provede Dodavatel detailní analýzu požadavků na nasazení RESSS v TIČR kladených na řešení v bodě 1.2. Detailní analýza bude provedena v součinnosti s metodickými a odbornými pracovníky TIČR. V rámci analýzy vyhotoví Dodavatel souhrnný „Analytický model“ dodávaného řešení způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje „Katalog požadavků“ a modely, u nichž je uvedeno, že jsou výstupem analytické fáze projektu s tím, že relevantní detailní modely nemusí zpracovávat pro ty části dodávaného řešení, které nevznikají zakázkovým vývojem na základě detailních požadavků Objednatele a ty části, které jsou součástí analytického modelu RESSS (v nezměněné podobě). Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  5. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ provede Dodavatel návrh případně zakázkově vyvíjených částí RESSS specifických pro nasazení RESSS pro potřeby TIČR a jejich následnou implementaci tak, aby se staly integrální součástí RESSS nasazené na TIČR. V rámci návrhu u zakázkově vyvíjených specifických rozšíření RESSS vyhotoví Dodavatel „Model návrhu“ rozšíření způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichž je ve standardu uvedeno, že jsou výstupem fáze návrhu projektu. Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  6. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ Dodavatel implementuje (vyvine) softwarové dílo specifických rozšíření v souladu s detailními požadavky TIČR a návrhem díla a připraví jeho instalační média.
  7. V případě dodávky specifických rozšíření RESSS pro potřeby TIČR bude dodávka softwarového díla specifických rozšíření zahrnovat:
     1. Předání specifických rozšíření jako softwarového díla ve spustitelné podobě ve formě modulů, k začlenění do RESSS a to na dvou kopiích instalačních médií.
     2. Předání užívacích práv – licencí k softwarovému dílu specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou.
     3. Předání zdrojových kódů a dalších výstupů nezbytných pro sestavení (kompilaci) softwarového díla specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou na dvou kopiích datových médií.
     4. Předání dokumentace k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech na datovém nosiči zahrnující:
        1. Instalační příručku.
        2. Příručku administrátora (správce).
        3. Příručku programátora.
        4. Uživatelskou příručku.
     5. Předání školících materiálů k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech.
  8. V rámci služby „Nasazení produkční instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti TIČR nasazení (instalaci) systému RESSS do produkčního prostředí TIČR připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho produkčního využití.
  9. V rámci služby „Nasazení testovací instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti TIČR nasazení (instalaci) systému RESSS do testovacího prostředí TIČR připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho testování.
  10. V rámci služby „Nasazení školící instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti TIČR nasazení (instalaci) systému RESSS do školícího prostředí TIČR připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho školení v rámci TIČR.
  11. V rámci služby „Provedení migrace dat“ zajistí Dodavatel přenesení dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro produkční využití. Pro účely migrace TIČR zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  12. V rámci služby „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ zajistí Dodavatel vymezení a přenesení anonymizovaného reprezentativního vzorku dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro testování a školení. Pro účely vymezení vzorku dat a jeho migraci TIČR zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  13. V rámci služby „Příprava testovacích plánů a scénářů“ připraví Dodavatel plán testů za účelem ověření požadované funkčnosti nasazeného systému RESSS včetně popisu testovacích scénářů ověřujících jednotlivé dílčí funkcionality. Do plánu testů Dodavatel zahrne též testy výkonnostní (zátěžové), integrační a bezpečnostní a to včetně metodického popisu vykonání těchto typů testů. Plán testů a testovací scénáře budou akceptovány dodavatelem. Na základě plánu testů a testovacích scénářů budou Objednatelem akceptovány nasazené instance systém RESSS pro potřeby TIČR.
  14. V rámci služby „Poskytnutí součinnosti pro testování“ poskytne Dodavatel součinnost pro provedení testů prováděných na základě jím připraveného testovacího plánu a scénářů. Součinnost bude poskytnuta pracovníkům TIČR či třetích stran pověřených provedením testů.
  15. V rámci služby „Příprava plánů školení a provedení školení“ připraví Dodavatel plán školení uživatelů, metodiků a správců TIČR a jejich následné vyškolení v souladu s plánem. Školení bude provedeno v rozsahu uvedeném v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele v požadavku STICR002. Pro potřeby školení zpracuje Dodavatel školící dokumentaci, kterou předá TIČR a která bude předmětem akceptace Objednatelem.
  16. Školení prováděna před nasazením školící instance RESSS na TIČR budou prováděna s využitím školící instance vzniklé v rámci plnění „Softwarové řešení Resortního elektronického systému spisové služby“.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ je dán hlavním harmonogramem plnění, který odpovídá službám poskytovaných Dodavatelem v rámci plnění a zahrnuje etapy uvedené v následující tabulce.

Pro každou etapu tabulka v příslušném řádku znázorňuje délku etapy a interval jejího průběhu v jednotkách měsíců od zahájení plnění. Každý měsíc trvání plnění je reprezentován jednou buňkou tabulky. Černé buňky znázorňují měsíce, kdy probíhá etapa. Linie označené P1, P2 a P3, pak označují termíny dále v dokumentu uvedených platebních milníků.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Provedení detailní analýzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava testovacího plánu a scénářů |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení testovací instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytnutí součinnosti pro testování |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení produkční instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení školicí instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava plánů školení a provedení školení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1 |  |  |  | P2 | P3 |

Místem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ je primárně sídlo TIČR.

## Platební podmínky

* 1. Celková cena za plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ je cenou jednotkovou za dílo zahrnující cenu případných specifických rozšíření RESSS pro TIČR (včetně užívacích práv) a požadované související služby.
  2. Platební (fakturační) milníky plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ jsou vázány na dílčí akceptace plnění podle následující tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platební milník** | **Dílčí akceptace plnění** | **Výše platby (fakturace)** |
| P1 | Akceptace analýzy | 20% z celkové ceny |
| P2 | Akceptace nasazení a migrací | 50% z celkové ceny |
| P3 | Akceptace školení | 30% z celkové ceny |

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Vlastní akceptace a převzetí plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ budou realizovány na základě dílčích akceptací plnění způsoby vymezenými Rámcovou smlouvou. V rámci každé dílčí akceptace budou předávány a akceptovány dílčí výstupy. Akceptace výstupů probíhá podle typu akceptace způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. Akceptace výstupů probíhá k termínu ukončení etapy, v rámci které je výstup realizován s tím, že akceptace musí být dokončena v termínu etapy.
  2. Dílčí akceptace plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ jsou tyto:
     1. Akceptace analýzy.
     2. Akceptace nasazení a migrací.
     3. Akceptace školení.
  3. „Akceptace analýzy“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v etapě „Provedení detailní analýzy“ a je provedena ke konci této etapy. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Analytický model | Provedení detailní analýzy | Akceptace dokumentu |

* 1. „Akceptace nasazení a migrací“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů zpracovaných Dodavatelem v etapách „Návrh a implementace specifických rozšíření“, „Nasazení produkční instance RESSS“, „Nasazení testovací instance RESSS“, „Nasazení školící instance RESSS“, „Provedení migrace dat“, „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ a „Příprava testovacího plánu a scénářů“. „Akceptace nasazení a migrací“ je provedena ke konci etapy „Provedení migrace dat“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Model návrhu | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán testů | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Testovací scénáře | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Instalační média | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Užívací práva | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Zdrojové kódy | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Dokumentace | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Produkční instance RESSS | Nasazení produkční instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Testovací instance RESSS | Nasazení testovací instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Školicí instance RESSS | Nasazení školící instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Přenesená data do produkční instance RESSS | Provedení migrace dat | Akceptace jednorázové služby |
| Přenesená data do testovací a školicí instance RESSS | Provedení anonymizovaného vzorku dat | Akceptace jednorázové služby |

* 1. „Akceptace školení“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v rámci etapy „Příprava plánu školení a provedení školení“. „Akceptace školení“ je provedena ke konci etapy „Příprava plánů školení a provedení školení“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| --- | --- | --- |
| Školicí materiály | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace dokumentu |
| Provedení školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace jednorázové služby |

# Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ je poskytnutí služeb za účelem nasazení RESSS pro produkční využití, testování a školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby ÚMPOD.
  2. Plnění bude splňovat požadavky na něj kladené, které jsou uvedeny v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele.
  3. V rámci nasazení RESSS pro potřeby ÚMPOD budou Dodavatelem poskytnuty následující související služby:
     1. „Provedení detailní analýzy“ požadavků kladených na nasazení RESSS v prostředí ÚMPOD a zpracování cílového modelu nasazení RESSS.
     2. Případný „Návrh a implementace specifických rozšíření“ v souladu s detailními požadavky a modelem nasazení RESSS zpracovaných v rámci detailní analýzy.
     3. „Nasazení produkční instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí ÚMPOD a jeho zprovoznění pro účely produkčního využití.
     4. „Nasazení testovací a školící instance RESSS“ včetně případných specifických rozšíření do testovacího prostředí ÚMPOD a jeho zprovoznění pro účely testování a školení.
     5. „Provedení migrace dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na ÚMPOD do nasazeného RESSS určeného pro produkční využití.
     6. „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stávající implementace elektronického systému spisové služby na ÚMPOD do nasazeného RESSS pro potřeby testování a školení.
     7. „Příprava testovacího plánu a scénářů“ za účelem ověření činnosti nasazeného RESSS.
     8. „Poskytnutí součinnosti pro testování“ za účelem ověření funkčnosti, výkonnosti, stability a bezpečnosti nasazeného RESSS.
     9. „Příprava plánů školení a provedení školení“ uživatelů, metodiků a administrátorů Objednatele.
  4. V rámci služby „Provedení detailní analýzy“ provede Dodavatel detailní analýzu požadavků na nasazení RESSS v ÚMPOD kladených na řešení v bodě 1.2. Detailní analýza bude provedena v součinnosti s metodickými a odbornými pracovníky ÚMPOD. V rámci analýzy vyhotoví Dodavatel souhrnný „Analytický model“ dodávaného řešení způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje „Katalog požadavků“ a modely, u nichž je uvedeno, že jsou výstupem analytické fáze projektu s tím, že relevantní detailní modely nemusí zpracovávat pro ty části dodávaného řešení, které nevznikají zakázkovým vývojem na základě detailních požadavků Objednatele a ty části, které jsou součástí analytického modelu RESSS (v nezměněné podobě). Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  5. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ provede Dodavatel návrh případně zakázkově vyvíjených částí RESSS specifických pro nasazení RESSS pro potřeby ÚMPOD a jejich následnou implementaci tak, aby se staly integrální součástí RESSS nasazené na ÚMPOD. V rámci návrhu u zakázkově vyvíjených specifických rozšíření RESSS vyhotoví Dodavatel „Model návrhu“ rozšíření způsobem, rozsahem a kvalitou odpovídající kapitole 7.1 „Specifikace požadovaných modelů pro softwarové dílo“ standardu architektury Objednatele s názvem „Modelování informačních systémů“, který je v příloze č. 14 Zadávací dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichž je ve standardu uvedeno, že jsou výstupem fáze návrhu projektu. Model bude předmětem akceptace dílčího plnění ze strany Objednatele.
  6. V rámci služby „Návrh a implementace specifických rozšíření“ Dodavatel implementuje (vyvine) softwarové dílo specifických rozšíření v souladu s detailními požadavky ÚMPOD a návrhem díla a připraví jeho instalační média.
  7. V případě dodávky specifických rozšíření RESSS pro potřeby ÚMPOD bude dodávka softwarového díla specifických rozšíření zahrnovat:
     1. Předání specifických rozšíření jako softwarového díla ve spustitelné podobě ve formě modulů, k začlenění do RESSS a to na dvou kopiích instalačních médií.
     2. Předání užívacích práv – licencí k softwarovému dílu specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou.
     3. Předání zdrojových kódů a dalších výstupů nezbytných pro sestavení (kompilaci) softwarového díla specifických rozšíření v souladu s Rámcovou smlouvou na dvou kopiích datových médií.
     4. Předání dokumentace k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech na datovém nosiči zahrnující:
        1. Instalační příručku.
        2. Příručku administrátora (správce).
        3. Příručku programátora.
        4. Uživatelskou příručku.
     5. Předání školících materiálů k softwarovému dílu specifických rozšíření ve formě elektronických dokumentů v dohodnutých formátech.
  8. V rámci služby „Nasazení produkční instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti ÚMPOD nasazení (instalaci) systému RESSS do produkčního prostředí ÚMPOD připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho produkčního využití.
  9. V rámci služby „Nasazení testovací a školící instance RESSS“ provede Dodavatel za součinnosti ÚMPOD nasazení (instalaci) systému RESSS do testovacího prostředí ÚMPOD připraveného na základě pokynů a požadavků Dodavatele. Následně Dodavatel zprovozní systém RESSS pro potřeby jeho testování a školení v rámci ÚMPOD.
  10. V rámci služby „Provedení migrace dat“ zajistí Dodavatel přenesení dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro produkční využití. Pro účely migrace ÚMPOD zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  11. V rámci služby „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ zajistí Dodavatel vymezení a přenesení anonymizovaného reprezentativního vzorku dat a dokumentů ze stávajícího (k době produkčního nasazení RESSS) elektronického systému spisové služby do nasazené instance RESSS určeného pro testování a školení. Pro účely vymezení vzorku dat a jeho migraci ÚMPOD zajistí součinnost stávajícího řešitele elektronické spisové služby nezbytnou pro provedení migrace.
  12. V rámci služby „Příprava testovacích plánů a scénářů“ připraví Dodavatel plán testů za účelem ověření požadované funkčnosti nasazeného systému RESSS včetně popisu testovacích scénářů ověřujících jednotlivé dílčí funkcionality. Do plánu testů Dodavatel zahrne též testy výkonnostní (zátěžové), integrační a bezpečnostní a to včetně metodického popisu vykonání těchto typů testů. Plán testů a testovací scénáře budou akceptovány dodavatelem. Na základě plánu testů a testovacích scénářů budou Objednatelem akceptovány nasazené instance systém RESSS pro potřeby ÚMPOD.
  13. V rámci služby „Poskytnutí součinnosti pro testování“ poskytne Dodavatel součinnost pro provedení testů prováděných na základě jím připraveného testovacího plánu a scénářů. Součinnost bude poskytnuta pracovníkům ÚMPOD či třetích stran pověřených provedením testů.
  14. V rámci služby „Příprava plánů školení a provedení školení“ připraví Dodavatel plán školení uživatelů, metodiků a správců ÚMPOD a jejich následné vyškolení v souladu s plánem. Školení bude provedeno v rozsahu uvedeném v Příloze číslo 1 Rámcové smlouvy Závazné funkční a technické požadavky zadavatele v požadavku SUMPOD002. Pro potřeby školení zpracuje Dodavatel školící dokumentaci, kterou předá ÚMPOD a která bude předmětem akceptace Objednatelem.
  15. Školení prováděna před nasazením školící instance RESSS na ÚMPOD budou prováděna s využitím školící instance vzniklé v rámci plnění „Softwarové řešení Resortního elektronického systému spisové služby“.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ je dán hlavním harmonogramem plnění, který odpovídá službám poskytovaných Dodavatelem v rámci plnění a zahrnuje etapy uvedené v následující tabulce.

Pro každou etapu tabulka v příslušném řádku znázorňuje délku etapy a interval jejího průběhu v jednotkách měsíců od zahájení plnění. Každý měsíc trvání plnění je reprezentován jednou buňkou tabulky. Černé buňky znázorňují měsíce, kdy probíhá etapa. Linie označené P1, P2 a P3, pak označují termíny dále v dokumentu uvedených platebních milníků.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Provedení detailní analýzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava testovacího plánu a scénářů |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení testovací a školící instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytnutí součinnosti pro testování |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení migrace dat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasazení produkční instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava plánů školení a provedení školení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1 |  |  |  | P2 | P3 |

Místem plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ je primárně sídlo ÚMPOD.

## Platební podmínky

* 1. Celková cena za plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ je cenou jednotkovou za dílo zahrnující cenu případných specifických rozšíření RESSS pro ÚMPOD (včetně užívacích práv) a požadované související služby.
  2. Platební (fakturační) milníky plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ jsou vázány na dílčí akceptace plnění podle následující tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platební milník** | **Dílčí akceptace plnění** | **Výše platby (fakturace)** |
| P1 | Akceptace analýzy | 20% z celkové ceny |
| P2 | Akceptace nasazení a migrací | 50% z celkové ceny |
| P3 | Akceptace školení | 30% z celkové ceny |

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Vlastní akceptace a převzetí plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ budou realizovány na základě dílčích akceptací plnění způsoby vymezenými Rámcovou smlouvou. V rámci každé dílčí akceptace budou předávány a akceptovány dílčí výstupy. Akceptace výstupů probíhá podle typu akceptace způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. Akceptace výstupů probíhá k termínu ukončení etapy, v rámci které je výstup realizován s tím, že akceptace musí být dokončena v termínu etapy.
  2. Dílčí akceptace plnění „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ jsou tyto:
     1. Akceptace analýzy.
     2. Akceptace nasazení a migrací.
     3. Akceptace školení.
  3. „Akceptace analýzy“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v etapě „Provedení detailní analýzy“ a je provedena ke konci této etapy. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Analytický model | Provedení detailní analýzy | Akceptace dokumentu |

* 1. „Akceptace nasazení a migrací“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů zpracovaných Dodavatelem v etapách „Návrh a implementace specifických rozšíření“, „Nasazení produkční instance RESSS“, „Nasazení testovací instance RESSS“, „Nasazení školící instance RESSS“, „Provedení migrace dat“, „Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat“ a „Příprava testovacího plánu a scénářů“. „Akceptace nasazení a migrací“ je provedena ke konci etapy „Provedení migrace dat“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| Model návrhu | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán testů | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Testovací scénáře | Příprava testovacího plánu a scénářů | Akceptace dokumentu |
| Instalační média | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Užívací práva | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Zdrojové kódy | Návrh a implementace specifických rozšíření | Předání |
| Dokumentace | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Produkční instance RESSS | Nasazení produkční instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Testovací a školící instance RESSS | Nasazení testovací a školící instance RESSS | Akceptace softwarového díla |
| Přenesená data do produkční instance RESSS | Provedení migrace dat | Akceptace jednorázové služby |
| Přenesená data do testovací a školicí instance RESSS | Provedení anonymizovaného vzorku dat | Akceptace jednorázové služby |

* 1. „Akceptace školení“ zahrnuje předání a akceptaci výstupů realizovaných Dodavatelem v rámci etapy „Příprava plánu školení a provedení školení“. „Akceptace školení“ je provedena ke konci etapy „Příprava plánů školení a provedení školení“. Následující tabulka uvádí výčet výstupů určených k předání a akceptaci.

| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu** | **Typ předání / akceptace** |
| --- | --- | --- |
| Školicí materiály | Návrh a implementace specifických rozšíření | Akceptace dokumentu |
| Plán školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace dokumentu |
| Provedení školení | Příprava plánu školení a provedení školení | Akceptace jednorázové služby |

# Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ je poskytnutí služeb za účelem podpory a provozu RESSS pro potřeby produkčního využití, pro potřeby testování a potřeby školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby MPSV.
  2. Plnění bude splňovat požadavky kladené na služby, které jsou uvedeny v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  3. Níže uvedené služby pokrývají i podporu a provoz těch částí systému, které vzniknou v důsledku rozvoje pro potřeby MPSV realizovaného na základě dalších Prováděcích smluv zahrnujících plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ či jako součást řešení změn systému v rámci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takových částí systému je již zahrnuta v ceně za níže uvedené služby.
  4. V rámci podpory a provozu RESSS na MPSV boudou Dodavatelem poskytovány následující skupiny služeb:
     1. „Služby provozu produkční instance RESSS“ za účelem provozu RESSS pro produkční využití.
     2. „Služby provozu testovací instance RESSS“ za účelem údržby a připravenosti RESSS pro účely testování.
     3. „Služby provozu školící instance RESSS“ za účelem údržby a zajištění připravenosti RESSS pro účely školení.
     4. „Služby podpory produkční instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a události v souvislosti s produkčním využíváním RESSS.
     5. „Služby podpory školící instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a událostí v souvislosti s využíváním RESSS pro účely školení.
     6. „Služby školení a vzdělávání“ za účelem průběžného doškolování pracovníků MPSV.
     7. „Služby architektury“ za účelem poskytování součinnosti pro řízení podnikové architektury MPSV v problematice mající vztah k RESSS nasazenému na MPSV.
     8. „Služby řešení změn“ zajišťující řešení změn systému s ohledem na požadavky plynoucí z legislativního souladu a požadavky MPSV.
  5. V rámci skupiny služeb „Služby provozu produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k produkční instanci RESSS.
  6. V rámci skupiny služeb „Služby provozu testovací instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat vyjmenované služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k testovací instanci RESSS.
  7. V rámci skupiny služeb „Služby provozu školící instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke školící instanci RESSS.
  8. V rámci skupiny služeb „Služby podpory produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke produkční instanci RESSS.
  9. V rámci skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Pro potřeby školení bude využívána školící instance RESSS na MPSV.
  10. V rámci skupiny služeb „Služby architektury“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  11. V rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.

## Termín a místo plnění

* 1. Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ probíhá po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.
  2. Místem Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ je primárně sídlo MPSV. V případě plnění skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ pak území České republiky.

## Platební podmínky

* 1. Cena za plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ je cenou jednotkovou za všechny služby, které jsou předmětem plnění, a je cenou za poskytování služeb po dobu jednoho kalendářního měsíce (cena měsíční).
  2. Platební (fakturační) milníky, resp. Platební podmínky pro plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ jsou dány Rámcovou smlouvou.

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Akceptace plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ probíhá na měsíční bázi, způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě jako „Akceptace průběžné služby“.
  2. Modely a dokumentace vytvářené v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace dokumentu“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  3. Změny RESSS realizované v rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ jsou akceptovány formou „Akceptace softwarového díla“ v souladu s Rámcovou smlouvou.

# Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Úřadu práce České republiky“ je poskytnutí služeb za účelem podpory a provozu RESSS pro potřeby produkčního využití, pro potřeby testování a potřeby školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby ÚP.
  2. Plnění bude splňovat požadavky kladené na služby, které jsou uvedeny v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  3. Níže uvedené služby pokrývají i podporu a provoz těch částí systému, které vzniknou v důsledku rozvoje pro potřeby ÚP realizovaného na základě dalších Prováděcích smluv zahrnujících plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ či jako součást řešení změn systému v rámci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takových částí systému je již zahrnuta v ceně za níže uvedené služby.
  4. V rámci podpory a provozu RESSS na ÚP boudou Dodavatelem poskytovány následující skupiny služeb:
     1. „Služby provozu produkční instance RESSS“ za účelem provozu RESSS pro produkční využití.
     2. „Služby provozu testovací instance RESSS“ za účelem údržby a připravenosti RESSS pro účely testování.
     3. „Služby provozu školící instance RESSS“ za účelem údržby a zajištění připravenosti RESSS pro účely školení.
     4. „Služby podpory produkční instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a události v souvislosti s produkčním využíváním RESSS.
     5. „Služby podpory školící instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a událostí v souvislosti s využíváním RESSS pro účely školení.
     6. „Služby školení a vzdělávání“ za účelem průběžného doškolování pracovníků ÚP.
     7. „Služby architektury“ za účelem poskytování součinnosti pro řízení podnikové architektury ÚP v problematice mající vztah k RESSS nasazenému na ÚP.
     8. „Služby řešení změn“ zajišťující řešení změn systému s ohledem na požadavky plynoucí z legislativního souladu a požadavky ÚP.
  5. V rámci skupiny služeb „Služby provozu produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k produkční instanci RESSS.
  6. V rámci skupiny služeb „Služby provozu testovací instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat vyjmenované služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k testovací instanci RESSS.
  7. V rámci skupiny služeb „Služby provozu školící instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke školící instanci RESSS.
  8. V rámci skupiny služeb „Služby podpory produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke produkční instanci RESSS.
  9. V rámci skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Pro potřeby školení bude využívána školící instance RESSS na ÚP.
  10. V rámci skupiny služeb „Služby architektury“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  11. V rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.

## Termín a místo plnění

* 1. Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ probíhá po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.
  2. Místem Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ je primárně sídlo ÚP. V případě plnění skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ pak území České republiky.

## Platební podmínky

* 1. Cena za plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ je cenou jednotkovou za všechny služby, které jsou předmětem plnění, a je cenou za poskytování služeb po dobu jednoho kalendářního měsíce (cena měsíční).
  2. Platební (fakturační) milníky, resp. Platební podmínky pro plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ jsou dány Rámcovou smlouvou.

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Akceptace plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“ probíhá na měsíční bázi, způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě jako „Akceptace průběžné služby“.
  2. Modely a dokumentace vytvářené v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace dokumentu“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  3. Změny RESSS realizované v rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ jsou akceptovány formou „Akceptace softwarového díla“ v souladu s Rámcovou smlouvou.

# Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na České správě sociálního zabezpečení“ je poskytnutí služeb za účelem podpory a provozu RESSS pro potřeby produkčního využití, pro potřeby testování a potřeby školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby ČSSZ.
  2. Plnění bude splňovat požadavky kladené na služby, které jsou uvedeny v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  3. Níže uvedené služby pokrývají i podporu a provoz těch částí systému, které vzniknou v důsledku rozvoje pro potřeby ČSSZ realizovaného na základě dalších Prováděcích smluv zahrnujících plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ či jako součást řešení změn systému v rámci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takových částí systému je již zahrnuta v ceně za níže uvedené služby.
  4. V rámci podpory a provozu RESSS na ČSSZ boudou Dodavatelem poskytovány následující skupiny služeb:
     1. „Služby provozu produkční instance RESSS“ za účelem provozu RESSS pro produkční využití.
     2. „Služby provozu testovací instance RESSS“ za účelem údržby a připravenosti RESSS pro účely testování.
     3. „Služby provozu integrační instance RESSS“ za účelem údržby a zajištění připravenosti RESSS pro účely integrací.
     4. „Služby podpory produkční instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a události v souvislosti s produkčním využíváním RESSS.
     5. „Služby podpory integrační instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a událostí v souvislosti s využíváním RESSS pro účely integrací.
     6. „Služby školení a vzdělávání“ za účelem průběžného doškolování pracovníků ČSSZ.
     7. „Služby architektury“ za účelem poskytování součinnosti pro řízení podnikové architektury ČSSZ v problematice mající vztah k RESSS nasazenému na ČSSZ.
     8. „Služby řešení změn“ zajišťující řešení změn systému s ohledem na požadavky plynoucí z legislativního souladu a požadavky ČSSZ.
  5. V rámci skupiny služeb „Služby provozu produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k produkční instanci RESSS.
  6. V rámci skupiny služeb „Služby provozu testovací instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat vyjmenované služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k testovací instanci RESSS.
  7. V rámci skupiny služeb „Služby provozu integrační instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k integrační instanci RESSS.
  8. V rámci skupiny služeb „Služby podpory produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke produkční instanci RESSS.
  9. V rámci skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Pro potřeby školení bude využívána integrační instance RESSS na ČSSZ.
  10. V rámci skupiny služeb „Služby architektury“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  11. V rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.

## Termín a místo plnění

* 1. Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ probíhá po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.
  2. Místem Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ je primárně sídlo ČSSZ. V případě plnění skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ pak území České republiky.

## Platební podmínky

* 1. Cena za plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ je cenou jednotkovou za všechny služby, které jsou předmětem plnění, a je cenou za poskytování služeb po dobu jednoho kalendářního měsíce (cena měsíční).
  2. Platební (fakturační) milníky, resp. Platební podmínky pro plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ jsou dány Rámcovou smlouvou.

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Akceptace plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“ probíhá na měsíční bázi, způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě jako „Akceptace průběžné služby“.
  2. Modely a dokumentace vytvářené v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace dokumentu“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  3. Změny RESSS realizované v rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ jsou akceptovány formou „Akceptace softwarového díla“ v souladu s Rámcovou smlouvou.

# Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Fondu dalšího vzdělávání“ je poskytnutí služeb za účelem podpory a provozu RESSS pro potřeby produkčního využití, pro potřeby testování a potřeby školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby FDV.
  2. Plnění bude splňovat požadavky kladené na služby, které jsou uvedeny v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  3. Níže uvedené služby pokrývají i podporu a provoz těch částí systému, které vzniknou v důsledku rozvoje pro potřeby FDV realizovaného na základě dalších Prováděcích smluv zahrnujících plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ či jako součást řešení změn systému v rámci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takových částí systému je již zahrnuta v ceně za níže uvedené služby.
  4. V rámci podpory a provozu RESSS na FDV boudou Dodavatelem poskytovány následující skupiny služeb:
     1. „Služby provozu produkční instance RESSS“ za účelem provozu RESSS pro produkční využití.
     2. „Služby provozu testovací a školící instance RESSS“ za účelem údržby a připravenosti RESSS pro účely testování a školení.
     3. „Služby podpory produkční instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a události v souvislosti s produkčním využíváním RESSS.
     4. „Služby podpory testovací a školící instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a událostí v souvislosti s využíváním RESSS pro účely testování a školení.
     5. „Služby školení a vzdělávání“ za účelem průběžného doškolování pracovníků FDV.
     6. „Služby architektury“ za účelem poskytování součinnosti pro řízení podnikové architektury FDV v problematice mající vztah k RESSS nasazenému na FDV.
     7. „Služby řešení změn“ zajišťující řešení změn systému s ohledem na požadavky plynoucí z legislativního souladu a požadavky FDV.
  5. V rámci skupiny služeb „Služby provozu produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k produkční instanci RESSS.
  6. V rámci skupiny služeb „Služby provozu testovací a školící instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat vyjmenované služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k testovací instanci RESSS.
  7. V rámci skupiny služeb „Služby podpory produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke produkční instanci RESSS.
  8. V rámci skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Pro potřeby školení bude využívána školící instance RESSS na FDV.
  9. V rámci skupiny služeb „Služby architektury“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  10. V rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.

## Termín a místo plnění

* 1. Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ probíhá po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.
  2. Místem Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ je primárně sídlo FDV. V případě plnění skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ pak území České republiky.

## Platební podmínky

* 1. Cena za plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ je cenou jednotkovou za všechny služby, které jsou předmětem plnění, a je cenou za poskytování služeb po dobu jednoho kalendářního měsíce (cena měsíční).
  2. Platební (fakturační) milníky, resp. Platební podmínky pro plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ jsou dány Rámcovou smlouvou.

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Akceptace plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“ probíhá na měsíční bázi, způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě jako „Akceptace průběžné služby“.
  2. Modely a dokumentace vytvářené v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace dokumentu“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  3. Změny RESSS realizované v rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ jsou akceptovány formou „Akceptace softwarového díla“ v souladu s Rámcovou smlouvou.

# Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Státním úřadu inspekce práce“ je poskytnutí služeb za účelem podpory a provozu RESSS pro potřeby produkčního využití, pro potřeby testování a potřeby školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby SÚIP.
  2. Plnění bude splňovat požadavky kladené na služby, které jsou uvedeny v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  3. Níže uvedené služby pokrývají i podporu a provoz těch částí systému, které vzniknou v důsledku rozvoje pro potřeby SÚIP realizovaného na základě dalších Prováděcích smluv zahrnujících plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ či jako součást řešení změn systému v rámci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takových částí systému je již zahrnuta v ceně za níže uvedené služby.
  4. V rámci podpory a provozu RESSS na SÚIP boudou Dodavatelem poskytovány následující skupiny služeb:
     1. „Služby provozu produkční instance RESSS“ za účelem provozu RESSS pro produkční využití.
     2. „Služby provozu testovací instance RESSS“ za účelem údržby a připravenosti RESSS pro účely testování.
     3. „Služby provozu školící instance RESSS“ za účelem údržby a zajištění připravenosti RESSS pro účely školení.
     4. „Služby podpory produkční instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a události v souvislosti s produkčním využíváním RESSS.
     5. „Služby podpory školící instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a událostí v souvislosti s využíváním RESSS pro účely školení.
     6. „Služby školení a vzdělávání“ za účelem průběžného doškolování pracovníků SÚIP.
     7. „Služby architektury“ za účelem poskytování součinnosti pro řízení podnikové architektury SÚIP v problematice mající vztah k RESSS nasazenému na SÚIP.
     8. „Služby řešení změn“ zajišťující řešení změn systému s ohledem na požadavky plynoucí z legislativního souladu a požadavky SÚIP.
  5. V rámci skupiny služeb „Služby provozu produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k produkční instanci RESSS.
  6. V rámci skupiny služeb „Služby provozu testovací instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat vyjmenované služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k testovací instanci RESSS.
  7. V rámci skupiny služeb „Služby provozu školící instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke školící instanci RESSS.
  8. V rámci skupiny služeb „Služby podpory produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke produkční instanci RESSS.
  9. V rámci skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Pro potřeby školení bude využívána školící instance RESSS na SÚIP.
  10. V rámci skupiny služeb „Služby architektury“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  11. V rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.

## Termín a místo plnění

* 1. Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ probíhá po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.
  2. Místem Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ je primárně sídlo SÚIP. V případě plnění skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ pak území České republiky.

## Platební podmínky

* 1. Cena za plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ je cenou jednotkovou za všechny služby, které jsou předmětem plnění, a je cenou za poskytování služeb po dobu jednoho kalendářního měsíce (cena měsíční).
  2. Platební (fakturační) milníky, resp. Platební podmínky pro plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ jsou dány Rámcovou smlouvou.

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Akceptace plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“ probíhá na měsíční bázi, způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě jako „Akceptace průběžné služby“.
  2. Modely a dokumentace vytvářené v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace dokumentu“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  3. Změny RESSS realizované v rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ jsou akceptovány formou „Akceptace softwarového díla“ v souladu s Rámcovou smlouvou.

# Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Technické inspekci České republiky“ je poskytnutí služeb za účelem podpory a provozu RESSS pro potřeby produkčního využití, pro potřeby testování a potřeby školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby TIČR.
  2. Plnění bude splňovat požadavky kladené na služby, které jsou uvedeny v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  3. Níže uvedené služby pokrývají i podporu a provoz těch částí systému, které vzniknou v důsledku rozvoje pro potřeby TIČR realizovaného na základě dalších Prováděcích smluv zahrnujících plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ či jako součást řešení změn systému v rámci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takových částí systému je již zahrnuta v ceně za níže uvedené služby.
  4. V rámci podpory a provozu RESSS na TIČR boudou Dodavatelem poskytovány následující skupiny služeb:
     1. „Služby provozu produkční instance RESSS“ za účelem provozu RESSS pro produkční využití.
     2. „Služby provozu testovací instance RESSS“ za účelem údržby a připravenosti RESSS pro účely testování.
     3. „Služby provozu školící instance RESSS“ za účelem údržby a zajištění připravenosti RESSS pro účely školení.
     4. „Služby podpory produkční instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a události v souvislosti s produkčním využíváním RESSS.
     5. „Služby podpory školící instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a událostí v souvislosti s využíváním RESSS pro účely školení.
     6. „Služby školení a vzdělávání“ za účelem průběžného doškolování pracovníků TIČR.
     7. „Služby architektury“ za účelem poskytování součinnosti pro řízení podnikové architektury TIČR v problematice mající vztah k RESSS nasazenému na TIČR.
     8. „Služby řešení změn“ zajišťující řešení změn systému s ohledem na požadavky plynoucí z legislativního souladu a požadavky TIČR.
  5. V rámci skupiny služeb „Služby provozu produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k produkční instanci RESSS.
  6. V rámci skupiny služeb „Služby provozu testovací instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat vyjmenované služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k testovací instanci RESSS.
  7. V rámci skupiny služeb „Služby provozu školící instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke školící instanci RESSS.
  8. V rámci skupiny služeb „Služby podpory produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke produkční instanci RESSS.
  9. V rámci skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Pro potřeby školení bude využívána školící instance RESSS na TIČR.
  10. V rámci skupiny služeb „Služby architektury“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  11. V rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.

## Termín a místo plnění

* 1. Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ probíhá po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.
  2. Místem Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ je primárně sídlo TIČR. V případě plnění skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ pak území České republiky.

## Platební podmínky

* 1. Cena za plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ je cenou jednotkovou za všechny služby, které jsou předmětem plnění, a je cenou za poskytování služeb po dobu jednoho kalendářního měsíce (cena měsíční).
  2. Platební (fakturační) milníky, resp. Platební podmínky pro plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ jsou dány Rámcovou smlouvou.

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Akceptace plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“ probíhá na měsíční bázi, způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě jako „Akceptace průběžné služby“.
  2. Modely a dokumentace vytvářené v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace dokumentu“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  3. Změny RESSS realizované v rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ jsou akceptovány formou „Akceptace softwarového díla“ v souladu s Rámcovou smlouvou.

# Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby (dále jen RESSS) na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ je poskytnutí služeb za účelem podpory a provozu RESSS pro potřeby produkčního využití, pro potřeby testování a potřeby školení a případná dodávka specifických rozšíření RESSS pro potřeby ÚMPOD.
  2. Plnění bude splňovat požadavky kladené na služby, které jsou uvedeny v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  3. Níže uvedené služby pokrývají i podporu a provoz těch částí systému, které vzniknou v důsledku rozvoje pro potřeby ÚMPOD realizovaného na základě dalších Prováděcích smluv zahrnujících plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ či jako součást řešení změn systému v rámci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takových částí systému je již zahrnuta v ceně za níže uvedené služby.
  4. V rámci podpory a provozu RESSS na ÚMPOD boudou Dodavatelem poskytovány následující skupiny služeb:
     1. „Služby provozu produkční instance RESSS“ za účelem provozu RESSS pro produkční využití.
     2. „Služby provozu testovací a školící instance RESSS“ za účelem údržby a připravenosti RESSS pro účely testování.
     3. „Služby podpory produkční instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a události v souvislosti s produkčním využíváním RESSS.
     4. „Služby podpory testovací a školící instance RESSS“ za účelem řešení mimořádných stavů a událostí v souvislosti s využíváním RESSS pro účely školení.
     5. „Služby školení a vzdělávání“ za účelem průběžného doškolování pracovníků ÚMPOD.
     6. „Služby architektury“ za účelem poskytování součinnosti pro řízení podnikové architektury ÚMPOD v problematice mající vztah k RESSS nasazenému na ÚMPOD.
     7. „Služby řešení změn“ zajišťující řešení změn systému s ohledem na požadavky plynoucí z legislativního souladu a požadavky ÚMPOD.
  5. V rámci skupiny služeb „Služby provozu produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k produkční instanci RESSS.
  6. V rámci skupiny služeb „Služby provozu testovací instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat vyjmenované služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu k testovací instanci RESSS.
  7. V rámci skupiny služeb „Služby provozu školící instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke školící instanci RESSS.
  8. V rámci skupiny služeb „Služby podpory produkční instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Služby budou vykonávány ve vztahu ke produkční instanci RESSS.
  9. V rámci skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce. Pro potřeby školení bude využívána školící instance RESSS na ÚMPOD.
  10. V rámci skupiny služeb „Služby architektury“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.
  11. V rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ bude Dodavatel poskytovat veškeré služby v požadovaném rozsahu a kvalitě uvedené v příloze číslo 4 Rámcové smlouvy Požadavky na služby a sankce.

## Termín a místo plnění

* 1. Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ probíhá po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.
  2. Místem Plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ je primárně sídlo ÚMPOD. V případě plnění skupiny služeb „Služby školení a vzdělávání“ pak území České republiky.

## Platební podmínky

* 1. Cena za plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ je cenou jednotkovou za všechny služby, které jsou předmětem plnění, a je cenou za poskytování služeb po dobu jednoho kalendářního měsíce (cena měsíční).
  2. Platební (fakturační) milníky, resp. Platební podmínky pro plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ jsou dány Rámcovou smlouvou.

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Akceptace plnění „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ probíhá na měsíční bázi, způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě jako „Akceptace průběžné služby“.
  2. Modely a dokumentace vytvářené v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace dokumentu“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  3. Změny RESSS realizované v rámci skupiny služeb „Služby řešení změn“ jsou akceptovány formou „Akceptace softwarového díla“ v souladu s Rámcovou smlouvou.

# Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby (dále též RESSS)“ je poskytnutí kapacit odborných pracovníků Dodavatele za účelem zakázkového rozvoje RESSS a implementaci změn RESSS.
  2. Plnění zahrnuje poskytnutí pracovních kapacit následujících odborných pracovníků:
     1. Vedoucí projektu.
     2. Metodik pro oblast legislativy a procesů spisové služby.
     3. Architekt na problematiku implementace a konfigurace ESS.
     4. Architekt technologické infrastruktury.
     5. Bezpečnostní konzultant.
     6. Analytik informačních systémů.
     7. Návrhář informačních systémů.
     8. Vývojář informačních systémů.
     9. Návrhář testů informačních systémů.
     10. Tester informačních systémů.
  3. Kategorie poskytovaných pracovníků a rozsah jejich poskytovaných pracovních kapacit jsou dány příslušnou Prováděcí smlouvou.
  4. Vede-li činnost pracovníků poskytovaných Dodavatelem k vytvoření výstupů ve formě dokumentace, modelů, zdrojových a spustitelných kódů či softwarového díla je nedílnou součástí plnění akceptační předání těchto výstupů způsobem a za podmínek, které pro takové výstupy Rámcová smlouva, včetně jejích příloh, vyžaduje.
  5. Vede-li činnost pracovníků poskytovaných Dodavatelem k vytvoření výstupů, které musí být dále udržovány, spravovány, provozovány a podporovány, musí Dodavatel tyto činnosti zajistit na základě existujících či budoucích Prováděcích smluv zahrnujících nabídkové položky „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“, „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu práce České republiky“, „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na České správě sociálního zabezpečení“, „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Fondu dalšího vzdělávání“, „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Státním úřadu inspekce práce“, „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Technické inspekci České republiky“, „Podpora a provoz resortního elektronického systému spisové služby na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“, přičemž jsou uplatňovány jen ty smlouvy, které obsahují nabídkové položky určené pro organizace pro něž jsou výstupy určeny.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ je dán příslušnou Prováděcí smlouvou.
  2. Místem plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ jsou sídla a pracoviště Objednatele a podřízených organizačních složek Objednatele v rámci České republiky.

## Platební podmínky

* 1. Cena plnění je cenou jednorázovou vycházející z normalizované smluvní sazby za 1 (jeden) člověkoden práce a požadovaných kapacit pracovníků vyjmenovaných v bodě 1.2.
  2. Platební (fakturační) milníky, resp. Platební podmínky pro plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ jsou dány Rámcovou smlouvou.

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Akceptace plnění „Rozvoj resortního elektronického systému spisové služby“ je prováděna jednorázově k termínu ukončení plnění formou „Akceptace jednorázové služby“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  2. Modely a dokumentace vytvářené v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace dokumentu“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  3. Změny RESSS či jeho nasazených instancí provedených v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace softwarového díla“ v souladu s Rámcovou smlouvou.

# Školení resortního elektronického systému spisové služby

## Předmět a podmínky plnění

* 1. Předmětem plnění „Školení resortního elektronického systému spisové služby (dále též RESSS)“ je poskytnutí kapacit odborných pracovníků Dodavatele za účelem dodatečného školení RESSS a zpracování školících materiálů.
  2. Plnění zahrnuje poskytnutí pracovních kapacit následujících odborných pracovníků:
     1. Školitel.
     2. Editor školících materiálů.
  3. Kategorie poskytovaných pracovníků a rozsah jejich poskytovaných pracovních kapacit je dán příslušnou Prováděcí smlouvou.
  4. Vede-li činnost pracovníků poskytovaných Dodavatelem k vytvoření výstupů ve formě dokumentace, zdrojových a spustitelných kódů či softwarového díla je nedílnou součástí plnění akceptační předání těchto výstupů způsobem a za podmínek, které pro takové výstupy Rámcová smlouva, včetně jejích příloh, vyžaduje.

## Termín a místo plnění

* 1. Termín plnění „Školení resortního elektronického systému spisové služby“ je dán příslušnou Prováděcí smlouvou.
  2. Místem plnění „Školení resortního elektronického systému spisové služby“ jsou sídla a pracoviště Objednatele a podřízených organizačních složek Objednatele v rámci České republiky.

## Platební podmínky

* 1. Cena plnění je cenou jednorázovou vycházející z normalizované smluvní sazby za 1 (jeden) člověkoden práce a požadovaných kapacit pracovníků vyjmenovaných v bodě 1.2.
  2. Platební (fakturační) milníky, resp. Platební podmínky pro plnění „Školení resortního elektronického systému spisové služby“ jsou dány Rámcovou smlouvou.

## Předání, převzetí a akceptace plnění

* 1. Akceptace plnění „Školení resortního elektronického systému spisové služby“ je prováděna jednorázově k termínu ukončení plnění formou „Akceptace jednorázové služby“ v souladu s Rámcovou smlouvou.
  2. Školící materiály a dokumentace vytvářené v rámci plnění jsou akceptovány formou „Akceptace dokumentu“ v souladu s Rámcovou smlouvou.