Příloha č. 1

Charakteristika Projektu 159

Tato příloha je společná pro všechny dílčí realizační veřejné zakázky projektu „Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ (dále jen „Projekt 159“). Popisuje charakteristiku Projektu 159 jako celku a pro jednotlivé dílčí realizační veřejné zakázky (dílčí projekty Projektu 159) popisuje vazby a souvislosti mezi těmito dílčími projekty. Příloha je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých zakázek a ustanovení jsou závazná. Jsou zde zapracována rozšíření rozsahu řešení na celoresortní řešení. Navrhovaná řešení musí být začleněna do stávajícího technologického prostředí provozovaného na síti ČSSZ a MPSV a aktualizace zadávacích řízení pro realizaci Projektu 159.

Obsah:

1.	Cíle Projektu 159	2

2.	Specifikace Projektu 159	2

2.1	Procesní schéma Projektu 159	2

2.2	Rámcová architektura Projektu 159	2

2.3	Specifikace jednotlivých vrstev	2

2.4	Popis procesu realizace informačních služeb publikovaných na IKR	2

2.5	Kategorie informačních služeb - zpřístupnění dat IS ČSSZ	2

2.6	Stručná specifikace jednotlivých informačních služeb Projektu 159	2

3.	Způsob realizace Projektu 159	2

3.1	Dílčí realizační projekty Projektu 159	2

3.2	Související projekty realizace Projektu 159	2

3.2.1	Existující související projekty (subsystémy, kanály a procesy):	2

3.2.2	Uvažované související projekty (realizované v období realizace této VZ):	2

4.	Provozní parametry pilotního a ostrého provozu	2

4.2	Provozní parametry pilotního provozu	2

4.3	Pilotní provozní parametry	2

4.4	Provozní parametry	2

5.	Systém řízení Projektu 159	2

5.1	Vstupní informace	2

5.1.1	Předání vstupních informací	2

5.1.2	ČSSZ dále zabezpečí	2

5.2	Organizace projektu IKŘ (Projektu 159)	2

5.2.1	Orgány projektu	2

5.2.2	Řídící výbor a sponzor Projektu	2

5.2.3	Projektový manažer a projektový tým	2

6.	Charakteristika IIS ČSSZ jako prostředí Zadavatele	2

6.3	Infrastrukturní oblasti:	2

6.4	Aplikační oblasti:	2

7.	Doplnění technické základny jako součást realizace Projektu 159	2

7.1	Infrastruktura datové vrstvy	2

7.1.1	Cílové uspořádání po realizaci Projektu 159	2

7.2	Infrastruktura aplikační vrstvy	2

7.2.1	Struktura serverů ve farmách podle typů – současný stav	2

7.2.2	Struktura serverů ve farmách podle typů – cílové řešení	2

7.3	Infrastruktura síťové vrstvy	2

7.3.1	Cílové řešení síťové infrastruktury po realizaci Projektu 159	2

Seznam obrázků:

Obrázek 1 - Procesní schéma Projektu 159	2

Obrázek 2 -  Rámcová architektura Projektu 159	2

Obrázek 3 - Subsystémy IIS	1

Obrázek 4 - Schéma datového úložiště (servery a disková pole)	2

Obrázek 5 - Struktura serverů aplikační oblasti v cílovém řešení	2

Obrázek 6 - Cílové řešení síťové infrastruktury po realizaci Projektu 159	2

Obrázek 7 - Cílová infrastruktura po realizaci Projektu 159	2

Seznam tabulek:

Tabulka 1- Definice služeb klientského rozhraní IKR	2

Tabulka 2 - Současná struktura serverů v blade farmách	2

# Cíle Projektu 159

Zadavatel realizuje Projekt 159 za účelem poskytování informací klientům proto, aby významným způsobem urychlil a usnadnil dosažení záměrů ČSSZ umožnit bezpečnou a řízenou elektronickou komunikaci s oprávněnými klienty ČSSZ a v rámci rozšíření na celý resort MPSV. Tento projekt vyřeší externí komunikaci ČSSZ s klienty a na druhé straně zasahuje do nastavení vnitřních procesů v rámci integrovaného informačního systému ČSSZ (dále jen IIS ČSSZ) tak, aby komunikace měla odpovídající procesní, funkční, informační a technologické zázemí, jak pro elektronizaci stávajících služeb, tak pro rozvoj dalších služeb a podporu procesů, které poskytují zaměstnanci ČSSZ klientům prostřednictvím Call Desku případně na kontaktních místech. Přizpůsobení procesů resortu MPSV klientům resort leží mimo cíl tohoto projektu.

Projekt 159 je tedy zaměřen na vyřešení následujících oblastí:

- Vytvořit bezpečné, standardní a unifikované informační a komunikační rozhraní pro komunikaci s klienty ČSSZ.

- Vytvořit v IIS ČSSZ prostředí pro přímou výměnu dat (souborů dat) s orgány státní moci, integrovat služby do / z existujících „informačních kanálů“ veřejné správy (např. Portál veřejné správy, Czech POINT, Informační systém datových schránek), podmínky pro nové komunikační kanály (např. Access Point). V rámci elektronizace služeb veřejné správy, umožnit integraci svého informačního systému s existujícími elektronickými kanály veřejné správy ČR s cílem zvýšit podíl elektronické komunikace se svými klienty (fyzickými i právnickými osobami) a realizovat elektronickou komunikaci s fyzickými osobami (občany, pojištěnci).

- Uzpůsobit a nastavit vnitřní procesy v rámci informačního systému ČSSZ tak, aby komunikace měla efektivní zázemí, jak při přijetí požadavků od klientů, tak i pro jejich vyřízení především automatizovaně nebo za účasti zaměstnanců ČSSZ, a zajistit příslušnou reakci ČSSZ.

- Poskytnout oprávněným subjektům informace zejména z datové základny ČSSZ, o které požádají.

- Snížit nároky na klasické administrativní úkony se všemi souvisejícími negativními dopady (dlouhé termíny vyřizování, nárůst počtu administrativních pracovníků, náklady na pořízení a zpracování papírových dokladů, náklady na poštovné, aj.).

Hlavním cílem realizace případných synergií tohoto projektu je umožnit ČSSZ a MPSV v rámci plnění svých činností zvýšit komfort obsluhy a zvýšit podíl elektronizace komunikace s klienty, kteří jsou ve většině případů společní pro ČSSZ i MPSV.

Na základě schválených závěrů rozdílové analýzy bude Projekt 159 transformován do podoby rezortního frontendového řešení informačních systémů celého rezortu MPSV (s důrazem na MPSV, ČSSZ a Úřady práce - ÚP). Dílčími cíli jsou dále:

- Rozšíření funkcionality portálu Projektu 159 (rezortní řešení).

- Jednotná registrace (klienti ČSSZ, MPSV a ÚP jsou stejní).

- Využití celé „infrastruktury“ portálu i pro MPSV a ÚP (s možnými dopady pouze na sizing HW a licence v případě navyšování výkonu v závislosti na počet služeb a počet transakcí realizovaných prostřednictvím prostředí Projektu 159).

V celém řešení je důsledně uplatňován bezpečný systém chráněného přístupu k informacím ČSSZ vytvořením jednotného systému identifikace a autorizace. Budou maximálně využívány dostupné celostátní základní a další relevantní registry veřejné správy.

Toto prostředí zajistí:

- Bezpečnostní parametry odpovídající platné legislativě a nejlepší praxi v oboru IKT.

- Auditovatelnost všech transakcí, které jsou prostřednictvím tohoto prostředí realizovány.

- Integraci dosud existujících elektronických kanálů veřejné správy, které ČSSZ využívá.

- Sjednocení všech dosud existujících řešení výměny a předávání informací ČSSZ vůči třetím stranám.

- Možnost vytváření nových informačních služeb s krátkými termíny realizace (pro fyzické i právnické osoby a orgány veřejné správy) vyplývající:

  - ze zákona a legislativních změn,

  - z rozhodnutí ČSSZ ať již na základě vznikající knowledge databáze Call Desku nebo na základě analýzy z jiných zdrojů (návštěvnosti OS ČSSZ a typů a četnosti podání a požadavků klientů, analýzy došlé a odcházející korespondence, aj.),

  - z možností využití elektronických kanálů a nástrojů vytvořených jinými subjekty veřejné správy,

  - z manažerských rozhodnutí vedení ČSSZ (MPSV).

# Specifikace Projektu 159

Řešená oblast v zakázce č.2

Řešená oblast v zakázce č.5

Řešená oblast v zakázce č.4

Řešená oblast v zakázce č.1

Vazba na procesní aplikační podporu

Přímá výměna dat (B2B)

Vstupní kanály

AAA Portál (zaměstnaci)

e-Podání mimo PVS

e-Podání - Portál veřejné správy

Oblast rozhraní

Systém autentifikace

klientů a ext. subjektů

Subsystém IN

Postaxx@cssz.cz (e-podatelna logické rozhraní pro přijetí podání)

SMTP out

(e-výpravna

logické rozhraní pro odeslání el. zásilek)

Ostatní nespecifikovaná podání

(SNMTP)

Subsystém OUT

platforma pro řízení a kontrolu procesů a služeb (PŘKPS)

Webový portál ČSSZ (statické informace o ČSSZ)

Elektronická spisová služba - ESS

(OP projekt

157)

Internet

Rozhraní jednotlivých aplikací pro podporu služeb portálu

Rozhraní B2B

Datové schránky

Czech Point Rozhraní

Czech Point

Rozhraní pro komunikaci Access Point

(OP projekt 154)

Access Point- podněty SED

sTESTA

Portál IKR

rozhraní pro komunikaci s

klienty

Klienti (fyzické osoby) B2C

Vzdálený

přístup

Zaměstnanci ČSSZ

DIS server (PVS)

DSS server(ISDS – datové chránky)

VREP server

Řešená oblast v zakázce č.3

HW pro  datové úložiště

Procesní schéma Projektu 159

Obrázek 1 - Procesní schéma Projektu 159

## Rámcová architektura Projektu 159

Obrázek 2 -  Rámcová architektura Projektu 159

## Specifikace jednotlivých vrstev

Specifikace jednotlivých vrstev řešení IKR 159 a přiřazení vrstev k dílčím realizačním projektům je následující:

| Vrstva č. | VZ č. | VZ název | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | Infra | Autonomní systém, Firewall, Load Balancing, SSL, terminace představuje infrastrukturní prostředí připojení IKR k okolnímu světu (Internetu, sTESTA, KIVS a GovBone). |
| II a. | 1 | IKR | Proxy, SSO, API, AAA API řeší rozhraní pro uživatelský přístup k Portálu (pro vrstvu IV) a rozhraní pro existující a uvažované elektronické komunikační kanály (pro vrstvu V), zajišťuje vazbu na identifikační a autorizační mechanismus (pro vrstvu III). |
| II b. | 1 |  | Portál Framework, Frontend embeded, Framework API, Portlet API představuje prostředí pro publikaci jednotlivých informačních služeb (aplikací) v závislosti na roli uživatele (přístupových právech). |
| II c. | 1 |  | Externí AAA-portal, registrační formulář API propojení s KE. |
| II d. | 1 |  | Vrstva aplikací integrovaných do portálu |
| II e. | 1 |  | Enterprise service bus komponenta zajišťující přijímání požadavků, podání a podnětů v režimu 24/7/365 i v případě, že backend systémy IIS ČSSZ nejsou dostupné nebo nejsou schopny vyřizovat podněty a požadavky v reálném čase (technologické odstávky, havárie, nedostatečný výkon backendových systémů z důvodů souběhu požadavků, apod.). |
| II f. | 1 |  | Workflow engine, realizace procesního workflow pro požadavky z portálového řešení |
| II g. | 1 |  | Enterprise service bus komponenta zajišťující přijímání požadavků, podání a podnětů na straně backendových systémů a komunikace se zdrojovými systémy. |
| II h. | 1 |  | Enterprise service bus komponenta zajišťující přijímání požadavků, podání a podnětů na straně backendových systémů a komunikace se zdrojovými systémy. |
| V | 1 | IKR | Integrační platforma pro integraci existujících a uvažovaných elektronických komunikačních kanálů ČSSZ (statické informace pro klienty – redakční systém, B2B rozhraní, VREP, DSS server (ISDS),DIS server (PVS), Access Point, e-Podatelna (postaxx@cssz.cz), e-Výpravna (SMTP Out), CzechPoint, vzdálený přístup pracovníků ČSSZ). |
| VIII | 4 | IN/OUT | PŘKPS, Archivační DB, Business monitoring. Komponenta řídící zpracování požadavku, podnětu a podání v backendových systémech včetně logování stavu zpracování a archivace průběhu zpracování vnějších požadavků, podání a podnětů (IN) a způsobu jejich vyřízení (OUT). |
| IX | 5 | Odborné aplikace | Úpravy jednotlivých agendových aplikací (rozšíření a úpravy o webové služby) pro zpracování všech typů odpovědí (včetně předzpracovaných agregovaných / vypočítaných dat v Info DB). |

## Popis procesu realizace informačních služeb publikovaných na IKR

- GUI přístup (přístup pomocí uživatelského rozhraní)

- uživatel přistoupí na stránku požadující přihlášení

- vrstva I jej přes rozhraní 1 přesune na vrstvu II a., která mu vystaví formulář pro přihlášení

- vrstva II a. přes rozhraní 2 odešle přihlašovací informace (jméno, heslo nebo klientský certifikát) do vrstvy II c. přes rozhraní 2

- vrstva II c. odpoví vrstvě II a. přes rozhraní 2 přihlášen, nepřihlášen, v případě přihlášení mu vrátí ještě id přihlášeného uživatele

- vrstva II a. předá tyto informace vrstvě I

- vrstva I přidá do http hlavičky identifikaci přihlášeného uživatele a přes rozhraní 1 a 3 je realizován přístup na vrstvy II a. (respektive II b.)

- Vrstva II b. si přes rozhraní 4 vyčte informace o identifikaci uživatele (jméno, příjmení, …) a přístupová práva (role) (pokud ji nestačí informace obsažené v hlavičce dotazu)

- Podle získaných informací vytvoří portál danému uživateli nabídku funkcí a menu na jemu dostupné odkazy

- WS (web services) přístup

- uživatel přistoupí na stránku požadující autorizaci

- vrstva I jej přes rozhraní 1 přesune na vrstvu II a., vrstva II a. získá informace z HTTP spojení

- vrstva II a. přes rozhraní 2 odešle informace (ip adresa nebo klientský certifikát) do vrstvy II c.

- vrstva II c. odpoví vrstvě II a. přes rozhraní 2 přihlášen, nepřihlášen, v případě přihlášení mu vrátí ještě id uživatele

- vrstva II a. předá tyto informace vrstvě I

- vrstva I přidá do http hlavičky identifikaci přihlášeného uživatele a přes rozhraní 1 a 3 je realizován přístup na vrstvu II a. (respektive II d.)

- vrstva II d. si přes rozhraní 4 vyžádá informace o přístupových právech daného uživatele (pokud ji nestačí informace obsažené v hlavičce dotazu), a podle výsledku mu umožní dokončit volání funkce, případně odmítne zpracování.

## Kategorie informačních služeb - zpřístupnění dat IS ČSSZ

Z pohledu způsobů a doby vyřízení jsou informační služby poskytované projektem 159 pojaty ve 4 kategoriích.

- podání (požadavek na změnu údajů v evidenci IS ČSSZ)

- žádost (požadavek na kvalifikovaný výpis informací z IS ČSSZ)

- dotaz rychlý (poskytnutí informací s odezvou v řádu sekund)

- dotaz pomalý (poskytnutí informací s odezvou v řádu hodin)

- Podání

- požadavek je z vrstvy II b.,II d. přes rozhraní 5 předán do vrstvy II e

- vrstva II e.  provede registraci dotazu v meta DB prostřednictvím  vrstvy II g., a zařadí jej do fronty

- vrstva II f. zjistí do jakého procesního workflow požadavek patří, a zahájí jeho realizaci dle stanovených kroků (zažádaní o JEC, evidence do DMS, zavolání příslušných služeb KE, PRKPS, ......)

- realizace  požadavku je odeslání daného požadavku  do vrstvy II g. přes rozhraní 6

- vrstva VIII dostává požadavky ke zpracování přes rozhraní 7 (požadavky, které vyžadují zpracování v oblasti IN)

- vrstva VIII zašle data do oblasti IN

- vrstva VIII zaznamená do své interní databáze (archiv DB) změnu statusu této zprávy

- vrstva VIII zaznamená do vrstvy  II g. přes rozhraní 7 informace o změně statusu do Meta DB

- po realizaci změny, vrstva VIII zaznamená ukončení realizace do Info DB výsledky

- po realizaci změny, vrstva VIII zaznamená ukončení realizace do vrstvy II g. přes rozhraní 7 do Meta DB

- aplikace se na stav tohoto požadavku ptají přes rozhraní 5 , a pokud je v Meta DB informace o ukončeném zpracování, poskytne informace o výsledku zpracování z info DB výsledky

- aplikace po obdržení informací zaznamená do Meta DB informaci o jejich vyzvednutí

- veškeré činnosti jsou logovány do vrstvy VIII, prostřednictvím rozhraní 7

- Žádost

- požadavek je z vrstvy II b.,II d. přes rozhraní 5 předán do vrstvy II e.

- vrstva II e.  provede registraci dotazu v meta DB prostřednictvím  vrstvy II g., a zařadí jej do fronty

- vrstva II f. zjistí do jakého procesního workflow požadavek patří, a zahájí jeho realizaci dle stanovených kroků (zažádaní o JEC, evidence do DMS, zavolání příslušných služeb KE, PRKPS, ......)

- realizace  požadavku je odeslání daného požadavku  do vrstvy II g. přes rozhraní 6

- vrstva VIII dostává požadavky ke zpracování přes rozhraní 7 (požadavky, které vyžadují zpracování v oblasti IN)

- vrstva VIII zašle data do oblasti IN

- vrstva VIII zaznamená do své interní databáze (archiv DB) změnu statusu této zprávy

- vrstva VIII zaznamená do vrstvy  II g. přes rozhraní 7 informace o změně statusu do Meta DB

- po realizaci změny, vrstva VIII zaznamená ukončení realizace do Info DB výsledky

- po realizaci změny, vrstva VIII zaznamená ukončení realizace do vrstvy II g. přes rozhraní 7 do Meta DB

- aplikace se na stav tohoto požadavku ptají přes rozhraní 5 , a pokud je v Meta DB informace o ukončeném zpracování, poskytne informace o výsledku zpracování z info DB výsledky

- aplikace po obdržení informací zaznamená do Meta DB informaci o jejich vyzvednutí

- veškeré činnosti jsou logovány do vrstvy VIII, prostřednictvím rozhraní 7

- data se klientům vracejí přes předem zvolené komunikační kanály, kterými je možné poskytnout kvalifikované výstupy a to:

  - pomocí dopisu (doručovací adresa)

  - pomocí datové schránky (ISDS)

  - přímý výstup na CZECHPOINT

  - výdej přímo na přepážce ČSSZ zvolené OSSZ/PSSZ/MSSZ (předloží číslo transakce)

- dotaz rychlý

Předpokládají se dotazy s dobou pro doručení odpovědi do 1 minuty.

- požadavek je z vrstvy II b.,II d. přes rozhraní 5 předán do vrstvy II e.

- vrstva II e.  provede registraci dotazu v meta DB prostřednictvím  vrstvy II g., a zařadí jej do fronty

- vrstva II f. zjistí do jakého procesního workflow požadavek patří, a zahájí jeho realizaci dle stanovených kroků (zažádaní o JEC, evidence do DMS, zavolání příslušných služeb KE, PRKPS, ......)

- realizace  požadavku je odeslání daného požadavku  do vrstvy II g. přes rozhraní 6

- vrstva VIII dostává požadavky ke zpracování přes rozhraní 7 (požadavky, které vyžadují zpracování v oblasti IN)

- vrstva VIII zašle data do oblasti IN

- vrstva VIII zaznamená do své interní databáze (archiv DB) změnu statusu této zprávy

- vrstva VIII zaznamená do vrstvy  II g. přes rozhraní 7 informace o změně statusu do Meta DB

- po realizaci změny, vrstva VIII zaznamená ukončení realizace do Info DB výsledky

- po realizaci změny, vrstva VIII zaznamená ukončení realizace do vrstvy II g. přes rozhraní 7 do Meta DB

- aplikace se na stav tohoto požadavku ptají přes rozhraní 5 , a pokud je v Meta DB informace o ukončeném zpracování, poskytne informace o výsledku zpracování z info DB výsledky

- aplikace po obdržení informací zaznamená do Meta DB informaci o jejich vyzvednutí

- v případě, že je již odpověď na dotaz připravená, zeptá se vrstva II g.  vrstvy IX přes rozhraní 9 na výsledek

- vrstva IX požádá o data Info DB api

- Info DB API vrátí data přes rozhraní 9 do vrstvy II g.

- vrstva II g vrátí data přes rozhraní 6 do vrstvy II e.

- vrstva II e. předá data přes rozhraní 5 dané aplikaci

- veškeré činnosti jsou logovány do vrstvy VIII, prostřednictvím rozhraní 7

- dotaz pomalý

Předpokládají se dotazy, které vyžadují delší dobu na přípravu odpovědi (v minutách až hodinách) zaručeno do druhého dne od podání dotazu

- požadavek je z vrstvy II b.,II d. přes rozhraní 5 předán do vrstvy II e.

- vrstva II e.  provede registraci dotazu v meta DB prostřednictvím  vrstvy II g., a zařadí jej do fronty

- vrstva II f. zjistí do jakého procesního workflow požadavek patří, a zahájí jeho realizaci dle stanovených kroků (zažádaní o JEC, evidence do DMS, zavolání příslušných služeb KE, PRKPS, ......)

- realizace  požadavku je odeslání daného požadavku  do vrstvy II g. přes rozhraní 6

- vrstva VIII dostává požadavky ke zpracování přes rozhraní 7 (požadavky, které vyžadují zpracování v oblasti IN)

- vrstva VIII zašle data do oblasti IN

- vrstva VIII zaznamená do své interní databáze (archiv DB) změnu statusu této zprávy

- vrstva VIII zaznamená do vrstvy  II g. přes rozhraní 7 informace o změně statusu do Meta DB

- po realizaci změny, vrstva VIII zaznamená ukončení realizace do Info DB výsledky

- po realizaci změny, vrstva VIII zaznamená ukončení realizace do vrstvy II g. přes rozhraní 7 do Meta DB

- vrstva VIII provede dotaz do info DB api a sestaví odpověď na dotaz

- výsledek dotazu uloží do infoDBvysledky a zaznamená do metaDB přes rozhraní 7 informaci hotovo.

- klientské aplikace se neustále dotazují vrstvy VI, zda je jejich požadavek realizován

- vrstva VI odpovídá stav z MetaDB.

- v případě, že je již odpověď na dotaz spočítaná, zeptá se vrstva VII vrstvy VII přes rozhraní 7 na výsledek

- vrstva VII přes rozhraní 9 požádá o data Info DB API

- Info DB API vrátí data přes rozhraní í do vrstvy VIII

- vrstva VIII vrátí data přes rozhraní 7 do vrstvy VII

- vrstva VI předá data přes rozhraní 5 dané aplikaci

## Stručná specifikace jednotlivých informačních služeb Projektu 159

V rámci Projektu č. 159 bude vytvořeno Informační komunikační rozhraní s klientským portálem, jehož prostřednictvím budou poskytovány veřejnosti – především klientům následující informační služby:

Tabulka 1- Definice služeb klientského rozhraní IKR

| Definice služeb klientského rozhraní IKR Datum aktualizace: 22.2.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Jméno služby |  |  |  | Stručný popis služby |  |  |  | Odběratel služby -fyzická osoba -zaměstnavatel -MPSV -CzechPoint -třetí strany -ošetřující lékaři -ISDS -e-mailové systémy - ČSSZ |  | Informační kanál (oblast funkcionality) -B2B -DIS server -VREP -DSS server -portál IKR -CzechPoint rozhraní -AccessPoint -Postaxx@cssz.cz -SMTP out -vzdálený přístup |  | Technický prostředek pro přístup ke službě - GUI(webový formulář) -WS -SMTP -šifrovaný kanál (pro interní zaměstnance) |  | Forma vstupu - žádost o zpracování výstupu (asynchronní zpracování) - dotaz (synchronní zprac.) - podání (el. formulář) |  |  |  | Klasifikace odpovědi z pohledu klienta portálu IKR - výstup na obrazovce - tisk z obrazovky - oznámení o přípravě tiskového výstupu |  | Klasifikace odpovědi z IS systému připravujícího odpověď - datová věta (XML) - tiskový výstup (např. pdf) -výstup do DS (např. pdf) |  | Frekvence poskytování dat - jednou za rok - jednou za měsíc (či jiné zkrácené období) - nelimitované |  |
| Nově požadované služby klientského portálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Služby pro fyzické osoby (pojištěnce a důchodce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Náhled do evidence zaměstnanců |  |  |  | Služba poskytne klientovi informace o něm a o jeho pojistných vztazích vedené v KE a VZT. Slouží ke kontrole, zda jej zaměstnavatel přihlásil, resp. ČSSZ má bezchybně zaevidováno z pohledu nemocenského pojištění. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 1.2 | Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) |  |  |  | Zobrazení posledního Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP), pokud byl na ČSSZ již vytvořen. |  |  |  | fyzická osoba CzechPoint |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 1.3 | Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) |  |  |  | Žádost o sestavení Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Možno zpracovat maximálně 1 ročně. |  |  |  | fyzická osoba CzechPoint |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | žádost |  |  |  | oznámení o přípravě tiskového výstupu |  | tiskový výstup CP - datová věta |  | jednou za rok (dle platné legislativy) |  |
| 1.4 | Náhled do konta pojištěnce IVK |  |  |  | Náhled do validovaného konta pojištěnce -tzn. na image do roku 2003 a zdrojové datové věty od roku 2004. Slouží ke zobrazení podrobností k dobám pojištění např. u zaměstnance: zaměstnavatel, vyměřovací základy a náhradní doby, u OSVČ pojištění od - do, počet dnů, vyměřovací základ, vyloučené doby, kdy a v jaké výši byl uhrazen doplatek. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta image (tiff) |  | nelimitované |  |
| 1.5 | Náhled do konta pojištěnce INP- Zdrojové datové věty od roku 2004 |  |  |  | Náhled na zdropjové datové věty od roku 2004 u validovaného i nevalidovaného konta pojištěnce. Slouží ke zobrazení podrobností k dobám pojištění např. zaměstnavatel, vyměřovací základy a náhradní doby. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 1.6 | Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu |  |  |  | Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu z EVID,SOP,EVCZ (EVCZ doplnit). Udává aktuální stav s uvedení data odkdy. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | oznámení o přípravě tiskového výstupu |  | tiskový výstup výstup do DS (pdf) |  | nelimitované |  |
| 1.7.1 | Informace o výši zaplacených záloh na DP OSVČ za předchozí rok |  |  |  | Informace o výši zaplacených záloh na důchodové pojištění OSVČ za předchozí rok. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 1.8 | Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ |  |  |  | Poskytne informaci o předpisech, skutečně zaplaceném pojistném a vyměřovacím základu na nemocenské pojištění za zvolené období. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 1.11 | Náhled na seznam pracovních neschopností |  |  |  | Náhled na seznam pracovních neschopností (od-do)/k datu. Poskytne seznam pracovních neschopností pojištěnce. Totožné se službou 3.5. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 1.12 | Informace o druhu a výši nemocenských dávek |  |  |  | Zobrazení informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění za zvolené období. Totožné se službou 3.6. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 1.13 | Potvrzení o druhu a výši nemocenských dávek |  |  |  | Zaslání informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění za zvolené období vybraným způsobem. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR CzechPoint |  | GUI, ws |  | žádost |  |  |  | oznámení o přípravě tiskového výstupu |  | tiskový výstup výstup do DS (pdf) |  | nelimitované |  |
| 1.14 | Náhled na stav a průběh vyřizování žádosti o nemocenskou dávku |  |  |  | Informace o stavu řízení všech typů nemocenských dávek. Poskytuje se pro všechny otevřené a nejsou-li, tak poslední vyřízenou. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 1.15.1 | Hlášení změn pojištěnce - změna příjmení |  |  |  | Umožní nahlásit změnu příjmení. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | podání |  |  |  | oznámení o převzetí/zamítnutí podání |  | datová věta (XML) o převzetí/zamítnutí podání |  | nelimitované |  |
| 1.15.2 | Hlášení změn pojištěnce - změna adresy |  |  |  | Umožní nahlásit změnu adresy. |  |  |  | fyzická osoba |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | podání |  |  |  | oznámení o převzetí/zamítnutí podání |  | datová věta (XML) o převzetí/zamítnutí podání |  | nelimitované |  |
| Služby pro zaměstnavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Náhled do evidence zaměstnanců |  |  | Poskytne pověřenému pracovníkovi zaměstnavatele informaci, zda v zadaném období je/byl jeho zaměstnanec přihlášen v KE (VZT). Služba poskytne kontrolu, zda byla zaslána a zpracována zaslaná ONZ. Totožné se službou 1.1. |  |  |  | zaměstnavatel |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 2.2 |  | Náhled do evidence zaměstnanců - seznam |  |  | Poskytne Pověřenému pracovníkovi zaměstnavatele seznam všech jeho zaměstnanců, kteří v zadaném období byli přihlášeni v KE(VZT). Totožné se službou 3.3. |  |  |  | zaměstnavatel |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | pomalý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) - (sestava) |  | nelimitované |  |
| 2.3 |  | Informace, zda zaměstnanec pobírá důchod ČSSZ |  |  | Poskytne pověřenému pracovníkovi zaměstnavatele informaci o všech důchodech vyplácených ČSSZ jeho zaměstnanci k aktuálnímu datu. |  |  |  | zaměstnavatel |  | portál |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 2.4 |  | Informace o pracovní neschopnosti zaměstnance |  |  | Informace, jestli byl v daném období zaaměstnanec zaměstnavatele v pracovní neschopnosti. Poskytne seznam včetně čísla rozhodnutí PN. |  |  |  | zaměstnavatel |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 2.5 |  | Informace o pracovní neschopnosti zaměstnanců |  |  | Informace poskytne seznam pracovních neschopností všech jeho nemocných zaměstnanců ke zvolenému datu. |  |  |  | zaměstnavatel |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | pomalý dotaz |  |  |  | sestava ke stažení |  | datová věta (XML) - (předgenerovaná sestava) |  | nelimitované |  |
| 2.6 |  | Informace o stavu pohledávek vůči zaměstnavateli |  |  | Informace o stavu pohledávek ČSSZ vůči zaměstnavateli k poslednímu dni předchozího měsíce |  |  |  | zaměstnavatel |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 2.7.1 |  | Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob |  |  | Žádost o Potvrzení o nulovém stavu závazků vůči ČSSZ pro právnické osoby ke zvolenému datu. |  |  |  | zaměstnavatel, CzechPoint |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | žádost |  |  |  | oznámení o přípravě tiskového výstupu |  | tiskový výstup výstup do DS CP -datová věta |  | nelimitované |  |
| 2.7.2 |  | Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob zaměstnavatelů |  |  | Žádost o Potvrzení o nulovém stavu závazků vůči ČSSZ pro fyzické osoby - zaměstnavatele ke zvolenému datu. |  |  |  | zaměstnavatel |  | portál IKR |  | GUI, ws |  | žádost |  |  |  | oznámení o přípravě tiskového výstupu |  | tiskový výstup výstup do DS |  | nelimitované |  |
| Služby pro subjekty oprávněné vyžadovat od ČSSZ informace (soudy, Policie ČR, exekutory, zdravotní pojišťovny aj.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Informace o zaměstnavateli pojištěnce |  |  | Informace o všech zaměstnavatelích pojištěnce v odbobí od -do/ ke dni, druh činnosti. Možnost výběru, zda jen otevřený pojistný vztah nebo včetně uzavřených. |  |  | třetí strany |  |  | portál IKR B2B |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 3.2 |  | Informace o adrese pojištěnce |  |  | Informace o trvalé adrese/ dalších adresách pojištěnce platných k aktuálnímu datu. |  |  | třetí strany |  |  | portál IKR B2B |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 3.3 |  | Seznam zaměstnanců konkrétní společnosti |  |  | Na základě udání IČ poskytne seznam zaměstnanců konkrétní společnosti ke konkrétnímu datu/ za zvolené odbobí . Totožné se službou 2.2. |  |  | třetí strany |  |  | portál IKR B2B |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 3.5 |  | Náhled na seznam pracovních neschopností |  |  | Náhled na seznam pracovních neschopností pojištěnce (od-do)/k datu. Poskytne seznam pracovních neschopností pojištěnce. Obdoba služby 1.11. pro fyzické osoby. |  |  | třetí strany |  |  | portál IKR B2B |  | GUI, ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| 3.6 |  | Informace o druhu a výši nemocenských dávek |  |  | Informace o druhu a vyši vyplacených dávek nemocenského pojištění pojištěnci za zvolené období. Obdoba služby 1.12 pro fyzické osoby. |  |  | třetí strany |  |  | portál IKR B2B |  | GUI, ws |  | pomalý dotaz |  |  |  | výstup na obrazovce s možností tisku, uložení |  | datová věta (XML) |  | nelimitované |  |
| Služby pro MPSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Potvrzení o nároku na dávky PPM nebo nemocenského - formulář MPSV č.215 |  |  | Potvrzení o nároku na dávky PPM (peněžité podpory v mateřství) nebo nemocenského poskytovaného v souvisloti s porodem a jeho výší. |  |  | MPSV (úřady práce) |  |  | B2B |  | ws |  | rychlý dotaz |  |  |  | 0 |  | datová věta |  | 0 |  |
| 4.2.1 |  | Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob |  |  | Žádost o Potvrzení o nulovém stavu závazků vůči ČSSZ pro právnické osoby ke zvolenému datu. Totožné se službou 2.7.1. |  |  | MPSV (úřady práce) |  |  | B2B |  | ws |  | žádost |  |  |  | oznámení o přípravě tiskového výstupu |  | tiskový formulář - zasláno poštou informativní výstup na klienta tištěná sestava na CP nebo OSSZ |  | nelimitované |  |
| 4.2.2 |  | Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob zaměstnavatelů |  |  | Žádost o Potvrzení o nulovém stavu závazků vůči ČSSZ pro fyzické osoby - zaměstnavatele ke zvolenému datu. Totožné se službou 2.7.2. |  |  | MPSV (úřady práce) |  |  | B2B |  | ws |  | žádost |  |  |  | oznámení o přípravě tiskového výstupu |  | tiskový formulář - zasláno poštou informativní výstup na klienta tištěná sestava na CP nebo OSSZ |  | nelimitované |  |
| 4.3 |  | Posouzení stupně závislosti |  |  | na žádost centrálního úřadu práce (předpokládá se jeho zřízení) či jiné organizační složky MPSV LPS ČSSZ vypracuje posudek stupně závislosti, který se předá do IS MPSV, resp. centrálního úřadu práce. |  |  | MPSV (úřady práce) |  |  | B2B |  | ws |  | žádost |  |  |  | x |  | datová věta |  | nelimitované |  |
| 4.4 |  | Statistiky pro řízení resortu |  |  | Předání statistických sestav, které jsou vyžadovány pro řízení resortu |  |  | MPSV |  |  | B2B |  | ws |  | 0 |  |  |  | x |  | datová věta (sestava) |  | měsíčně, kvartálně, ročně |  |
| Existující elektronické služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Služby pro zaměstnavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-podání RELDP, ELDP09 |  |  | Předání dat evidenčních listů důchodového pojištění |  |  | zaměstnavatelé |  |  | VREP DSS DIS server |  | ws (VREP/ISDS) XML602 formulář |  | podání |  |  |  | x |  | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |  |
|  |  | e-podání ONZ/PRIHL |  |  | Pradání dat Oznámení o nástupu do zaměstnání (Přihlášek, odhlášek zaměstnavců k nemocenskému pojištění) |  |  | zaměstnavatelé |  |  | VREP DSS DIS server |  | ws (VREP/ISDS) XML602 formulář |  | podání |  |  |  | x |  | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |  |
|  |  | e-podání PVPOJ |  |  | Předání dat Přehledu o výši pojistného |  |  | zaměstnavatelé |  |  | VREP DSS DIS server |  | ws (VREP/ISDS) XML602 formulář |  | podání |  |  |  | x |  | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |  |
|  |  | e-podání NEM_PRI |  |  | Předání dat Přílohy k žádosti |  |  | zaměstnavatelé |  |  | VREP DSS DIS server |  | ws (VREP/ISDS) XML602 formulář |  | podání |  |  |  | x |  | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |  |
|  |  | e-podání usercert |  |  | Nahlášení nového kvalifikovaného certifikátu |  |  | fyzická osoba, zaměstnavatel, třetí strany |  |  | VREP DSS DIS server |  | ws (VREP/ISDS) XML602 formulář |  | podání |  |  |  | x |  | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |  |
|  |  | E-podání Exi_DVK |  |  | Poskytne informaci o vyplacených dávkách důchodového pojištění za poslední 3 měsíce. |  |  | třetí strany |  |  | VREP DIS server |  | ws (VREP) XML602 Filler - aplikace |  | pomalý dotaz |  |  |  |  | x | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí a odpovědí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |  |
| Služby pro fyzické osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-podání OSVČ_PRE |  |  | Předání dat Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ |  |  | fyzická osoba |  |  | VREP DSS DIS server |  | ws (VREP/ISDS) XML602 formulář |  | podání |  |  |  |  | x | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |  |
| Služby pro přebírání dat z MPO ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-podání RŽP | Předání aktualizací Rejstříku živnostenského podnikání z MPO ČR |  |  | třetí strany |  |  |  |  | VREP DIS server |  | ws (VREP) |  |  | podání |  |  |  | x | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |  |
|  |  | e-podání JRF | Předání dat Jednotnéch registračních formulářů fyziských osob z MPO ČR. |  |  | třetí strany |  |  |  |  | VREP DIS server |  | ws (VREP) |  |  | podání |  |  |  | x | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |  |
| Služby pro ošetřující lékaře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-podání HPN |  | Předání dat Hlášení pracovní neschopnosti (1.-2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Hlášení ošetřujícího lékaře.) |  |  | ošetřující lékaři |  |  |  |  | VREP DSS |  | ws (VREP/ISDS) |  | podání |  |  |  | x |  | datová věta s protokolem o přijetí/zamítnutí |  | podání nelimitované, jedna odpověď na zaslané podání |
| Služby pro MPSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informace o vyplácených dávkách NP a DP pro státní sociální podporu |  | Předávání informací o vyplácených dávkách nemocenského a důchodového pojištění pro státní sociální podporu |  |  | MPSV (úřady práce) |  |  |  |  | B2B (provozovaný MPSV) |  | ws |  | v kompetenci MPSV |  |  |  | x |  | v kompetenci MPSV |  | nelimitované |
|  |  | Získávání údajů o rodičovském příspěvku s MPSV |  | Získávání údajů o rodičovském příspěvku s MPSV |  |  | ČSSZ |  |  |  |  | B2B (Gov Bone) |  | ws |  | dotaz z ČSSZ |  |  |  | x |  | 0 |  | jednou denně změny na vyžádání konkrétní případ |

# Způsob realizace Projektu 159

Vzhledem k tomu, že Projekt 159 představuje integrační projekt, který zajistí integraci již existujících elektronických kanálů Zadavatele, vytvoří podmínky a prostředí pro implementaci uvažovaných kanálů a služeb a zajistí implementaci elektronických služeb Zadavatele pro jeho klienty do stávajícího IIS ČSSZ.

## Dílčí realizační projekty Projektu 159

Zadavatel ve studii proveditelnosti Projektu 159 navrhl jeho realizaci těmito dílčími projekty (veřejnými zakázkami - VZ):

- Dodávka a implementace prostředí Informačního a komunikačního rozhraní – Veřejná zakázka 1 Projektu 159 (VZ1-IKR).

- Rozšíření související infrastruktury (HW, sítě) pro Projekt 159 – Veřejná zakázka 2 Projektu 159 (VZ2-INFRA).

- Rozšíření subsystému Datového úložiště pro Projekt 159 – Veřejná zakázka 3 Projektu 159 (VZ3-DÚ).

- Rozšíření subsystémů IN/OUT pro Projekt 159 – Veřejná zakázka 4 Projektu 159 (VZ4-IN/OUT).

- Rozšíření odborných aplikací o služby publikované přes informační a komunikační rozhraní Projektu 159 – Veřejná zakázka 5 Projektu 159 (VZ5-APLIKACE).

## Související projekty realizace Projektu 159

V rámci Projektu 159 budou integrovány již existující subsystémy, kanály a procesy a zároveň bude vytvořena příprava prostředí a případnou integraci uvažovaných v období realizace – související projekty.

### Existující související projekty (subsystémy, kanály a procesy):

- e-Podání z Portálu veřejné správy (PVS) – DIS server.

- e-Podání mimo  PVS – DIS server, VREP server.

- Datové schránky (ISDS) – DSS rozhraní.

- Existující služby komunikace charakteru B2B (s vybranými subjekty).

- Existující komunikace prostřednictvím Postaxx@cssz.cz (zákonná e-podatelna)

### Uvažované související projekty (realizované v období realizace této VZ):

- Publikace vybraných informačních služeb na CzechPoint.

- Access Point (podněty SED, komunikace s ostatními IPAR prostřednictvím sTESTA).

- Další nespecifikovaná podání v souvislosti s realizací Elektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systém datových schránek (Elektronická spisová služby - ESS).

- Uvažované služby komunikace charakteru B2B (obecně definované prostředí).

- Vzdálený přístup zaměstnanců Zadavatele (Poznámka: Pro vzdálený přístup zaměstnanců se pro identifikaci a přístup k aplikacím bude vyžadovat zaměstnanecká čipová karta.

# Provozní parametry pilotního a ostrého provozu

V této kapitole jsou uvedeny požadované minimální provozní parametry produkčního prostředí Projektu 159 jako celku.

V závislosti na realizaci úvodního realizačního kroku VZ1 – IKR (analýza a detailní technický projekt a detailní implementační plán) budou upřesněny tyto parametry pro jednotlivé části řešení Projektu 159 včetně všech dílčích realizačních projektu Projektu 159 (VZ2-5) a doporučení pro všechny související projekty Projektu 159 (existující i uvažované). Rovněž může  na základě rozhodnutí Zadavatele dojít ke změnám parametrů pro konkrétní informační službu / služby.

## Provozní parametry pilotního provozu

Pilotní provoz bude prováděn postupně pro jednotlivé funkčnosti tak, aby byly ověřeny služby, jak typu B2B, tak služby typu B2C. Konkrétní návrh služeb pro pilotní provoz bude proveden v další detailní analýze. Při stanovení priorit bude důležité i hledisko možnosti používat služby (byť jednoduché) v krátké době a tím přispět k pozitivnímu vnímání celého projektu veřejností i dalšími subjekty státní správy a zdravotnictví.

Bude se jednat o služby například:

- Přístup třetích stran k informacím o pojištěných osobách (adresy v době nemoci, účet pro zasílání dávky).

- Náhled pojištěných osob na stav řešení žádosti o nemocenskou dávku.

- Elektronické zasílání neschopenek pro lékaře.

Do pilotního provozu budou zapojováni pouze vybraní uživatelé. V případě komunikace s institucemi to budou pouze vybrané instituce, v případě přístupu klientů bude pilotní povoz omezen na základě místní příslušnosti klientů k pracovištím ČSSZ. Současně bude pilotní provoz zaručovat pouze omezené provozní parametry.

## Pilotní provozní parametry

Dostupnost v režimu 24/7 : 						80 %

Dostupnost datových služeb v režimu 24/7:				70 %

Průměrná doba odezvy automatické odpovědi: 				15 sec

Minimální počet přijatých  dotazů Call centra / den			50

Počet vyřešených dotazů Call centra/ den  				20

V době pilotního provozu zajistí dodavatel aplikací rozšířenou technickou podporu po dobu 3 až 6 měsíců podle rozsahu nasazované funkcionality.

## Provozní parametry

Dostupnost v režimu 24/7:						99 %

Dostupnost datových služeb v režimu 24/7:			       až 99 %

(dostupnost jednotlivých služeb je dána definicí dostupnosti příslušných aplikací, které tyto služby provozují  a ty mohou být nižší)

Průměrná doba odezvy automatické odpovědi: 				8 sec

Minimální počet přijatých  dotazů Call centra / den			500

Počet vyřešených dotazů Call centra/ den				200

Průměrná doba zpracování informační podpory Call centra		3 pracovní dny

Podíl spokojených klientů

(zpětná vazba Call centra, Spokojen a Velmi spokojen)			80 %

# Systém řízení Projektu 159

## Vstupní informace

Pro zabezpečení prací souvisejících s realizací dodávky řešení bude poskytnuta ze strany ČSSZ následující součinnost.

### Předání vstupních informací

Předpokládá se, že zadavatel a zhotovitel budou postupovat při realizaci tohoto projektu ve vzájemné důvěře a součinnosti s vstřícným vztahem k řešení vyskytnuvších se problémů. ČSSZ předá zhotoviteli potřebné podklady, zejména technickou dokumentaci existujících subsystémů, elektronických kanálů a procesů souvisejících s realizací předmětu této veřejné zakázky rovněž potřebnou dokumentaci subsystémů elektronických kanálů a procesů, které budou realizovány současně s touto veřejnou zakázkou a jsou předmětem integrace resp. mohou ovlivnit podmínky realizace této veřejné zakázky.

### ČSSZ dále zabezpečí

- poskytne projektový tým (detailně popsáno dále v této kapitole)

- poskytne osobu věcně odpovědné za příslušnou službu vybavenou kompetencí činit rozhodnutí,

- zajistí součinnost s pracovníky (řešitelskými týmy) společností, které budou vybrány pro realizaci dalších dílčích projektů Projektu 159 (infrastruktury, rozšíření DÚ, IN/OUT a příslušných odborných aplikací),

- zajistí součinnost s pracovníky (řešitelskými týmy) společností, které jsou řešiteli existujících a uvažovaných subsystémů a kanálů, které jsou nebo budou předmětem integrace do prostředí IKŘ,

- zajistí přístupy do prostor potřených pro realizaci této veřejné zakázky (datová centra)

- předběžně určí, kdo bude funkčně odpovídat za řízení provozu oblasti rozhraní jako celku,

- zajištění implementace dodávaných serverů do stávající infrastruktury,

- pro instalaci systému (na serveru) zabezpečí přítomnost správce systému a správce sítě,

- předá dokumentaci k integrovaným systémům,

- zajistí přípravu dat pro zkušební provoz ve formátu specifikovaném zhotovitelem (včetně seznamu uživatelů, kteří budou vykonávat správu číselníků),

- pro školení zabezpečí účast uživatelů,

- školící prostory s příslušným HW vybavením,

- účast uživatelů na dnech metodické podpory pilotního provozu,

- zajištění všech digitálních certifikátů (digitální podpis atd.) a služeb některé z autorit časových razítek (např. autorita časových razítek České pošty) pro komunikaci se systémem Datových schránek (ISDS).

## Organizace projektu IKŘ (Projektu 159)

### Řídící výbor a sponzor Projektu

#### Sponzor Projektu 159

Sponzorem projektu je statutární zástupce organizace, který je vybaven rozhodovací pravomocí a bude se zasazovat za realizaci projektu. Sponzor projektu především rozhoduje o způsobu financování projektu, provádí strategická rozhodnutí, která mají vliv na směřování projektu a řeší případné spory a problémy, které se nepodaří vyřešit na nižších úrovních.  Sponzor projektu odpovídá především za:

- Oficiální zaštítění celého projektu.

- Řešení velkých změn projektu.

- Schvaluje výstupy projektu.

#### Řídící výbor

Řídící výbor projektu (ŘV) má celkem 11 členů, kteří si na svém prvním jednání zvolí předsedu. Jeho členy jsou zaměstnanci nejvyššího vedení ČSSZ.

Mezi hlavní úkoly ŘV patří především:

- Schvalování hlavních výstupů Projektu 159, tj. zejména Základní listiny Projektu 159, monitorovacích a finančních zpráv o Projektu 159 apod.

- Projednávání aktuálního stavu hlavních aktivit Projektu 159 a přijímání případných zásadních rozhodnutí týkajících se Projektu, zejména schvalování podstatných změn.

- Řešení rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci, respektive odstranění.

- Schvalování personálních změn projektového týmu a řešitelských týmů.

Řídící výbor se bude v plném složení scházet minimálně jednou za čtvrtletí, v případě potřeby častěji. Jednání ŘV se bude za účelem informování o aktuálním stavu Projektu účastnit rovněž sponzor Projektu a projektový manažer. Projektový manažer nebude mít hlasovací právo. Konkrétní mechanismy jednání a schvalování na úrovni ŘV budou upraveny v Základní listině Projektu 159.

### Projektový manažer a projektový tým

Projektový tým (PT) se skládá z projektového manažera, vedoucího projektu a vedoucích řešitelských týmů.

Projektový tým se bude v plném složení scházet minimálně jednou za dva týdny, v případě potřeby častěji. Z jednání PT budou činěny zápisy. Hlavní aktivity jednotlivých členů PT jsou uvedeny níže:

#### Projektový tým

- Koordinuje realizaci celého Projektu 159 (dodržování harmonogramu, čerpání rozpočtu, plnění klíčových aktivit, dodržování pravidel čerpání prostředků z IOP).

- Připravuje výstupy Projektu 159 na úrovni projektového týmu pro ŘV.

- Projednává nově identifikovaná rizika projektu na základě podkladů od vedoucích řešitelských týmů, navrhuje nápravná opatření.

- Zodpovídá za integraci  projektu 159 do prostředí IIS ČSSZ.

#### Řešitelské týmy

Řešitelské týmy zajišťují realizaci dílčích částí Projektu 159 a akceptaci výstupů příslušných částí Projektu 159 na úrovni řešitelských týmů a administrativní podporu Projektu 159 z hlediska naplnění podmínek pro poskytnutí dotace. V rámci Projektu 159 budou pracovat čtyři řešitelské týmy:

##### Tým pro právní, administrativní a finanční podporu – PAF POD

Úkolem členů tohoto týmu je celková organizace a koordinace projektů ČSSZ, které se realizují v rámci Smart administration a všech zúčastněných interních a vnějších subjektů. Dále pak bude poskytovat součinnost a podporu (administrativní, právní a finanční) všem projektovým orgánům. Tento tým odpovídá za realizaci Projektu v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Tým se bude účastnit kontrol ze strany implementační struktury IOP.

Tým PAF POD (právní, administrativní a finanční podpora) bude využívat služeb externího dodavatele (administrátora SF), který bude zajišťovat administrativu spojenou s implementací Projektu 159. Úkolem administrátora bude zejména zpracovávání monitorovacích a finančních zpráv a dále poradenství týkající se dodržování podmínek pro poskytnutí dotace (včetně právní a finanční podpory).

##### Řešitelský tým pro infrastrukturu -  INFRASTRUKTURA

Úkolem tohoto týmu je příprava a doplnění potřebného HW včetně začlenění do nové architektury (sítě, HW, nakupované licence, provozování). Dále bude zabezpečovat:

- Realizaci a doplnění potřebného SW a jeho integraci do prostředí ČSSZ.

- Realizaci a vytvoření příslušných infrastrukturních rozhraní a potřebné síťové architektury.

- Realizaci vazeb na existující monitorovací a dohledové prostředky IKT ČSSZ.

- Realizaci přípravy Centrálního datového úložiště (CDÚ) dle požadavků Projektu 159.

Členové týmu INFRASTRUKTURA budou odpovědní za kontrolu plnění smluv s dodavateli, tj. za zprovoznění HW, instalaci SW a konfigurace příslušné infrastruktury.

##### Řešitelský tým SLUŽBY

Tento tým má za úkol zabezpečení a zprovoznění  prostředí Projektu 159 pro vybrané aplikační  oblasti:

- Definici a realizaci vstupních rozhraní na oblast IN včetně návrhu a implementace potřebné funkcionality s integrací na již rozpracované oblasti.

- Definici a realizaci  služeb klientského rozhraní s aplikační oblastí (pro realizaci tohoto úkolu bude zabezpečena součinnost aplikačních týmů prostřednictvím garantů aplikací).

- Definici a realizaci klientského rozhraní na oblast OUT včetně návrhu integrace do prostředí ČSSZ.

- Definici a realizaci klientského rozhraní oblast Interface Server.

- Definici a realizaci služeb interaktivní / neinteraktivní části portálu (funkcionalita uživatelského rozhraní, webových služeb) pro vybrané okruhy služeb.

##### Řešitelský tým APLIKAČNÍ PODPORA

Tento tým má za úkol definici a realizaci  služeb klientského rozhraní v aplikační oblasti (pro realizaci tohoto úkolu bude zabezpečena součinnost aplikačních týmů prostřednictvím garantů aplikací).

Za činnost každého řešitelského týmu zodpovídá vždy jeho vedoucí, který je zároveň členem projektového týmu. Členy řešitelských týmů budou zpravidla zaměstnanci ČSSZ, příp. zástupci externích dodavatelů po uzavření příslušných smluv na dodávky. Odpovědnosti vedoucích řešitelských týmů a jejich členů jsou uvedeny dále v textu.

Vedoucí řešitelského týmu:

- Odpovídá za řízení svěřené dílčí části Projektu 159, schvaluje výstupy Projektu 159 na úrovni svého řešitelského týmu.

- Odpovídá za plnění úkolů svěřených řešitelskému týmu projektovým manažerem. Účastní se jednání projektového týmu.

- Plánuje, organizuje a kontroluje činnosti jednotlivých členů řešitelského týmu.

- Podílí se na výběru dodavatelů pro svěřenou oblast, řídí jejich činnost v čase, rozsahu a kvalitě tak, aby byly naplněny cíle Projektu 159, schvaluje a přebírá jejich výstupy.

- Monitoruje rizika Projektu 159 (viz kapitola 11) spadající do oblasti řešení jeho týmem. V případě výskytu významného rizika Projektu 159 navrhuje opatření k jeho eliminaci / odstranění a obojí eskaluje na projektového manažera.

Člen řešitelského týmu odpovídá za plnění úkolů souvisejících s realizací Projektu 159 jemu svěřených vedoucím řešitelského týmu.

# Charakteristika IIS ČSSZ jako prostředí Zadavatele

Projekt 159 je realizován v rámci IIS ČSSZ. Jeho struktura je definována základními procesy v ČSSZ, kterým poskytuje pro jejich provádění rozsáhlou aplikační podporu s využitím architektury SOA. V tomto smyslu se jedná o složitý projekt, který v rámci struktury IIS ČSSZ implementuje novou funkcionalitu realizovanou na principu SOA architektury a v tomto smyslu dále prohlubuje subsystémy a jejich aplikace o nové funkce. Vzhledem k tomu, že charakter procesů probíhajících v ČSSZ je jedinečný, jedná se o řešení, které vyžaduje znalosti procesů ČSSZ, IIS ČSSZ, jeho technické základny i organizační struktury. Celý projekt má integrační charakter a klade proto mimořádné nároky na dodavatele z hlediska speciálního know-how a znalostí technických vazeb a souvislostí s provozovaným systémem.

V současné době se v ČSSZ provozují následující okruhy informačního systému: 1) centrální subsystém nově budované architektury integrovaného informačního systému ČSSZ, 2)centrální subsystém pro podporu důchodové agendy, 3) lokálně provozované subsystémy v jednotlivých lokalitách. Tyto okruhy jsou postupně integrovány do nově budovaného IIS ČSSZ, který je založen na třívrstvé architektuře (centralizovaná datová vrstva, serverové farmy pro aplikační vrstvu, tenký případně tlustý (ve specifických případech) klient pro prezentační vrstvu a podle principů SOA.

Logické schéma aplikačních oblastí architektury sleduje strukturu základních procesů ČSSZ.

Logické schéma architektury zahrnuje oblast IIS ČSSZ, která je v současné době rutinně provozována. IIS se člení na následující oblasti (viz dále uvedené schéma):

## Infrastrukturní oblasti:

- Centrální datová vrstva (datová úložiště).

- Centralizovaná aplikační vrstva (Aplikační servery a systémy).

- Decentralizované (lokální) uzly IIS.

- Presentační (uživatelská) vrstva.

- Síťová vrstva (komunikační infrastruktura).

## Aplikační oblasti:

- Rozhraní pro komunikaci IN/OUT - příjem podání a poskytování informací atd.

- Výběr pojistného.

- Správa dávek důchodového a nemocenského pojištění.

- Výplaty dávek.

- Správa údajové základny.

- Ekonomické subsystémy.

- Průřezové subsystémy.

- Subsystémy oblasti  bezpečnosti.

- Podpůrné subsystémy.

Do této struktury budou doplněny nové funkcionality IIS ČSSZ v rámci aplikačního SW, které tvoří předmět Projektu 159. Následující schéma znázorňuje strukturu těchto oblastí. Projekt 159 bude IIS ČSSZ integrován do následujících oblastí:

Oblast 1 - Rozhraní pro komunikaci IN/OUT

– subsystém ISS 1.1 - Informační subsystém rozhraní pro zabezpečení komunikace IIS ČSSZ  / Klientský portál ČSSZ. V této oblasti bude vytvořeno výše uvedené jednotné informační a komunikační rozhraní a v rámci uvedeného subsystému bude integrována jeho systémová a aplikační podpora.

Oblast 8 -  Bezpečnostní subsystémy - Správa uživatelských účtů a přístupů zaměstnaců ( AAA portál), která bude doplněna o správu přístupu klientů a externích subjektů a o kontrolu přístupových oprávnění .

Oblast 7 - Průřezové subsystémy

– Subsystém ISS 7.1 - Platforma pro řízení a kontrolu procesů a služeb (PŘKPS). Tento subsystém bude doplněn o novou funkcionalitu, která zajistí evidenci podnětů a řízení jeho vyřízení přes oblast IN/OUT, aplikační oblasti věcně orientovaných aplikací až po vytvoření odpovědi a jejího předání k expedici v oblasti OUT

Oblast 1 -  subsystém ISS 1.2 - Zde bude doplněna oblast  IN/OUT subsystém (jejímž východiskem je Subsystém DIS) zabezpečujícím  příjem, evidenci, rozšifrování, validaci a předání PŘKPS, převzetí, zašifrování evidence a odeslání.

Oblast 7 - subsystém ISS 7.3  - Informační subsystém Document Management System (DMS) evidence, zpracování, vyhledávání a ukládání informací (dokumentů a dat), řízení jejich oběhu, datová integrace, který bude doplněn o funkcionalitu podpory publikovaných služeb.

Oblasti 2 – výběr pojistného, Oblasti 3 – Výkon důchodového, nemocenského a úrazového pojištění, Oblasti 4 - výplaty dávek, Oblasti 5- správa údajové základny a Oblasti 6 - Ekonomické subsystémy budou doplněny funkcionalitou pro podporu publikovaných služeb.

Schématicky strukturu IIS ČSZ znázorňuje následující schéma:

Infrastrukturní oblasti

4 Výplaty dávek

ISS 4.1                (9)

Informační  subsystém

- o výplatách důchodových dávek

- o výplatách nemocenských dávek

- o výplatách úrazových dávek

5 Správa údajové základny

ISS 5.2  	                              (11)

Informační subsystém Registr pojištěnců (Kmenové evidence) pojištěnců, plátců pojištění

ISS 5.3                        (12)

Informační subsystém Registr pojistných vztahu (VZT)

ISS 5.1                                      			      (10)

Evidence nárokových podkladů v rozsahu základních informací identifikujících občana, druh a délku jeho zaměstnání, dosažených výdělků a základních informací o zaměstnavatelské organizaci, správa nárokových podkladů

Centrální datová vrstva

(datová úložiště)

2 Výběr pojistného

ISS 2.1                       (3)

Informační subsystém výběru pojistného,  základní údaje pojištěného,  stanovení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a informace o jeho úhradách.

3 Výkon agend

ISS 3.2        (6)

Informační subsystém agend nemocenského pojištění – informace v rozsahu výkonu činnosti orgánu sociálního zabezpečení, výběr pojistného a správa dávek nem. poj.

ISS 3.1         (5)

Informační subsystém důchodových agend – Evidence důchodů v rozsahu základních informací o druhu důchodu, výši, poživateli, správa dávek důchodového pojištění

6 Ekonomické subsystémy

ISS 6.1      (Pronájem)

Informační subsystém ekonomických agend (EKIS) – Evidence údajů správního účetnictví a dávek sociálního pojištění včetně detailní účetní informace

(20)

Vývojové a testovací nástroje, dále podpůrné subsystémy

(HelpDesk,CallDesk, ASPI, atd…),

subsystém v oddělené doméně pro zpracování auditních informací,

námitkové řízení

Aplikační oblasti

ISS 6. 2    (21)

Podpůrné ekonomické subsystémy  pro

Zpracování statistik

ISS 7.1	                        (13) Workflow -PŘKPS

Platforma pro řízení a kontrolu procesů a služeb (PŘKPS - Posunovač)

ISS 7.3                                                (15)

Informační subsystém Document Management System (DMS) evidence, zpracování, vyhledávání a ukládání informací (dokumentů a dat), řízení jejich oběhu, datová integrace.

7 Průřezové subsystémy

Správa           (19) uživatelských účtů a přístupů zaměstnaců ( AAA portál), PKI, Monitoring, Průchozí systémy, Docházkové systémy,

8 Bezpečnostní subsystémy

9 Podpůrné subsystémy

Centralizovaná aplikační vrstva

(Aplikační servery a systémy)

Decentralizované (lokální) uzly IIS

Presentační vrstva (uživatelská vrstva)

Síťová vrstva (komunikační infrastruktura)

ISS 1.1 Informační subsystém rozhraní pro zabezpečení komunikace IIS ČSSZ  / Klientský portál ČSSZ		(1)

| B2B rozhraní | DIS Server – PVS rozhraní | VREP – veřejné rozhraní e-pod | DSS rozhraní – Internet, DAS, ISDS Server | Czech Point Rozhraní | Access Point Rozhraní | E-podatelna / E-výpravna | Rozhraní pro vzdálený přístup zaměstnanců ČSSZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ISS 3.3   (N 1)

Informační subsystém agend úrazového pojištění -  v rozsahu výkonu činnosti orgánu sociálního zabezpečení, výběr pojistného a správa dávek úrazového poj

ISS 3.4          (7)

Informační subsystém Lékařská posudková služba

LPS

ISS 1.2		                                                                          					                    (2)

Data IN/Out subsystém (Subsystém DIS ) zabezpečující  příjem, evidenci, rozšifrování, validaci a předání posunovači, převzetí, zašifrování evidence a odeslání

ISS  3.5        (8)

Informační subsystém exekucí

(exekuční srážky)

ISS 2.2                         (4)

Insolvenční řízení. Správní řízení

.

ISS 7.7 (18)

VPO – volný pohyb osob

ISS 7.2                                (14)

Elektronická spisová služba  - ESS  ,  DocuLive

ISS 7.5                       (16)

Kontrolní činnost - KOC

ISS 7.6 	                   (17)

Elektronický spis

Plánovaná Správa přístupu klientů a externích subjektů,

ISS 7.4		( N 2)

Zaručený elektronický archiv

Obrázek 3 - Subsystémy IIS

# Doplnění technické základny jako součást realizace Projektu 159

Infrastrukturní oblasti jsou centrální datová vrstva (datová úložiště), centralizovaná aplikační vrstva (Aplikační servery a systémy), decentralizované (lokální) uzly IIS ČSSZ a presentační (uživatelská) vrstva spolu se síťovou vrstvou (komunikační infrastruktura) představují technickou základnu IIS ČSSZ.

## Infrastruktura datové vrstvy

V rámci datových a komunikačních center jsou umístěny hlavní databáze ČSSZ. V současné době jsou data ukládaná v centrálním datovém úložišti (IBM AIX databázové servery a disková pole). Disková pole jsou multiplatformní, hlavní databázový stroj pro aplikační data je databáze Oracle. V současné době je zde prostor pro ukládání i jiných dat jako jsou data pro systém BizTalk (MS SQL databáze) a data file systému.

V rámci Projektu 159 bude zajištěno rozšíření kapacity a zejména zvýšení výkonu datového úložiště z důvodů požadované dostupnosti informačních služeb Projektu 159, která je jedním z předpokladů řešení poskytování služeb klientů. Proto je sem směřováno zásadní posílení této oblasti s cílem dále sjednotit a integrovat technologie datových úložišť (dále DÚ) na bázi hlavního centrálního datového úložiště (dále CDÚ) při dodržení zásady ochrany již vynaložených investic, sjednocení zabezpečeného přístupu k datům a vytvoření podmínek pro jednotnou datovou základnu ČSSZ.

Orientace dalšího rozvoje je zaměřena na rozvoj hlavního a záložního datového úložiště budovaného na výše zmíněných technologiích IBM. Aktuální kapacita je 2x46 TB. V rámci Projektu 159 dojde k  posílení výkonu databázových strojů nasazením výkonných procesorů a doplněním diskových polí o 38 TB.

V oblasti datových úložišť jsou vybudována tři provozní prostředí – integrační pro integraci aplikací a doladění jejich vazeb, školící a testovací pro účely ověření funkčnosti aplikací uživateli a školení uživatelů a prostředí produkční. Tato prostředí jsou provozována odděleně s tím, že postup nasazování aplikací a jejich uvádění do rutiny musí probíhat v uvedené posloupnosti. V rámci projektu jsou posílena i integrační a školící a testovací prostředí potřebnými prostředky.

### Cílové uspořádání po realizaci Projektu 159

Realizace rozšíření kapacity a zvýšení výkonu datového úložiště je předmětem veřejné zakázky 3 (VZ3 - DÚ) v rámci realizace Projektu 159.

Trojská

Křížová

DB Server  1

IBM Power 595 – FHA

16 core 256 GB RAM

DB Server  2

IBM Power 595 – FHA

16 core 256 GB RAM

Replikace

Replikace

MetroMirror

2

SVC

1

SVC

s SSD disky

s SSD disky

Diskové pole 2 DS8800

Diskové pole 1 DS8800

Vrstva 0

3TB DSS v DS8800

Vrstva 0

3TB DSS v DS8800

Produkční/Integrační/Testovací oblast

Vrstva 1

80 TB  v   DS8800

Vrstva 1

80 TB  v   DS8800

Produkční DB

Diskové pole 3   DS5300

Vrstva 2

40,4 TB

Diskové pole 4   DS5300

Vrstva 2

40,4 TB

DB Server 3

IBM p  p570

4 core – 32 GB RAM

DB Server 4

IBM p  p570

4 core – 32 GB RAM

Servisní oblast

Obrázek 4 - Schéma datového úložiště (servery a disková pole)

## Infrastruktura aplikační vrstvy

Aplikační vrstva je v realizována zejména centralizovaným „business server“ systémem (pro zpracování důchodových agend) na bázi modelu Fujitsu SQ na Intel bázi s multiplatformní základnou (BS2000, Linux a .Net), servery, které zajišťují ukládání dokladů v optickém archivu a serverovými farmami HP, na kterých jsou provozovány všechny nové aplikace v rutinním provozu. Jedná se o technologii Blade serverů od firmy HP, které jsou na bázi plně fault-tolerantních systémů. Jsou instalovány v hlavním a záložním datovém centru a v každém je nainstalováno 146 HP Blade serverů.

HP Blade servery serverových farem pracují na operačním systému Microsoft Windows Server 2003/64bit, připravuje se Windows Server 2008/64bit a v malém množství na bázi Linux.

V Projektu 159 je posílení výpočetního výkonu aplikačních serverů orientováno do oblasti serverových farem instalovaných v datových a komunikačních centrech ČSSZ.

V oblasti serverových farem jsou též vybudována tři prostředí - integrační pro integraci aplikací a doladění jejich vazeb, školící a testovací pro účely ověření funkčnosti aplikací uživateli a vyškolování uživatelů a je zde těžiště v produkčním prostředí pro zajištění rutinního provozu jednotlivých aplikací.

### Struktura serverů ve farmách podle typů – současný stav

Současnou strukturu obsazení farem serverů podle oblastí aplikačního využití uvádí následující tabulka:

Tabulka 2 - Současná struktura serverů v blade farmách

| Servery typu HP BL20 - jsou v používání od roku 2006 a s dalším používáním pro nespolehlivost nebude možno počítat. Jejich parametry jsou : 2 x procesor Xeon 3.2 GHz, 4 GB RAM, 2x 72 GB HD | 200 |
| --- | --- |
| Servery typu HP BL460 – jsou v používání od roku 2008 a je možno s nimi i nadále počítat sméně náročnými aplikacemi. Jejich parametry jsou: 68 ks -2 x procesor Xeon 2.66 GHz 2-jádrový, 8 GB RAM, 2x 72 GB HD 14 ks - 1 x procesor Xeon 2.66 GHz 4-jádrový, 8 GB RAM, 2x 72 GB HD | 92 |
| Servery typu HP BL680 – jsou v používání od roku 2009 a lze s nimi do budoucna počítat 4 ks - 4 x procesor Xeon 2.4 GHz, každý 6 jader, 40 GB RAM, 2x 72 GB HD 12 ks - 4 x procesor Xeon 2.4 GHz, každý 6 jader, 32 GB RAM, 2x 72 GB HD | 16 |
| Servery typu HP BL685 4 x procesor Opteron 2,2GHz, každý 12 jader, 64GB RAM, 2*72GB HD | 4 |
| Celkem | 312 |

### Struktura serverů ve farmách podle typů – cílové řešení

Obrázek 5 - Struktura serverů aplikační oblasti v cílovém řešení

## Infrastruktura síťové vrstvy

V rámci dvou výpočetních datových a komunikačních center KP1 a KP2 je zajištěn přístup všech organizačních jednotek ČSSZ jak k centralizovaným aplikacím, tak i přístup do externích sítí, jako je GovNet, GovBone, internet či sTESTA. Přes síť WAN jsou vytvořeny tunely na bázi technologie IPSEC zajišťující šifrování komunikace. Pro zajištění úspory pásma a zrychlení odezvy je na síti WAN nasazena technologie akcelerátorů. WAN je realizována prostřednictvím  KIVS infrastruktury , připojení do Internetu je realizováno centrálně také s využitím KIVS služeb.

V rámci Projektu 159 je nezbytné realizovat celkové řešení klientského rozhraní vycházející z požadavku poskytovat aplikační služby pro široké spektrum externích uživatelů či organizací s garancí vysoké dostupnosti.  Na základě těchto důvodů musí je požadováno řešení založené na plně redundantních prvcích/službách s automatickým převzetím funkcionality záložním prvkem či přesměrováním provozu do záložní lokality.

Dosavadní řešení propojení síťové architektury ČSSZ s okolím ČSSZ je znázorněno na následujícím obrázku:

Obrázek 6 - Cílové řešení síťové infrastruktury po realizaci Projektu 159

Realizace cílového řešení síťové infrastruktury je předmětem veřejné zakázky 2 (VZ3 - INFRA) v rámci realizace Projektu 159.

Po realizaci projektu 159 se požaduje následující architektura:

Obrázek 7 - Cílová infrastruktura po realizaci Projektu 159

Vrstva komunikační infrastruktury zajistí připojení všech externích sítí bezpečným a řízeným přístupem k sítí ČSSZ. Stará připojení budou nahrazena.

Toto nové rozhraní pro komunikaci s externími sítěmi bude jediné rozhraní do externích sítí ČSSZ.

Z Rozdílové analýzy Projektu 159 (rozšíření o potřeby MPSV) vyplynula nutnost vybudovat přístupovou infrastrukturu do MPSV v redundantním módu, a s vysokou dostupností spojení.

Dále bude vyřešen redundantní přístup z Internetu, k publikovaným službám Projektu 159.

Z pohledu této Rozdílové analýzy je nutné stávající projekt VZ2 rozšířit o následující body:

- počet virtuálních FW bude minimálně 10,

- nutnost vyřešit redundantní připojení MPSV,

- nárůst propustnosti celého řešení o cca 1/3 stávajícího návrhu,

- vrstvu vzdáleného přístupu připravit na možnost využití i uživateli MPSV.