Veřejná zakázka

Oprava, doplnění a maintenance stávající technologické HW infrastruktury

Ev.č.: 499466

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „zadavatel“ nebo „MPSV“)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. IV

dle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZVZ“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 9. 2. 2015 žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

- Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

Příloha č. 6 – Funkční a technické požadavky; str. 28, odst. 3.4.2 Bezpečnostní projekt

Požadavky na obsah dokumentu Bezpečnostní projekt explicitně uvádějí pouze návrh pravidel pro bezpečnostní audit Infrastruktury a návrh procesů a pravidel v rozsahu pro poskytování Služby KS1.4 Bezpečnostní dohled. Odst. 3.4.4 Požadavky na bezpečnost v témže dokumentu uvádí další požadavky na realizaci zakázky z hlediska bezpečnosti.

Dotaz:

- Návrh řešení požadavků na bezpečnost dle odst. 3.4.4 má být součástí Bezpečnostního projektu?

- Existují nějaké interní řídicí akty MPSV, které by měl Bezpečnostní projekt příp. další požadované dokumenty respektovat?

Odpověď zadavatele:

Ad a) Zadavatel k tomuto uvádí, že návrh řešení požadavků na bezpečnost dle odst. 3.4.4 přílohy zadávací dokumentace č. 6 – Funkční a technické požadavky nemá být součástí Bezpečnostního projektu dle odst. 3.4.2 této přílohy zadávací dokumentace. Požadavky v odst. 3.4.4 přílohy zadávací dokumentace č. 6 – Funkční a technické požadavky pouze vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky z hlediska bezpečnosti.

Ad b) Relevantní řídící akty, které by měl bezpečnostní projekt respektovat, budou předány vybranému uchazeči - poskytovateli při zahájení Etapy 2.

Dotaz č. 2:

ZD str. 5, Tabulka s termíny + Příloha č. 2 - Závazný vzor Smlouvy, odst. 10.2 Akceptace dokumentů

Dotaz:

- Předpokládá Objednatel, že k termínům uvedeným v tabulce budou požadované dokumenty již akceptované Objednatelem? Tzn. že by dokumenty měly být předány k akceptaci min. 10 pracovních dní předem, což by např. znamenalo u milníku ID=3,  že na vlastní zpracování dokumentů této etapy (Technický a Bezpečnostní projekt) by zbývalo cca 10 pracovních dní?

- Protože poskytovatel má na provedení potřebných úpravy dokumentů dle připomínek Objednatele lhůtu 10 pracovních dnů, lze předpokládat, že případné posunutí akceptace bude znamenat i příslušné posunutí termínu následující etapy, pokud je její realizace jednoznačně závislá na znění  akceptovaného dokumentu?

- Předání ostatní požadované dokumentace se předpokládá k termínu posledního milníku, tj.T1+4 měsíce?

Odpověď zadavatele:

Co se týče dotazů ad a) a ad b) zadavatel uvádí, že v tomto termínu požaduje, aby byly výše uvedené dokumenty předány a převzaty v souladu s akceptační procedurou definovanou v odst. 10.2 Závazného vzoru Smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Zadavatel nicméně uvádí, že do trvání akceptační procedury není započítávána doba, v níž zadavatel formuluje své připomínky ve smyslu odst. 10.2.3 Závazného vzoru Smlouvy, ani doba, kdy zadavatel provádí kroky k akceptaci dokumentu ve smyslu odst. 10.2.4 Závazného vzoru Smlouvy. Toto lze ostatně dovodit také ze znění odst. 10.2.5 Závazného vzoru Smlouvy, jenž hovoří pouze o ovlivnění trvání akceptační procedury vznesením připomínek zadavatele a potřebou jejich vyřešení (tj. do trvání akceptační procedury je zahrnována pouze doba od vznesení připomínek zadavatele - objednatele do předání další verze dokumentu k akceptaci poskytovatelem – vybraným uchazečem).

V kontextu výše uvedeného a pravidel akceptační procedury tak zadavatel posoudil časové parametry poptávaného plnění a nedomnívá se, že by bylo nezbytné tento milník prodlužovat.

Co se týče dotazu ad c), zadavatel k tomuto uvádí, že poskytovatel bude povinen předat jednotlivé části Dokumentace vždy nejpozději v den podpisu předávacího protokolu jednotlivého dílčího plnění, ke kterému se tato část Dokumentace vztahuje (srov. odst. 10.3.11 Závazného vzoru Smlouvy - přílohy č. 2 zadávací dokumentace). Dokumentace tedy nebude předávána samostatně po předání veškerých ostatních plnění, nýbrž vždy spolu s příslušnou částí plnění.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci Příloha č. 6 kap. 3.2 „Stávající technologická HW infrastruktura“ je požadováno zajištění maintenance nebo Care Pack na HW infrastrukturu popsanou v Tabulce č. 5.

Může zadavatel sdělit, do kterého předmětu plnění v Souhrnné cenové tabulce č. 1 a i v ostatních cenových tabulkách ze zadávací dokumentace Přílohy č. 7 je požadováno cenu tohoto plnění zahrnout?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto uvádí, že v příloze zadávací dokumentace č. 7 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny požaduje tuto položku nacenit v bodě 1.3 souhrnné cenové tabulky – Implementace.

V rámci Dodávky (viz odst. 1.1 přílohy č. 7 zadávací dokumentace) pak zadavatel požaduje tuto položku nacenit v bodě 1.3.4. V rozdělení ceny díla dle harmonogramu (viz čl. 2 přílohy č. 7 zadávací dokumentace) zadavatel požaduje tuto položku nacenit v bodě v bodě E3.4 (resp. E3.x), E4.2 (resp. E4.x), popř. v bodě E5.1 (resp. E5.x) této tabulky.

V Praze dne 13. 2. 2015