Dodatek č. 1

ke SMLOUVě O poskytování služeb podpory technologické hw infrastruktury

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Janem Baláčem, M.Phil.,

náměstkem pro řízení sekce ekonomické a ICT

(dále jen „Objednatel“)

a

ALWIL Trade, spol. s r. o.

se sídlem: Průběžná 2397/76, 100 00 Praha 10

IČO: 16188641, DIČ: CZ16188641

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1553

bank. spojení: neveřejný údaj, č. účtu: neveřejný údaj

zastoupená: Ing. Rostislavem Trnkou, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

číslo smlouvy Poskytovatele: J170001/2017

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb podpory technologické HW infrastruktury uzavřené dne 3. 10. 2017 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 s přiměřeným použitím § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

- PREAMBULE

  - Smluvní strany uzavřely dne 3. října 2017 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava, doplnění a maitenance stávající technologické HW infrastruktury“, ev. č. zakázky Z2017-007921, smlouvu o poskytování služeb podpory technologické HW infrastruktury (dále také projekt „ODM II.“) (dále jen „Smlouva“).

  - Od podpisu Smlouvy nastaly v průběhu realizace projektu ODM II. zejména následující skutečnosti s dopadem konec účinnosti Smlouvy, a to konkrétně:

    - s ohledem na aktuálně probíhající zadávacího řízení veřejné zakázky na nového dodavatele „Technická podpora provozu infrastruktury Dedikovaných Datových center MPSV“ (Ev.č. Z2019-011412) (dále jen „DDC“), u kterého se předpokládá zahájení poskytování služeb servisní, technické a systémové podpory od 27. 11. 2019, vznikl problém s účinnosti stávajících smluv o podpoře různých komponent a různých dodavatelů k dvěma datům. Sjednocená infrastruktura, dotčená novou veřejnou zakázkou, je totiž v současné době podporována v rámci dvou smluv o poskytování podpory provozu, a to se společností MHM computer a.s. s účinností do 26. 11. 2019 (Smlouva o dodávce a poskytování služeb podpory technologické HW infrastruktury ze dne 2. 7. 2015) a Smlouvou s Poskytovatelem s účinností do 8. 10. 2019.

  - Vzhledem k tomu, že se jedná o kritickou IT infrastrukturu podporující základní ekonomické procesy MPSV, resp. státu, doporučuje odbor ICT sladění data ukončení obou výše zmíněných smluvních vztahů o poskytování služeb servisní, technické a systémové podpory k jednomu datu, a to ke dni 26. 11. 2019, tak aby nově vybraný dodavatel, který vzejde ze zadávacího řízení „DDC“, přebíral komplexní IT infrastrukturu v podporovaném stavu bez rizika jakéhokoli neočekávaného výpadku. Zároveň se tímto předejde jakémukoli duplicitnímu plnění ze strany MPSV. Časového sjednocení lze dosáhnout prodloužením účinnosti stávající Smlouvy.

  - Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Smluvní strany potvrzují, že je vhodné prodloužit poskytování služeb servisní, technické a systémové podpory vyplývající ze Smlouvy tak, aby došlo ke sjednocení termínů obou výše uvedených smluvních vztahů a aby mohlo dojít k převzetí komplexní IT infrastruktury v podporovaném stavu bez rizika jakéhokoli neočekávaného výpadku novým dodavatelem.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek je uzavírán v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), jelikož se nejedná o změnu, která by měnila celkovou povahu Smlouvy nebo dosahovala limitů uvedených v ustanovení § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ. Z pohledu předpokládaných nákladů uvedený Dodatek bude znamenat navýšení předpokládaného finančního plnění vůči Poskytovateli o 279 710,- Kč bez DPH (338 449,10 Kč s DPH, DPH činí 58 739,10 Kč) v měsíci říjnu 2019 a 326 733,- Kč bez DPH (395 346,93 Kč s DPH, DPH činí 68 613,93 Kč) v měsíci listopadu 2019.

  - Smluvní strany dále požadují upřesnit a postavit najisto Cenu Vzdělání a její hrazení. Toto upřesnění je tímto Dodatkem promítnuto do Smlouvy.

  - Objednatel také požaduje provedení změny Oprávněných osob na straně Objednatele. Tyto změny jsou tímto Dodatkem promítnuty do Smlouvy.

  - Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly, že odst. 20.1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění a nově zní:

    - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jestliže bude Smlouva podepsána po 30. 6. 2017, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se uzavírá se na dobu určitou v trvání do 26. 11. 2019.

  - Smluvní strany se dohodly, že alikvotní část roční ceny Vzdělání dle odst. 12.4 Smlouvy za kalendářní rok 2019 (resp. od 1. 1. 2019 do 26. 11. 2019) v souladu s odst. 12.4.1 a 12.4.2 Smlouvy činí 415 890,- Kč bez DPH (503 226,90 Kč s DPH, DPH činí 87 336,90 Kč) a tato cena bude součástí poslední Poskytovatelem vystavené faktury za Služby, tj. za Služby v měsíci listopad 2019.

  - Smluvní strany se dále dohodly na změnách Oprávněných osob na straně Objednatele takto:

    - Osobou oprávněnou ve věcech smluvních je nově Jan Baláč, M.Phil. Vzhledem k tomu se Příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech smluvních na straně Objednatele se nahrazuje následující tabulkou:

| Jméno a příjmení | Jan Baláč, M.Phil. |
| --- | --- |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 |
| E-mail | Jan.balac@mpsv.cz |
| Telefon | +420950193309 |

    - Osobou oprávněnou ve věcech obchodních je nově PhDr. Lenka Bočková. Vzhledem k tomu se Příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech obchodních na straně Objednatele se nahrazuje následující tabulkou:

| Jméno a příjmení | PhDr. Lenka Bočková |
| --- | --- |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 |
| E-mail | Lenka.bockova@mpsv.cz |
| Telefon | +420950192688 |

    - Osobou oprávněnou ve věcech technických zůstává Mgr. Karel Svítil.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

  - Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

  - Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento Dodatek je podepsán elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne dle elektronického podpisu | Poskytovatel V Praze dne dle elektronického podpisu |
| --- | --- |
| ......................................................................... Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Jan Baláč, M.Phil. náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT | ......................................................................... ALWIL Trade, spol. s r.o. Ing. Rostislav Trnka jednatel |